SMLOUVA O DÍLO

o dodávce projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

|  |  |
| --- | --- |
|  | předpisů |

|  |  |
| --- | --- |
|  | vCl. 1 Smluvní strany |
| Objednatel:Sídlo:Statutární zástupce: | Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizaceLomená 530/44, 61700 BrnoIng. Ladislav Hochman, ředitel |
| E-mail: | sekretariat@oupslomena.cz |
| Bankovní spojení: | KB Brno - Černá PoleČ. účtu: 179237621/0100 |
| IČO:(dále jen "objednatel") | 00567213 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel:Sídlo/Místo podnikání:Statutární zástupce:K technickým věcem pověřen : | Ing. Eva WagnerováTomešova 1, Brno 602 00Ing. Eva Wagnerová |
| Bankovní spojení: | 10537514/0600 |
| IČO:DIČ:(dále jen "zhotovitel") | 14670925CZ5461140839 |

v r

Cl. 2 Úvodní ustanovení

2.1 Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazná ustanovení a požadavky objednatele,
které byly zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky a všechny další předané pokyny a
podklady.

CL 3 Předmět smlouvy

3.1 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění zejména těchto dílčích částí díla a
služeb:

a) Projektové dokumentace pro stavební povolení.

b) Výkon související inženýrsko-investiční činnosti.

c) Podání žádosti o vydání všech legislativních povolení k realizaci díla,

d) Zapracování připomínek Stavebního úřadu a s tím související služby

e) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude v souladu
správními předpisy, zejména svyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a která nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky.

f) Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr,
který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou ě. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a vyhláškou ě. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a který nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní
názvy a značky.

g) Předmětem smlouvy je taky další součinnost zhotovitele, zejména v rámci administrace
výběrového řízení na generálního dodavatele. Předmětem je zejména připravování
odpovědí na žádosti o dodatečné informace do dvou pracovních dní od doručení žádosti,
účast najednáních hodnotící komise, posuzování nabídek, apod.

ČI. 4 Čas plnění

4.1 Předpokládaný termín zahájení plnění dle této smlouvy je po ukončení výběrového řízení.

4.2 Dokumentace pro stavební povolení bude předána zadavateli do 60 dnů od podpisu smlouvy.
Dokumentace pro provádění stavby bude řádně předána zadavateli do 30 dní od nabytí právní moci
všech legislativních povolení.

4.3 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla.

4.4 Zhotovitel předá Objednateli jednotlivé dílčí výstupy v 6 paré v tištěné podobě a jedenkrát v digitální
podobě na CD (formáty PDF, doc, excel případně DWG).

4.5 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4 pouze v těchto případech:

a) Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a
odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou
jinak;

b) Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

ČI. 5 Cena za dílo

5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena za vypracování DSP,DPS bez DPH (dílčí platba)
Cena za autorský dozor bez DPH (dílčí platba)

149.000,- Kč

37.900,- Kč

Celková cena díla bez DPH (Součet předchozích) 186.900,- Kč

DPH Celkové ceny díla 39.249,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 226.149,- Kč

5.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době
fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 6 této smlouvy.

5.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky částí díla nad rámec uvedený ve Smlouvě, budou tyto
práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách plánografických prací.

CL 6 Zaplacení ceny

6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

6.2 Cena za dílo bude uhrazena po protokolárním předání nebo provedení části díla, za které je stanovena
dílčí platba. Do třech dní od takového uskutečnění vystaví zhotovitel objednateli celkovou fakturu

6.3 Splatnost faktuiy činí 30 dní ode dne doručení.

6.4 Úhradu faktury provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele
dle čl. 1 této smlouvy.

6.5 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané
hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum splatnosti

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výši ceny bez daně celkem

- sazbu daně

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby zhotovitele

v

CL 7 Způsob provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky
objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace
dle této smlouvy zpracována.

7.2 Zhotovitel předá dílo podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele.

7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace zhotovitele v průběhu prací.

7.4 Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné či neúěelné, je povinen na toto objednatele
upozornit. Bude-li v tomto případě objednatel na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má
zhotovitel povinnost:

a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů objednatele, přičemž s ohledem na druh
nevhodnosti pokynů objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch
vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě zhotovitele,

b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na objednateli, aby své setrvání na původních
pokynech potvrdil objednatel i písemně.

7.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují
obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí.

7.6 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o postupu při výkonu činností, a to nejméně
jedenkrát měsíčně.

7.7 Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu objednateli věci, které za
něho převzal při výkonu činností.

7.8 Vzhledem k financování veřejné zakázky z dotačních fondů je zhotovitel dle § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění
této smlouvy orgánům vykonávajícím kontrolu v souvislosti s poskytováním dotace.

v

CL 8 Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla
za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

8.2 Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této smlouvy či pokynů objednatele se
sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek.

Čl. 9 Součinnost objednatele

9.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla
získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel
zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

9.2 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla
dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.

9.3 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

CL 10 Záruky za dílo

10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po
dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.

10.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a
kvality technického řešení díla.

10.3 Záruční doba se sjednává po dobu 36 měsíců od předání každé dílčí části díla dle této smlouvy. Po
tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové
dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr dle této
smlouvy.

10.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele.

ČI. 11 Závěrečná ustanovení

11.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

11.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

11.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v
příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní,
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

11.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy.

Příloha č. 1: Nabídka uchazeče ve výběrovém řízení „Výběr zhotovitele projektové

dokumentace pro akci: „Rekonstrukce stávajícího hřiště v areálu OU a prS
Brno, Lomená 44“, archivovaná u objednatele.

11.5 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dvě pro objednatele a jedna pro
zhotovitele.

Za zhotovitele:

 dne ..TČ.fČ.

Za objednatele:

Eva WAGNEROVA

Tomešova 1, C02 00 Brno
Tel.: 5-’3 215 577
IČ: 146 70 925
DIČ: CZ0451140859

Odborné učiliště a Praktická škola Brno,

příspěvková organizace

Ing. Ladislav Hochman, ředitel

Odborné učiliště a praktická škola
Brno. příspěvková organizace

sv S’ďerrv Lomená j30:44 617 00 Brno
Tel fax- 545 128 711. 545 233 110