Kupní smlouva

dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

podlimitní veřejné zakázky na dodávky

„Rekonstrukce kotelny v objektu čp. 194, Klatovy I“

Číslo smlouvy prodávající:

Číslo smlouvy kupující:

OBSAH:

Smluvní strany	3

1.	Účel smlouvy	4

2.	Předmět koupě	4

3.	Termíny a místo plnění	4

4.	Cena předmětu koupě	5

5.	Platební podmínky	5

6.	Podmínky překročení kupní ceny	6

7.	Smluvní pokuty	6

8.	Nabytí vlastnického práva	7

9.	Záruky	7

10.	Záruční a pozáruční servis	7

11.	Přejímka	7

12.	Odstoupení od smlouvy	7

13.	Závěrečná ustanovení	8

Přílohy :

Č. 1 – čestné prohlášení o subdodavatelích

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr

- Smluvní strany

Kupující:		  Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194

Sídlo:			  339 01  Klatovy 1, Plánická 194

IČO: 			  699 82 813

Bankovní spojení: 	  Komerční banka a.s., pobočka Klatovy

Číslo účtu:		  78-2838620237/0100

Zastoupen:	ve věcech smluvních: Mgr. Karel Denk, ředitel školy

ve věcech technických:  Ing. Jiří Kučera, pracovník města Klatovy

a

Prodávající:		FRÁTHERM, s. r. o.

Sídlo: 			Bolešiny 98

IČ: 			290 91 314

DIČ: 			CZ29091314

Bankovní spojení: 	Komerční banka

Číslo účtu: 		43-6210360247/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 24114

Zastoupen:	ve věcech smluvních: Josef Frána

ve věcech technických: Josef Frána

- Účel smlouvy

Účelem této Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému v čl. 2. smlouvy z prodávajícího na kupujícího.

- Předmět koupě

2.1.

- Předmětem koupě je dodávka 2 kondenzačních kotlů o výkonu 125 kW, včetně nezbytných úprav v odkouření kotlů, přívod spalovacího vzduchu pro kotle, nový rozvod topné vody od kotlů do stávajícího rozdělovače a sběrače topných větví.

- (dále jako „předmět koupě“)

2.2.

Smluvní strany sjednávají, že součástí dodávky je provedení veškerých montážních
a instalačních prací souvisejících se zprovozněním dodávky, doprava a zaškolení obsluhy.

2.3.

2.3.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze subdodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 7.3. Smlouvy.

2.3.2. Změna subdodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný subdodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako subdodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou subdodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

2.3.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli v souladu s §147a odst. 4 a 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, seznam subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

2.3.4. Pokud zhotovitel změní subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů, je povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

2.3.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- Termíny a místo plnění

###### 3.1. 	Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 15. 9. 2016.

###### 3.2. 	Místem dodání předmětu koupě je sídlo zadavatele – Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194.

3.3.	Prodávající odpovídá za to, že při realizaci dodávky budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy 
a předepsané technologické postupy.

3.4.	Kupující je oprávněn kontrolovat způsob provádění dodávky prodávajícím prostřednictvím oprávněné osoby, kterou je p. Mgr. Karel Denk, ředitel školy, Ing. Jiří Kučera, zaměstnanec města Klatovy a jinými pověřenými osobami kupujícího s tím, že mají kdykoliv přístup k místu plnění; k výkonu kontroly se prodávající zavazuje poskytnout takovým osobám veškerou součinnost.

###### 3.5. Předání předmětu koupě

- Prodávající předá písemným předávacím protokolem dodávku kupujícímu v místě plnění. Při předání zboží uvede prodávající zboží do provozu a provede zaškolení obsluhy k jeho provozu v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy a normami.

- Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů předem, kdy bude zboží připraveno k předání. Kupující je povinen v tomto termínu zahájit přejímací řízení.

- V případě, že dodávka bude vykazovat takové vady, které budou bránit jeho převzetí, prodávající je povinen na vlastní náklady provést jejich odstranění a opětovně zahájit přejímací řízení. V tom případě platí ujednání ohledně povinnosti úhrady smluvní pokuty za nedodržení termínu dodávky.

- Součástí předávacího protokolu budou veškeré doklady nutné k řádnému provozování předmětu plnění. Minimálně doloží prodávající tyto doklady:

- písemné prohlášení o tom, že zařízení odpovídá požadavkům kupujícího a všem příslušným právním předpisům, normám a standardům a že není zatíženo žádnými právy třetích osob a netrpí ani jinými právními či jinými vadami,

- písemné prohlášení o tom, že veškeré součásti zboží a veškeré technická zařízení byly použity v souladu s pokyny jejich výrobců,

- záruční listy,

- návod k obsluze v českém jazyce,

- technický průkaz (průkazy),

- doklady o shodě zboží,

- doklad o splnění emisních limitů.

- Cena předmětu koupě

4.1. Cena předmětu koupě podle čl. 2 této smlouvy činí:

| Celková cena bez DPH |  | 822.903,72 Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% |  | 172.809,78 Kč |
| Cena celkem vč. DPH |  | 995.713,50 Kč |

4.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

4.3. Kupní cena zahrnuje kromě ceny předmětu koupě dle čl. 2 této smlouvy rovněž veškeré náklady spojené s dodávkou, jako jsou např. správní poplatky, dopravu, zaškolení obsluhy, předání všech potřebných protokolů a dokladů.

- Platební podmínky

5.1. Kupní cena za předmět koupě bude uhrazena prodávajícímu v plné výši po podpisu předávacího protokolu kupujícím a prodávajícím po odstranění všech vad a nedodělků a na základě doručené faktury.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných předpisů a v případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, kupující je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. Prodávající je povinen předložit kupujícímu fakturu ve 3 originálech.

Kupující neposkytuje zálohy.

Kupující je oprávněn započíst oproti faktuře dodavatele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči prodávajícímu.

5.2. Úhrada bude prováděna v české měně.

5.3. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení prodávajícího a kupujícího, adresy, sídla,

- číslo faktury,

- den odeslání a den splatnosti faktury,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,

- označení díla „Rekonstrukce kotelny v objektu čp. 194, Klatovy I“,

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, kupující je oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury kupujícímu.

- Podmínky překročení kupní ceny

###### Kupní cena může být měněna v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Kupní cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany dohodnou na změně části předmětu koupě. V tomto případě pak kupující zaplatí cenu zvýšenou či sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změnou části předmětu koupě. Tato změna bude dohodnuta dodatkem k této smlouvě.

- Smluvní pokuty

###### 7.1. Jestliže prodávající předá dodávku po termínu uvedeném v čl. 3.1 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20% z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

###### 7.2. Jestliže prodávající nezačne s odstraňováním vad zboží, které se vyskytly v záruční lhůtě, v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od telefonické výzvy kupujícího, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

###### 7.3. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč (slovy jednostotisíc) za každého takového neuvedeného subdodavatele.

7.4. Jestliže prodávající neodstraní v termínu do 10 pracovních dnů od telefonické výzvy kupujícího vadu, která se vyskytla v záruční lhůtě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

7.5. Pokud kupující nedodrží termín splatnosti faktury, bude povinen dodavateli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,20 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu kupujícího.

7.6. Nárok za zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě kupní ceny podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení.

- Nabytí vlastnického práva

O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami.

- Kupující se stává vlastníkem dodávky podpisem protokolu o předání, převzetí a zaplacením celkové kupní ceny. Okamžikem předání přechází na kupujícího též nebezpečí škody na zboží.

Kupující je povinen  provést před předáním řádnou přejímku dodávky a zkontrolovat druh, množství a jakost.

- Záruky

9.1.  Celková doba záruky za předmět koupě dle čl. 2 této smlouvy činí na montážní práce 60 měsíců a na použitou technologii dle záruky výrobce (min. 24 měsíců).

Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu.

9.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět koupě záruku na jakost, tj. že Předmět koupě jako celek i každá její jednotlivá část bude mít vlastnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech, technických normách, deklarované výrobcem zařízení dodávaných v rámci Předmětu koupě.

Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2 Smlouvy bude po dokončení a předání kupujícímu plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad. Po shora stanovenou dobu dle bodu 9.1. odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě specifikovaného v článku 2 Smlouvy.

9.3. Vadu dodávky je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby.

9.4. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním jakékoli vady či jiné překážky omezující plnou funkčnost provozu předmětu koupě je Kupující oprávněn odstranit tuto vadu či překážku prostřednictvím třetí odborné osoby na náklady Prodávajícího, aniž takový zásah má jakýkoli vliv na záruku za jakost. Prodávající se zavazuje Kupujícímu uhradit náklady a výdaje s tím spojené do 10 (deset) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování Prodávajícímu.

- Záruční a pozáruční servis

V případě závady na předmětu koupě dle č. 2 této Smlouvy se prodávající zavazuje zahájit odstranění závady na předmětu koupě do 3 pracovních dnů od nahlášení závady (telefonickou výzvou) kupujícím.

- Přejímka

Kupující je povinen provést neprodleně po obdržení předmětu koupě řádnou přejímku zboží 
a zkontrolovat druh, množství a jakost.

- Odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- zpoždění předání zboží delší než 20 dnů,

- provedení zboží v rozporu s ustanovením smlouvy nebo jinými závaznými předpisy 
a normami.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude vyhlášeno insolvenční řízení v průběhu platnosti smlouvy 
o dodávce zboží, do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí.  V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku a kupující není povinen hradit prodávajícímu jakoukoliv cenu za již vyrobenou část díla i případně za dílo celé, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Závěrečná ustanovení

13.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě 	nedojde, činí smluvní strany  prorogační ujednání a stanovují místně příslušným soudem k řešení sporů Okresní soud v Klatovech a Krajský soud v Plzni.

13.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti apod.

13.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.

###### 13.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.

###### 13.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu

###### 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

13.7. Tento právní úkon byl v souladu s ust. z.č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán

a schválen Radou města Klatovy dne 12. 7. 2016 usnesením č. 15

V ………………….……. dne…………

Za kupujícího: 						Za prodávajícího:

...................................................				..........................................

Mgr. Karel Denk			                       		Josef Frána

ředitel školy     		                                           jednatel společnosti

(kupující)                                                                         (prodávající)

Přílohy :

Č. 1 – čestné prohlášení o subdodavatelích

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr