Smlouva o dílo č. ……………..

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  Občanského zákoníku

## uzavřená mezi

1.	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68 Plzeň

IČ 25205625,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574,

společnost zastoupená:

v technických záležitostech jedná:

na straně jedné jako „objednatel“

a

2.	Ing. Václav Mach - INGVAMA

se sídlem:

IČ 12465071

zastoupení:

v technických záležitostech jedná:

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je sjednání práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla (projektové          
    dokumentace a inženýrské činnosti) dle poptávky objednatele ze dne 4.12.2017 se kterou se        zhotovitel podrobně seznámil a jejíž obsah je mu znám.

2.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, specifikované v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

## II. Předmět a termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci:

„Obnova vodovodu a kanalizace J. J. Ryby - projektová

dokumentace a inženýrská činnost“

- Předmětem plnění je:

- obstarání potřebných podkladů k vypracování projektové dokumentace vodovodu a kanalizace

- vypracování projektové dokumentace (DÚR) vodovodu v 8 vyhotoveních vč. dokladové části (1x), vyjádření vlastníků dotčených pozemků a 1x CD ve formátu PDF

- zajištění územního rozhodnutí vodovodu

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) obnovy vodovodu a kanalizace za provozu dle vyhlášky 230/2012 Sb. v 8 vyhotoveních vč. výkazů výměr (8x), kontrolního rozpočtu (1x), dokladové části (2x) a CD (1x) ve formátu PDF

- zajištění inženýrské činnosti pro realizaci celé akce tj. projednání a získání souhlasů,

stanovisek a vyjádření dotčených účastníků této stavby pro vodovod a kanalizaci

- zajištění vodoprávního povolení vodovodu

- zajištění autorského dozoru a technického dozoru pro vodovod a kanalizaci

- zajištění kolaudačního souhlasu vodovodu

V PDPS bude odborně zpracované dopravně inženýrské opatření .

PD bude zkoordinována se závěry Generelu odvodnění města Plzně.

PD vodovodu a kanalizace bude zhotovitel koordinovat s  z firmy WORING s.r.o., , který připravuje PD rekonstrukce komunikace J. J. Ryby a Franze Liszta pro SVSMP.

Dále bude zhotovitel koordinovat PD vodovodu a kanalizace s akcí „Rekonstrukce vodovodu Otakara Březiny“, kterou zajišťuje společnost EGYPROJEKT spol. s r.o.,

## 3. Termíny plnění:

-	předání projektové dokumentace DÚR vodovodu:			04/2018

-	zajištění územního rozhodnutí vodovodu:				09/2018

-	předání PDPS vč. výkazu výměr a rozpočtu vodovodu a kanalizace:	10/2018

-	zajištění vodoprávního povolení vodovodu:				02/2019

-	zajištění AD, TDI vodovod a kanalizace:				r. 2019

-	kolaudace vodovodu:							r. 2019

## III. Cena díla

- Cena za práce uvedené v čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou, dle přiložené cenové nabídky zhotovitele (rozpočtu), která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, v maximální výši:

Cena díla bez DPH							394 200,-Kč

Cena díla obsahuje :

1.    Obstarání potřebných podkladů k vypracování

PD vodovodu a kanalizace						 18 000,-Kč

- Vypracování projektové dokumentace (DÚR) vodovodu

v 8 vyhotoveních vč. dokladové části (1x), vyjádření vlastníků

dotčených pozemků a 1x CD ve formátu PDF				  44 600,-Kč

- Zajištění územního rozhodnutí vodovodu					  18 000,-Kč

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

(PDPS) VaK v 8 vyhotoveních vč. výkazů výměr (8x),

kontrolního rozpočtu (1x), dokladové části (2x) a CD (1x)			224 300,-Kč

- Zajištění IČ pro realizaci celé akce tj. projednání a získání

souhlasů, stanovisek a vyjádření dotčených účastníků

této stavby pro vodovod a kanalizaci					    6 300,-Kč

- zajištění vodoprávního povolení vodovodu					  12 500,-Kč

- zajištění AD a TDI pro vodovod a kanalizaci				  67 500,-Kč

- zajištění kolaudačního souhlasu vodovodu					    3 000,-Kč

Cena díla celkem bez DPH						394 200,-Kč

Součástí ceny jsou běžné správní poplatky (výpisy z katastru, poplatky za získání podkladů od správců inženýrských sítí, atd.). Cena neobsahuje poplatky za vytýčení inženýrských sítí, geologický průzkum a případné další neobvyklé průzkumy.

## IV. Platební podmínky

1.Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle
   objednateli. Faktury za provedení předmětu pnění dle odst. II. budou předloženy po dokončení
   předmětných prací.

2. Faktura bude obsahovat všechny potřebné náležitosti daňového dokladu. Zejména označení

povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ, číslo faktury, označení díla, den odeslání a den

splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit fakturovanou

sumu, razítko a podpis oprávněné osoby.

- Fakturovány budou práce odsouhlasené objednatelem.

4.   Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

VODÁRNA PLZEŇ, a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň

5.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je    
       oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti   
      a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

6.   Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení.

## V. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dohodnuté dle této smlouvy je touto smlouvou zabezpečeno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednavateli. Za vady, které se projeví (vzniknou) po odevzdání projektu zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobené porušením jeho povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady na projektové dokumentaci neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady jinému subjektu a takto vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady uhradit. Objednatel se zavazuje zajistit výběr náhradního subjektu tak, že cena takto vzniklých nákladů nepřesáhne přiměřenou část celkové ceny díla.

- Záruční doba byla dohodnuta na 5 let ode dne předání a převzetí projektové dokumentace na základě předávacího protokolu vystaveném zhotovitelem. Reklamované vady budou uplatněny písemně.

## VI. Smluvní pokuty

- V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle faktury za každý započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu odevzdání plnění dle odst. II., bod 3 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná na účet druhé smluvní strany do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

## VII. Jiná ujednání

- Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými mu ke dni uzavření smlouvy, jeho pokyny a případnými vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

- Zhotovitel se zavazuje včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zpracování dokumentace, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele a tudíž rozsahu díla.

- Vyskytne-li se během zpracování potřeba doplnit předané podklady dalšími údaji a informacemi, zhotovitel je specifikuje a objednateli předá bez prodlení.

- V projektové dokumentaci bude specifikován způsob likvidace stávajícího nefunkčního kanalizačního a vodovodního potrubí.

- Předání dokumentace bude provedeno formou předávacího protokolu s tím, že místem předání PD bude VODÁRNA PLZEŇ a.s., Plzeň, Malostranská 2, čp. 143,  PSČ 317 68 Plzeň.

- Zhotovitel bude zajišťovat při zpracování projektové dokumentace výrobní výbory za účasti zástupce provozu kanalizace, rozvodu vody Božkov a zástupce oddělení obnovy investic.

- Podklady pro zpracování PD vodovodu vč. odsouhlasení technického řešení bude zhotovitel čerpat a konzultovat na provozu rozvodu vodovodu, Údolní 6, 326 00 Plzeň.

- Podklady pro zpracování PD kanalizace vč. odsouhlasení technického řešení bude zhotovitel čerpat

a konzultovat na provozu kanalizace, Jateční 40, 300 00 Plzeň.

- Zhotovitel doloží při podpisu této smlouvy doklad o pojištění, za který objednatel považuje výhradně pojistnou smlouvu nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Pojistná smlouva musí být platná po dobu plnění této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel bude zastupovat objednatele v jednáních se zástupci dotčených orgánů státní

správy, místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů na základě plné moci v rozsahu

určeném objednatelem.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v zákonné lhůtě. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva obsahuje obchodní tajemství, tj. skutečnosti konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které souvisí s jeho společností a ohledně nichž zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Za obchodní tajemství označuje zhotovitel níže uvedená ustanovení smlouvy:

- Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

- Příloha č. 2 – pojistná smlouva zhotovitele

- Nedílnou přílohou této smlouvy je:		příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

příloha č. 2 – pojistná smlouva zhotovitele

příloha č. 3 – plná moc

- Jednotlivá ustanovení této smlouvy je možno změnit písemným dodatkem, který mohou

navrhnout obě smluvní strany.

- Návrh smlouvy je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, jeden originál obdrží objednatel

a druhý originál obdrží zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne 		                                                   V Plzni dne

Objednatel						Zhotovitel

----------------------------------				----------------------------------------

generální ředitel

P L N Á   M O C

ve smyslu  smlouvy  o dílo č. …………. uzavřené mezi společností VODÁRNA  PLZEŇ  a.s.  a  Ing. Václavem Machem, Koterovská 2127/84, 326 00 Plzeň  IČO: 12465071

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Plzeň,  Malostranská 2,  čp. 143, 317 68  Plzeň  zplnomocňuje Ing. Václava Macha., , 326 00 Plzeň  IČO: 12465071 ke  všem  jednáním směřujícím k výkonu inženýrské činnosti na stavbu:

„Obnova vodovodu a kanalizace J. J. Ryby - projektová

dokumentace a inženýrská činnost“

zejména k jednáním se správními orgány místní samosprávy a ostatních dotčených subjektů.

Tato   plná   moc   neopravňuje  zmocněnce   k  uzavírání  smluv,  vzdávání   se  práv  jménem  zastoupeného a  k úkonům zavazující VODÁRNU PLZEŇ  a.s., mimo předmět shora uvedené

smlouvy o dílo. 

V Plzni dne

Objednatel:

--------------------------------------------------

generální ředitel

Přijímám zmocnění:

---------------------------------------------------

majitel