- S m l o u v a   o   d í l o

Uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I.

- Smluvní strany

Objednatel					: TEDOS Mikulov s.r.o.

Pavlovská 12

692 01 Mikulov

Tel./fax.					: xxxxxxxxxxxxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních					: p. xxxxxxxxxxx

b) technických				: p. xxxxxxxxxxxxx

IČO						: 26949962

DIČ						: CZ26949962

Bank.spojení					: xxxxxxxxxxxxxxx

č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel					: František Dvořák Stavitelství

Klentnice 158

692 01 Mikulov

Tel./fax.					: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních					: xxxxxxxxxxxxxxxx

b) technických				: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO						: 130 63 430

DIČ						: CZ531004186

Bank.spojení					: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx

II.

Předmět plnění

Rekonstrukce bytu ul. Náměstí 10 v Mikulově (byt po p. Vránové).

Předpokládaný termín zahájení stavby :    1/2018

Předpokládaný termín dokončení stavby:  31.03.2018

III.

Předběžný položkový rozpočet

| Cena díla bez DPH | 361.348,- |
| --- | --- |
| DPH 15% | Daň odvede zákazník |
| Předběžná cena díla s DPH |  |

Cena za zhotovení předmětu smlouvy  bude dle skutečně provedených prací.

Změny prací dle projektu a vícepráce budou vždy zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.

IV.

Platební podmínky

Platby budou prováděny na základě faktur, podložených soupisy skutečně provedených prací.  Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

V.

Záruční doba

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními platných státních norem.

Záruční doba začíná běžet protokolárním předáním díla popř. jeho části a činí 36 měsíců od předání díla.

VI.

Smluvní pokuty

Jestliže objednatel nezaplatí odsouhlasenou fakturu do 14 kalendářních dnů od jejího převzetí, pak je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.  Prodlení objednatele s úhradou odsouhlasených faktur o více jak 30 kalendářních dnů je důvodem k odstoupení zhotovitele od smlouvy nedohodnou-li se písemně smluvní strany jinak.

VII.

Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do  04.01.2018.

VIII.

Ukončení smluvního vztahu

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, přičemž se smluvní strany dohodli, že všechny body smlouvy považují za podstatné.

Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10-ti dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště.

IX.

Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž si každá strana ponechá jeden.

V Dolních Dunajovicích dne  03.01.2018

………………………………………			…………………………………

objednatel							zhotovitel