Smluvní strany:

- Alumbrado s.r.o., (provozovatel poradenského centra Dům plný úspor o.p.s.)

sídlo: 			Rašínova 103/2, Brno 602 00

kancelář: 			Sladkého 13, Brno 617 00 (korespondenční adresa)

IČ: 			29194911

DIČ: 			CZ29194911

zastoupena:        	Jakubem Slačíkem – jednatelem společnosti

kontakt:                           +420 608 406 450, jakub.slacik@alumbrado.cz,

slacik@dumplnyuspor.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64785

(dále jen jako „Zhotovitel“)

a

- Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace

sídlo: 			Bučovice, Sovětská 931, PSČ 68501

IČ: 			75024489

zastoupeno: 		Jindřiška Potěšilová – ředitelka MŠ

kontakt:			Jindřiška Potěšilová – 777730401, ms.potesilova@seznam.cz

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 575

(dále jen jako „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované v článku II. odstavci 1. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje zhotovené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s článkem VII. této Smlouvy.

- SPECIFIKACE DÍLA

- Dílem dle této Smlouvy se rozumí:

- stavebně technický průzkum, prohlídka objektu a zpracování dokumentace stávajícího stavu budovy Součkova 254, postavené na pozemku parc. č. 1830, v katastrálním území Bučovice, v obci Bučovice (dále jen „Budova“) k projektovému záměru „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Bučovice, Součkova 254“ v rozsahu dle této Smlouvy,

- zpracování kompletní projektové dokumentace pro účely rekonstrukce sociálního zařízení ve stupni pro stavební povolení (ohlášení) včetně detailů pro realizaci, projektová dokumentace bude postihovat rozsah těchto stavebních prací: Stavební část – zaměření stávajícího a budoucího stavu, statika, ZTI, elektroinstalace,

- zajištění zpracování požárně-bezpečnostního řešení,

- položkový rozpočet projektanta a slepý rozpočet,

- inženýrská činnost pro získání povolení pro provedení stavby, nezahrnuje správní poplatky.

(dále jen jako „Dílo“)

- Zhotovitel zpracuje dokumentaci dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku Smlouvy až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Díla, umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům Díla; součástí této dokumentace budou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace.

- Zhotovitel předá objednateli:

  - Projektová dokumentace pro stavební povolení, 5 paré v tištěné podobě, 1 paré v elektronické podobě (ve formátu PDF)

  - Položkový rozpočet projektanta a slepý rozpočet, 5 paré v tištěné podobě, 1 paré v elektronické podobě (ve formátu PDF)

  - Požárně-bezpečnostního řešení budovy, 2 paré v tištěné podobě, 1 paré v elektronické podobě (ve formátu PDF)

  - Dokladová část k inženýrské činnosti, 1 paré v tištěné podobě

- DOBA PROVEDENÍ DÍLA

- Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést a předat Objednateli po částech v následujících termínech:

  - dle článku II. odst. 1 a), b), c), d) nejpozději do 60 dnů ode dne provedení prohlídky objektu zástupcem Zhotovitele,

  - dle článku II. odst. 1 e) se zavazuje do 10 dnů od odsouhlasení finální projektové dokumentace objednatele zažádat příslušné orgány stání správy ohledně zajištění kladných stanovisek,

  - dle článku II. odst. 1 e) se zavazuje do 10 dnů od obdržení potřebných kladných stanovisek dotčených orgánů zažádat o vydání povolení stavby,

  - prohlídka objektu zástupcem Zhotovitele proběhne ve vhodném termínu po domluvě s Objednatelem nejpozději však do 14 dnů od podpisu této Smlouvy.

- PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- Objednatel je povinen za Zhotovitelem provedené Dílo zaplatit cenu Díla, a to ve výši a způsobem sjednaným v této Smlouvě.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení Díla dle této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli Plnou moc pro zastupování, k vyřizování všech úředních náležitostí pro získání týkajících se vydání všech potřebných rozhodnutí pro povolení stavby a vydání kolaudačního souhlasu. Plná moc je Přílohou č. 1 této smlouvy.

- Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem určí Technické zadání k rekonstrukci sociálního zařízení. Technické zadání k rekonstrukci sociálního zařízení předá Objednatel Zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od prohlídky objektu.

- V případě, že Objednatel nedoloží potřebné podklady dle článku IV., odst. 4. není Zhotovitel vázaný dobou provedení díla dle článku III., odst. 1 a) až c). Lhůta se přiměřeně prodlouží.

- PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a podle pokynů Objednatele a v dohodnuté lhůtě jej Objednateli předat. Zhotovitel není povinen se řídit pokyny Objednatele, pokud jsou zjevně nesprávné či nevhodné. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na zjevnou nesprávnost či nevhodnost pokynu a je oprávněn přerušit provádění Díla do doby, než obdrží písemné sdělení Objednatele, zda na takovém pokynu trvá. Lhůta stanovená pro provedení Díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Pro případ, že Objednatel bude na svém pokynu, na jehož nesprávnost či nevhodnost byl upozorněn, trvat, bude se jím Zhotovitel řídit, není však v takém případě odpovědný za jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku splnění pokynu, na jehož zjevnou nesprávnost či nevhodnost byl Zhotovitelem upozorněn. V takovém případě má Zhotovitel rovněž právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit, přičemž takové odstoupení se považuje za odstoupení z důvodů porušení povinností na straně Objednatele.

- Zhotovitel při provedení Díla vychází z podkladů poskytnutých Objednatelem. Zhotovitel nenese odpovědnost za obsahovou správnost či pravdivost údajů obsažených v podkladech převzatých od Objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn použít k plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou jinou osobu. Při plnění povinností Zhotovitele touto jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by povinnosti dle této Smlouvy plnil sám.

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Díla nebo jeho příslušné části Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně příslušné části Díla, s jejímž dodáním je v prodlení, a to za každý pracovní den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu k provedení Díla z důvodů na straně Objednatele, neocitá se Zhotovitel v prodlení. Za důvod na straně Objednatele je považována zejména nedostatečná součinnost Objednatele. Lhůta pro provedení Díla se automaticky prodlužuje o dobu trvání překážky pro provedení Díla způsobené Objednatelem.

- Dojde-li při plnění této Smlouvy k vytvoření autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Zhotovitel Objednateli k takto vytvořenému autorskému dílu jako k celku i k jeho jednotlivým částem oprávnění k výkonu práva jej užívat (licenci). Smluvní strany se dohodly, že licence dle předchozí věty je Objednateli poskytována v souladu s § 2366 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku bezúplatně. Objednatel není oprávněn práva z licence poskytnout třetí osobě.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel Objednatele vyzve k převzetí Díla ve lhůtě nejméně 3 kalendářních dnů předem a stanoví mu lhůtu pro převzetí Díla a Objednatel je povinen Dílo v této lhůtě převzít. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí Díla i po jednotlivých částech, jak jsou tyto specifikovány v čl. II. odst. 1 této Smlouvy.

- O předání a převzetí Díla či jeho části Smluvní strany sepíší předávací protokol.

- Nepřevezme-li Objednatel Dílo nebo jeho příslušnou část ve lhůtě stanovené dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, není Zhotovitel v prodlení s předáním Díla nebo jeho příslušné části, i když k faktickému předání Díla nebo jeho části dojde později, než bylo sjednáno, nebo k němu nedojde vůbec.  Dílo nebo jeho příslušná část se považuje za předanou rovněž marným uplynutím lhůty uvedené ve výzvě k převzetí Díla nebo jeho části.

- CENA DÍLA A ZPŮSOB PLACENÍ

- Cena Díla je sjednána Smluvními stranami následovně:

| Položka | Cena bez DPH v Kč | Cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- |
| Stavebně technický průzkum, prohlídka objektu, zakreslení a digitalizace stávajícího stavu | 40 000,- Kč | 48 400,- Kč |
| Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (ohlášení) |  |  |
| Zdravo-technická instalace (projektová dokumentace) | 20 000,- Kč | 24 200,- Kč |
| Elektotechnické instalace (projektová dokumentace) | 12 000,- Kč | 14 520,- Kč |
| Statické posouzení | 8 000,- Kč | 9 680,- Kč |
| Požárně-bezpečnostní řešení budovy | 5 000,- Kč | 6 050,- Kč |
| Položkový rozpočet projektanta a slepý rozpočet | 9 000,- Kč | 10 890,- Kč |
| Inženýrská činnost pro získání povolení pro provedení stavby, nezahrnuje správní poplatky | 1 000,- Kč | 1 210,- Kč |
| Cena Díla celkem | 95 000,- Kč | 114 950,- Kč |

- Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla, resp. jeho příslušné části. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla na základě daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem se splatností 14 dní od vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu:

    - na cenu části Díla uvedeného pod písm. a) až g) odst. 1 tohoto článku Smlouvy po oboustranném podepsání dílčího předávacího protokolu na části Díla uvedené pod písm. a) až g) odst. 1 tohoto článku Smlouvy nebo poté, co marně uplyne lhůta pro převzetí těchto částí Díla Objednatelem stanovená dle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy;

    - na cenu části Díla uvedeného pod písm. h) odst. 1 tohoto článku Smlouvy po oboustranném podepsání konečného předávacího protokolu na předmět Díla nebo poté, co marně uplyne lhůta pro převzetí této části Díla Objednatelem stanovená dle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části má Zhotovitel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu vzniklé škody.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace, jež je součástí Díla, a za soulad projektové dokumentace s právními předpisy.

- Zhotovitel neručí za vady Díla způsobené dodáním chybných či neúplných podkladů Objednatelem nebo nevhodností či nesprávností pokynu Objednatele.

- Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady Díla. Reklamace vad Díla musí být vůči Zhotoviteli učiněna písemně a musí obsahovat specifikaci tvrzené vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem.

- OCHRANA INFORMACÍ, POVINNOST MLČENLIVOSTI

- Smluvní strany se zavazují, že nesdělí, nepředají ani nezpřístupní třetím osobám jakékoliv důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s plněním dle této Smlouvy získaly od druhé Smluvní strany. Smluvní strany považují důvěrné informace dle předchozí věty za obchodní tajemství a zavazují se s nimi nakládat jako s obchodním tajemstvím, zejména se zavazují je uchovávat v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení (dále jen „Povinnost mlčenlivosti“).

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Doručuje se na adresu sídla Smluvních stran, případně na kontaktní korespondenční adresu, uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti adresátem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět odesílateli. Účinek doručení nastává vrácením zásilky.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Až do podpisu této Smlouvy Objednatelem je text této Smlouvy pouze odvolatelnou nabídkou Zhotovitele k uzavření Smlouvy. Nedoručí-li Objednatel Zhotoviteli řádně podepsanou Smlouvu do 30 dnů ode dne doručení nabídky dle předchozí věty, považuje Zhotovitel tuto nabídku za nepřijatou a odvolává ji.

- Otázky v této Smlouvě neuvedené se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Smluvní strany prohlašují, že by k uzavření této Smlouvy došlo i tehdy, kdyby kterákoli její část byla neplatná nebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto Smlouvu jako celek za platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu neplatného ustanovení. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou spolupracovat při tvorbě takového ustanovení.

- Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou Smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Brně dne ……………				V Bučovicích dne …………

Zhotovitel                                                             	Objednatel

…………………………………………..		………………………………………..

Jakub Slačík – jednatel společnosti 		     	  Jindřiška Potěšilová – ředitelka MŠ

Příloha č. 1

# PLNÁ MOC

Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace

sídlo: 			Bučovice, Sovětská 931, PSČ 68501

IČ: 			75024489

zastoupeno: 		Jindřiška Potěšilová – ředitelka MŠ

(dále jen zmocnitel),

uděluje plnou moc

Alumbrado s.r.o., (provozovatel poradenského centra Dům plný úspor o.p.s.)

sídlo: 			Rašínova 103/2, Brno 602 00

kancelář: 		Sladkého 13, Brno 617 00 (korespondenční adresa)

IČ: 			29194911

DIČ: 			CZ29194911

zastoupena:        	Jakubem Slačíkem – jednatelem společnosti

(dále jen zmocněnec),

k vyřizování všech úředních náležitostí (písemnosti, zastupování při ústním jednání, přejímání písemností) potřebných pro vydání povolení stavby a vydání kolaudačního souhlasu pro akci záměru „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Bučovice, Součkova 254“.

Zmocněnec je oprávněn jednat samostatně prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo udělit plnou moc jiné osobě nebo pověřit svého zaměstnance, aby za něj jednal jménem zmocnitele.

Tato plná moc je udělena po dobu trvání předmětného vydání rozhodnutí o povolení stavby a vydání kolaudačního souhlasu.

V Bučovicích dne ………………

……………………………………………

za zmocnitele

Jindřiška Potěšilová – ředitelka MŠ

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

……………………………………………

za zmocněnce				Jakub Slačík - jednatel společnosti