# SMLOUVA O DÍLO č. 040/168/novo/16

K provedení stavby

„ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“

ZŠ POZNAŇSKÁ-so 03, poznaňská 830/32, PRAHA 8

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení zákona č.  89/2012 Sb. (NOZ) v platném znění, mezi následujícími smluvními stranami:

Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice

zastoupený:  		Mgr. Kamilou Svobodovou – ředitelkou školy

IČO:                                             70828083

bankovní spojení:  		PPF banka PRAHA

Číslo účtu:                                   2002340009/6000

( dále jen "objednatel")

a

KONSTRUKTIS NOVOSTAV A.S.

V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10

zastoupený: 	 Oldřichem Smolíkem – místopředsedou představenstva

bankovní spojení:		ČS, a.s. - KCPC Praha 1- č.ú

Číslo účtu :         		994404-441934001/0800

IČ:		26416247

DIČ: 	 CZ 26416247

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

# I.   I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   A K C I

Název akce:

„ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ –  POŠKOZENÍ  KRUPOBITÍM, ZATEČENÍ DO OBJEKTU ŠKOLY “ V OBJEKTU ZŠ POZNAŇSKÁ 830/32a, Praha 8

# II.   P Ř E D M Ě T    S M L O U V Y

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo  „ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ POŠKOZENÉ KRUPOBITÍM, ZATEČENÍ DO OBJEKTU ŠKOLY“  v objektu ZŠ POZNAŇSKÁ, PRAHA 8,   a to v rozsahu přiloženého výkazu výměr

- Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

- Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako  by je provedl  sám.

- Specifikace rozsahu díla je  vymezena  V CELKOVÉ KALKULACI.

- V ceně díla musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek.

- Rozsah prováděného díla zapracovaný do výkazu výměr byl odsouhlasen objednatelem.

- Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě

III.    D O B A   P L N Ě N Í

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 28 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Určení termínů realizace-začátek akce :

nejdříve od    : 				26.09.2016

konec akce nejpozději do  : 			21.10.2016

- Termín zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.

# IV.    C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

# Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele jako  cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem

Cena bez DPH celkem    	684.498,27-Kč

DPH  21 %                                                     	181.955,23,-Kč

Celková cena včetně DPH                           	866.453,50,-Kč

Plnění podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci formou konečné faktury po dokončení stavby.

- Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Konečná faktura bude objednatelem vystavena do 7 kalendářních dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran.

- Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací,  popř...Protokolem  o předání a převzetí díla.

- Lhůta splatnosti konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

- Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2  zákona č. 235/2004 Sb.  „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu zjišťovacího protokolu popř.“Protokolu o předání a převzetí díla“.

4.       Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Ceny dodatečných prací budou tvořeny takto:

- dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v  kalkulaci základní ceny díla (základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.

- u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

5.     Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s čl. IV. odst. 6 této

smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel

provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí.

# V.    Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

- Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

#### V Praze dne:						            V Praze dne: 24.09.2016

objednatel	                                                                                                                                 zhotovitel