## Dodatek č. 1 ke

## Smlouvě o dílo č.

na zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zabezpečení sesouvajícího svahu“ podle projektu zpracovaného projektantem Radka Stoklase – SK PROJEKT

- uzavřený

- mezi smluvními stranami:

Objednatelem:	Domov pro seniory Hortenzie, Bořanovice-Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice

Identifikační číslo:		70876886

Zhotovitelem:		SAAGE PRO, s.r.o.

se sídlem: 			Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo:  		05938252

Dále také obecně „smluvní strany“.

Tímto dodatkem se smluvní strany podle čl. VI. odst. 1 původní smlouvy o dílo dohodly tak, že termín realizace díla se z důvodu provedení přeložky správcem sítě prodlužuje do 17. 12. 2018.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek je účinný jeho uveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel, který si rovněž vyhrazuje právo uveřejnit jej na profilu zadavatele.

V Bořanovicích – Pakoměřicích dne 29. 12. 2017

Objednatel

Zhotovitel