DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitel:

č. smlouvy objednatele: 703/2017

Název díla:

„VD Jesenice - rekonstrukce části odvodňovacího příkopu“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	BPO spol. s r. o.

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

IČO: 	18224920

DIČ:	CZ18224920

zastoupená:	Ing. Ing. Pavel Kyliš

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				30.06.2017

Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	15.01.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				28.02.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				30.06.2017

Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	20.03.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.04.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne …………..				v Ostrově dne ..................

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Kyliš

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			BPO spol. s r.o.