č.j.50267-16/OZP-kor					ev.č. 0671/2016

spis: 4150-16

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: ……………………..

……………………..

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	B M H spol. s r.o.

IČO: 428 69 668, DIČ: CZ42869668

se sídlem Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc - Chválkovice

zápis v rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

zastoupen Lucií Molíkovou, jednatelkou

bankovní účet číslo: ……………………

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.9.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace v ul. Sokolovská, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Dílo mělo být provedeno do 30 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, tj. do 3.10.2016. Na základě požadavku objednatele bylo provádění díla dne 22.9.2016 přerušeno. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s přerušením prací a nebude po objednateli požadovat žádné vícenáklady ani újmu, která mu mohla vzniknout z důvodu přerušení provádění díla.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 119 019,79 Kč bez DPH a neprovést méněpráce v ceně -136 761,84 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Strany se dohodly, že bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku bude zhotovitel pokračovat v dokončení přerušeného díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 596 978,40 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.10.2016.

Ve Svitavách dne 12.10.2016

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..……………………………………	…………………….……………………….

Mgr. David Šimek	Lucie Molíková

starosta města Svitavy 	jednatelka B M H spol. s r.o.