## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E53/2016

## uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj.2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

zastoupené:		Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou muzea

se sídlem:		U Muzea 398/4, 466 01  Jablonec nad Nisou

IČ: 		00079481

DIČ:		CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

č.ú.: 	930451/0100

Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

Jan Pleštil, tel.: 483 369 020, e-mail: jan.plestil@msb-jablonec.cz

a

Zhotovitel:	PROMAN s.r.o.

se sídlem:	Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim

zastoupené:	Ing. Petrem Malým, jednatelem společnosti

IČ: 	62028774

DIČ: 	CZ62028774

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

č.ú.:		271976283/0300

Odpovědný zástupce v záležitostech technických:

Ing. Pavel Čížek, tel.: 469 622 279, e-mail: proman@proman.cz

společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 7066.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. E53/2016 ze dne 1. 8. 2016.

Tento Dodatek č. 1 upravuje článek II. Čas a místo plnění a článek IV. Platební podmínky, a to z důvodu prodlení objednatele s termínem předání místa plnění z důvodu zpoždění stavebních úprav objektu a výskytu zvýšené vlhkosti ve druhém nadzemním podlaží depozitáře. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 doplněn článek X. Závěrečná ustanovení.

# II. Čas a místo plnění

- Z důvodu nemožnosti na straně objednatele předat zhotoviteli místo plnění v domluveném termínu uvedeném ve Smlouvě o dílo č. E53/2016 se musel objednatel a zhotovitel domluvit na rozdělení plnění zakázky do dvou etap.

- Dodávka a montáž regálového vybavení do 1. NP bude provedena od 28. 11. 2016 do 2. 12. 2016.

- Dodávka a montáž regálového systému do 2. NP bude provedena po vyschnutí objektu depozitáře a po opětovném vymalování prostor. Zhotovitel bude vyzván objednatelem min. 20 dní před termínem možného nástupu na realizaci druhé etapy. Tato etapa bude provedena do 30. 6. 2017. Dodávka a montáž druhé etapy nesmí přesáhnout týden.

# IV. Platební podmínky

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohu. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena ve dvou platbách na základě vystavených faktur, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

- První platba proběhne po dodání a montáži regálového systému do 1. NP, bez vad a nedodělků.

- Druhá platba proběhne po dodání a montáži regálového systému do 2. NP, bez vad a nedodělků.

# X. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

- Strany tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 1. 8. 2016 č. E53/2016.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jeho zveřejnění v registru smluv vč. původní Smlouvy o dílo.

V Jablonci nad Nisou, dne  10. 10. 2016

Za objednatele:                                   		                 	      Za zhotovitele:

.........................................	............................................