Požadavek na změnu (RfC)

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID SD MZe: | Z22401 | ID ShP MZe: | 2017_0075_04 | ID PK MZe: | 252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Název změny: | Implementace DP Mrazy 2017 – dokončení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | Klikněte sem a zadejte datum. | Požadované datum nasazení na produkci: | 16.4.2018 |

| Kategorie změny: | Normální ☐ Urgentní ☒ | Priorita: | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Kód: | ISND | Verze: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☒ Zlepšení ☐ Reklamace ☐ Bezpečnost ☐ |  |  |
|  | Infrastruktura ☒ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☒ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ |  |  |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | … | … | … | … |
| Metodický / věcný garant: | … | … | … | … |
| Change koordinátor: | … | … | … | … |
| Poskytovatel / dodavatel: | … | … | … | … |

| Smlouva č.: | 758-2017-13330 (S2017-0115) | KL: | HR-001 |
| --- | --- | --- | --- |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku je dokončení dotačního programu Mrazy 2017 v rozsahu dokončení kompletního cyklu administrace žádostí pro M.1.1., M.1.4., M.2. a dále dodání kompletního řešení M.1.2.

I. -> M.1.1., M.1.4. a M.2. musí být implementovány do stavu „předáno řešiteli“ na produkci do 12. 2. 2017.

II. -> Zbývající část - dokončení kompletního cyklu administrace žádostí pro M.1.1., M.1.4., M.2. a dále dodání kompletního řešení M.1.2. je požadováno dodání na produkci k datu 6. 4. 2018.

Vstupem pro plnění tohoto požadavku je naimplementované plnění RFC číslo ShP 2017_0075_3. Plnění tohoto požadavku zahrnuje implementaci, testování garantem, akceptaci, přenos akceptovaného plnění na produkci, tvorba vstupních a výstupních rozhraní (formulářů), dokumentů, reportů, pohledů a sestav, které jsou definovány garantem v rámci Specifikace dodané k RfC 2017_0075_3 a případně doplněny v průběhu realizace předchozího RFC.

Výstupem jsou podepsané akceptační protokoly / testovací scénáře, provedený release na produkci a aktualizovaná dokumentace (model ISND v SEA včetně textového souboru, ve kterém budou popsány změny s přesnou identifikací umístění změn v modelu (notace jako u cesty v prostředí MS Windows)), uživatelská a další relevantní dokumentace, testovací scénáře v MS Word).

Testovací scénáře musí obsahovat ověření kontrol vstupních dat (počet desetinných míst, formáty apod.) a ověření logiky kontroly výpočtů, tedy i scénáře ověření, že nejde zadat nebo provést to co nemá být povoleno. Testovací scénáře musí pokrývat kompletní životní cyklus žádosti.

Dokumenty v elektronické podobě budou uloženy na úložišti MZe (přístupový odkaz bude zaslán v rámci projektové komunikace).

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Změna vyplývá z dokumentu Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017, č.j.:51003/2017-MZE-17222 na základě § 1, § 2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Zásady jsou dostupné zde: http://eagri.cz/public/web/mze/puda/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html

## Rizika nerealizace

# Nemožnost splnit příjem, administrací žádostí DP Mrazy 2017 a jejich vyplacení.

# Podrobný popis požadavku

## Popis současného stavu

## Dotační program Mrazy 2017 je zcela nový a v ISND není realizován. Stávající DP Mrazy 2016 byl vytvořen podle Zásad pro rok 2016 a nelze jej pro rok 2017 použít. V Zásadách pro rok 2017 jsou obsaženy významné změny, stejně jako nové požadavky na funkcionalitu. Vstupem pro plnění tohoto požadavku je naimplementované plnění RFC číslo ShP 2017_0075_3.

## Popis cílového stavu

Funkční DP Mrazy 2017, umožňující administraci žádostí v celém životním cyklu žádosti.

## Dopady na IS MZe

### Technické aspekty implementace

### Dopady na agendu – ano  ☒ / ne ☐

### Dopady na aplikace – ano  ☒ / ne ☐

### Dopady na data – ano  ☒ / ne  ☐

### Dopady na síťovou infrastrukturu – ano  ☐ / ne  ☒

### Dopady na serverovou infrastrukturu – ano  ☐ / ne  ☒

### Dopady na bezpečnost – ano  ☐ / ne  ☒

### Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu

### Dotčené konfigurační položky

| ID | Název položky | Předpokládaný dopad |
| --- | --- | --- |

## Rizika implementace změny

Nejsou známy. Veškerá rizika vzniklá v průběhu analýzy a realizace budou řešena v rámci pravidelných jednání projektového týmu.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

Úprava části řešení nezvyšuje rozsah podporované aplikace ISND.

# Požadavek na dokumentaci

| Druh dokumentu | Požadováno | Formát výstupu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Úložiště | Papírově | CD |
| Návrh řešení | ANO | ANO | NE | ANO |
| Protokol správce ESB serveru o provedeném testování souvisejících webových služeb | NE | NE | NE | NE |
| Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | ANO | NE | ANO |
| Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE | ANO |
| Uživatelská příručka | ANO | ANO | NE | ANO |

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

| ID | Akceptační kritérium | Způsob verifikace | Akceptuje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace. | Podpis testovacích scénářů | MZe uživatelé |
|  | Uživatelská příručka | Kontrola správnosti a úplnosti | MZe uživatelé |

# Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Datum: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | … |  |  |
| Žadatel: | … |  |  |
| Metodický / věcný garant: | … |  |  |
| Metodický / věcný garant: | … |  |  |
| Change koordinátor: | … |  |  |
| Vedoucí 13334 | … |  |  |

B – nabídkA řešení – zpracovává dodavatel

| ID SD MZe: | Z22401 | ID ShP MZe: | 2017_0075_4 | ID PK MZe: | 252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

id pro komunikaci s dod.: RfC_isnd_2018_no008_dp_mraz_dokonceni

# Návrh konceptu technického řešení

# V rámci plnění dle tohoto RfC bude dokončena implementace DP „Mráz 2017“ v celém rozsahu, tedy:

- Budou implementovány zbývající procesní kroky pro administraci podprogramů M.1.1., M.1.4. a M.2 (vkládání žádostí realizováno v rámci předchozího RfC Z22400-1).

- Bude implementován kompletní proces administrace podprogramu M.1.2.

Implementace formulářů a výstupů bude odpovídat současné architektuře a technologickému řešení ISND.

Součástí plnění dle tohoto RfC bude i případná úprava/doplnění Specifikace dodané k RfC 2017_0075_3.

Výstupem plnění bude tedy:

- Implementace řešení

- testování garantem

- akceptace

- přenos akceptovaného plnění na produkční prostředí MZe

- tvorba vstupních a výstupních rozhraní (formulářů), dokumentů, reportů, pohledů a sestav, které jsou definovány garantem v rámci Specifikace dodané k RfC 2017_0075_3 a případně budou doplněny v průběhu realizace předchozího RFC 2017_0075_3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

# V souladu s podmínkami smlouvy 758-2017-13330 (S2017-0115).

# Dopady do systémů MZe

## 3.1	Technické aspekty implementace

## Příslušné formuláře budou implementovány v souladu se současnou architekturou ISND. Nasazení nové funkcionality bude vyžadovat odstávku testovacího i produkčního prostředí ISND.

## 3.2	Dopady na agendu

## Doplnění podpory kompletní administrace žádostí pro DP „Mráz 2017“ umožní administrovat žádosti o dotace dle „Zásad…“ čj.:51003/2017-MZE-17222.

## 3.3	Dopady na data

Vložením nových žádostí dojde k nárůstu uložených dat v DB:ISND.

## 3.4	Dopady na síťovou infrastrukturu

Bez dopadu.

## 3.5	Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu.

## 3.6	Dopady na bezpečnost

## Bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

Bude požadována součinnost Objednatele při revidování dokumentu „Specifikace DP Mrazy 2017“ (soubor: 2017_0075_03-Mrazy_2017_specifikace-v13.docx), který slouží jako podklad pro řešení RfC dodavatelem) zejména z hlediska metodiky a algoritmizace výpočtů, dále při testování dodávané funkcionality na testovacím prostředí MZe. Součinnost třetích stran není vyžadována, kromě případného testování uživateli v roli Zadavatel na OPŽL SZIF.

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí 2.1 -> I., včetně předání testovacího scénáře | T2 = do 7.2.2018 |
| T3 = Termín nasazení plnění na produkční 2.1 -> I. prostředí včetně akceptace | T3 = do 12.2.2018 |
| T4 = Nasazení na testovací prostředí 2.1 -> II., včetně předání dokumentace | T4 = do 3.4.2018 |
| T5 = Termín nasazení plnění na produkční prostředí 2.1 -> II. včetně akceptace | T5 = do 6.4.2018 */ |

# */ Uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 19.01.2018

# Cenová nabídka navrhovaného řešení

| Popis |  | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Viz cenová nabídka v příloze č. 01 |  | 508 200,00 | 614 922,00 |
| Celkem: |  | 508 200,00 | 614 922,00 |

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 2 |  |  |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele / Poskytovatele: | Jméno oprávněné osoby: | Datum: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |

C – Schválení realizace požadavku

| ID SD MZe: | Z22401 | ID ShP MZe: | 2017_0075_4 | ID PK MZe: | 252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RFC.

# Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| 16221 | Požadována součinnost při revidování dokumentu „Specifikace DP Mrazy 2017“ (soubor: 2017_0075_03-Mrazy_2017_specifikace-v13.docx), který slouží jako podklad pro řešení RfC dodavatelem) zejména z hlediska metodiky a algoritmizace výpočtů, dále při testování dodávané funkcionality na testovacím prostředí MZe. Součinnost třetích stran není vyžadována, kromě případného testování uživateli v roli Zadavatel na OPŽL SZIF. | … |
| 17222 | Požadována součinnost při revidování dokumentu „Specifikace DP Mrazy 2017“ (soubor: 2017_0075_03-Mrazy_2017_specifikace-v13.docx), který slouží jako podklad pro řešení RfC dodavatelem) zejména z hlediska metodiky a algoritmizace výpočtů, dále při testování dodávané funkcionality na testovacím prostředí MZe. Součinnost třetích stran není vyžadována, kromě případného testování uživateli v roli Zadavatel na OPŽL SZIF. | … |

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí 2.1 -> I., včetně předání testovacího scénáře | T2 = do 7.2.2018 |
| T3 = Termín nasazení plnění na produkční 2.1 -> I. prostředí včetně akceptace | T3 = do 12.2.2018 |
| T4 = Nasazení na testovací prostředí 2.1 -> II., včetně předání dokumentace | T4 = do 3.4.2018 |
| T5 = Termín nasazení plnění na produkční prostředí 2.1 -> II. včetně akceptace | T5 = do 6.4.2018 */ |

# */ Uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 19.01.2018

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-001 | Implementace DP Mrazy 2017 – dokončení | 45,38 | 508 200,- | 614 922,- |
| Celkem: |  | 45,38 | 508 200,- | 614 922,- |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Případné další obchodní podmínky

# Posouzení

| Dotčený subjekt: | Doporučuje ☐ / Nedoporučuje ☐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vyjádření: |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  |  | Datum |

| Dotčený subjekt: | Doporučuje ☐ / Nedoporučuje ☐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vyjádření: |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  |  | Datum |

| Dotčený subjekt: | Doporučuje ☐ / Nedoporučuje ☐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vyjádření: |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  |  | Datum |

# Schválení

| Metodický/Věcný garant: | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum |  | Podpis |

| Metodický/Věcný garant: | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum |  | Podpis |

| Change koordinátor: | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum |  | Podpis |

| Oprávněná osoba dle smlouvy MZe: | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum |  | Podpis |

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe

ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe

ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel.

Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd.

Nepovinná položka při zpracování RfC

Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.

Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem.

ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.

Vyplní Change koordinátor na základě podkladů, které obdrží od dotčených subjektů. Ve volbě doporučuje/nedoporučuje se zaškrtne hodící se volba.

Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba.

V rámci realizace tohoto PZ nejsou předpokládány žádné změny služeb ESB Serveru