# SMLOUVA O DÍLO č.   3/2018

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:                        Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

# Adresa:                                       Bobnická 712, Nymburk, PSČ 288 21

dále jen objednatel

IČ:                                              46357009

DIČ:                                           CZ46357009

Bankovní spojení:		    XXXXXXXXXX

Číslo účtu:			    XXXXXXXXXX

# Statutární zástupce:                    Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

tel: XXX XXX XXX, mail: XXXX@XXXX.XX

Pověřený zástupce

ve věcech smluvních:                 XXXXXXXXXX – XXX XXX XXX

ve věcech technických:               XXXXXXXXXX

1.2. Zhotovitel:

Statutární orgán:            	František Janek

dále jen zhotovitel

Adresa:			Poděbradská 136, Poděbrady – Velké Zboží, PSČ 29001

IČ:                                          11255005

DIČ:                                       CZ531120083

Bankovní spojení:                  XXXXXXXXXX

e-mail:		                        XXX@XXX.XX

Pověřený zástupce

ve věcech smluvních:             XXXXXXXXXX

ve věcech technických:           XXXXXXXXXX

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednavatele, projektová  dokumentace a oceněný výkaz výměr stavby, který je nedílnou součástí smlouvy.

2.2. Název stavby: Oprava kanalizačního řadu, ul. Jičínská, Nymburk

2.3. Místo stavby:  Nymburk

2.4. Termín realizace: 	do 15.3.2018

2.5. Stavba bude provedena dle objednatelem dodané dokumentace, zpracované autorizovaným projektantem.

III.

## Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo pro objednatele spočívající v dodání stavby – stavebních prací uvedených v čl. II této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.

3.1. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení opravy kanalizačního řadu.

3.2. Dílo vybudované v rozsahu dle bodu 3.1. bude mít předepsané technické ukazatele jakosti dle dokumentace dodané objednatelem.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést zakázku svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.4. Provedení stavby bude včetně zajištění potřebných zkoušek (geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle směrnice VaK Nymburk, kamerová prohlídka)   a likvidace vzniklých odpadů.

IV.

## Termín zhotovení díla

4.1. Termín ukončení:  15.3.2018

4.2. Jestliže zhotovitel dokončí zakázku před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít tuto i v dřívějším termínu.

4.3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednavatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednavatele není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla, bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

V.

## Cena

5.1. Cena za zhotovení zakázky je stanovena dohodou. Cena je členěna bez DPH, DPH a včetně DPH.

5.2. Cena za zhotovení díla podle článku III. činí bez DPH:         488.000,11   Kč

21 % DPH:        102.480,02   Kč

Cena včetně DPH:        590.480,13   Kč

5.3. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v čl. II. a III. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší (sníží) dle rozsahu víceprací (méněprací) dle jednotkových cen daných výkazem výměr.

VI.

Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel bude v předem dohodnutých termínech předkládat objednateli dílčí fakturu za skutečně provedené práce. Po dokončení stavebního díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

VII.

Smluvní pokuta

7.1.Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.

Náhrada škody a odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že zhotovitel neprovede dodávku ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy, může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla a to za každý započatý kalendářní den prodlení do předání díla.

VIII.

## Ostatní ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník /dále SD/.

Do SD budou zapisovány všechny rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodněných odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést SD končí předáním a převzetím stavebních prací – viz. bod.III, čl. 3.4.

8.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě, splňující veškeré požadavky kladené technickými normami, PD a jinými obecně závaznými normami.

8.3. Zhotovitel je povinen před prováděním každé části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem do SD nebo zasláním písemné či mailové výzvy do sídla objednatele,

nejpozději však tři dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací, hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí prací. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce vlivem užívání komunikace nad obvyklou míru pro daný typ vozovky dle nabídky, případně, které byly způsobeny živelnými událostmi. Dále zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny.

8.5. O převzetí dodávky sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přejímá.

8.6. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

- za zhotovitele:  XXXXXXXXXX - stavbyvedoucí

tel: XXX XXX XXXX, mail: XXXXX@XXXXX.XX

- za objednatele: ……………. – vedoucí střediska ………………….

tel: ……………, mail: …………….@..............

8.7. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce záruku 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelené části. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

8.8. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem proti zvláštní úhradě po předchozím odsouhlasení oběma smluvními stranami.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zejména dle ustanovení § 101,102,103 Zákoníku práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

8.10. Pokud nejsou podmínky specifikovány, platí obecné zásady Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

8.12. Obě smluvní strany prohlašují, že mimo tuto písemně uzavřenou smlouvu o dílo nesjednaly žádná jiná ujednání a doplňky, které by tuto smlouvu měnily či doplňovaly.

Změny a doplnění této smlouvy lze uskutečnit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.

8.13. Objednatel informuje Zhotovitele, že je podle zákona 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv ( zákon o registru smluv) v platném znění tzv. povinným subjektem, který musí smlouvy vyplývající z obhodního styku uveřejňovat v registru smluv. Povinnost uveřejnění se tak vztahuje i na tuto smlouvu o dílo.

Uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv bude provedeno Objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

# V Nymburce dne

……………………………………….                             ………………………………………

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.                                  František Janek – VODA Janek

Ing. Miloš Petera – předseda představenstva                                                            
                      objednavatel                                                                   dodavatel