SMLOUVA  O   DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Účastníci smlouvy:

1/	Objednatel:

| Jméno a příjmení: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Zastoupená: Vitvarová Jana – ředitelka školy |
| --- |
| IČO: 626 90 272 |
| sídlo: | Pospíšilova 365/90, 500 03 Hradec Králové |
| bank. spojení: |  |
| kont. údaje: |  |
| dat, schránka: | x5nkpjx |

a

2/	Zhotovitel:

Firma: 	ALFA CZ  s.r.o.

IČO : 		25 92 18 94

DIČ:		CZ 25 92 18 94

reg.:		OR KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 14500

zastoupená: 	Petrem Vítkem, jednatelem společnosti

# sídlo:         	Resslova 929, 500 02 Hradec Králové 2

bank. spojení:

kont. údaje:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

s m l o u v u   o   d í l o :

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.	Zhotovitel prohlašuje, že je obchodní společností oprávněnou k výkonu vázané živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Zhotovitel dále prohlašuje, že je certifikovaným dodavatelem střešních systémů a krytin zn.

2. 	Účastníci se dohodli, že oprávnění jednat ve věcech této smlouvy (dále jen „SOD“) mají následující osoby:

a)	za objednatele: 		ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

b)	za zhotovitele: 		ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Článek 2

Předmět díla

1.	Na budově školy Objednatele došlo při vichřici v listopadu 2017 k poškození střešní krytiny. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést opravy nutné k uvedení střechy do původního stavu. Předmětem smlouvy je současně závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny dle této smlouvy za jeho provedení.

2. 	Dílo bude prováděno na objektu budovy školy postaveném v ulici Pospíšilova 365/9 v Hradci Králové. Provedení díla spočívá zejména ve výměně poškozených hřebenáčů po vichřici.

3.	Zhotovitel vypracoval posudek škod vzniklých v důsledku vichřice, jeho součástí je nabídkový rozpočet (kalkulace stavebních prací), příloha č. 1 této Smlouvy. Tento dokument Objednatel předal pojišťovně Kooperativa, a. s. Celková cena díla včetně DPH bude stanovena na základě skutečně provedených prací, v rozsahu schváleném pojišťovnou a v souladu s  nabídkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

4. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí v rozsahu nabídkového rozpočtu v souladu s platnými normami ČSN a s montážními postupy dodavatele střešní krytiny.

5.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a v době sjednané v čl. 5 SOD.

Článek 3

Cena díla

1.	Cena za zhotovení díla uvedeného v čl. II. této SOD je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 51 500,-Kč bez DPH na základě odsouhlasené cenové nabídky a nabídkového rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

2.	Zhotovitel prohlašuje, že ve sjednané ceně jsou započteny veškeré náklady spojené s bezvadným a kompletním provedením díla, zejména, náklady na dodávku a montáž hřebenáčů, montážní materiál, montážní pomůcky, veškeré předpokládané náklady nutné k realizaci díla, doprava, provozní zkoušky a režijní náklady zhotovitele. Součástí sjednané ceny jsou i práce a dodávky, které v nabídce uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem ke dni uzavřen této smlouvy vědět měl a mohl.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dohodnutá cena díla je stanovena jako úplná. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Pokud si charakter díla v průběhu jeho provádění vyžádá změny před jeho dokončením, zavazují se strany uzavřít dohodu o změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této SOD a přiměřeně upravit sjednanou cenu díla. Případné práce nad sjednaný rozsah díla musí být před jejich realizací smluvními stranami sjednány formou záznamu ve stavebním deníku nebo samostatnou písemnou dohodou. Za stranu Objednatele musí takové změny odsouhlasit i pojišťovna Objednatele.

4.	Cena díla v této SOD je uváděna bez připočtení daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době fakturace.

Článek 4

Platební podmínky

1.	Nárok zhotovitele na zaplacení sjednané ceny díla vzniká okamžikem provedení díla ve sjednaném rozsahu, aniž by vykazovalo podstatné vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k obvyklým účelům.

3.	Celková cena díla bude vyúčtována konečnou fakturou s náležitostmi daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění 1. 1. 2016, v níž budou zúčtovány složené zálohy a vyúčtován doplatek v souladu se sjednanou cenou díla. Splatnost konečné faktury se sjednává v délce 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.

Článek 5

Lhůta k plnění a místo provedení díla

1.	Zhotovitel se zavazuje dílo provést ve sjednané, jinak obvyklé jakosti a kvalitě, a předat jej dokončené v termínu dohodnutém s objednatelem. K zahájení prací dojde v únoru 2018, kdy bude zhotoviteli předáno staveniště. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v termínu do poloviny března 2018.

2.	V případě prodlení s předáním staveniště nebo jeho části pro zahájení plnění díla z důvodu na straně objednatele bude o tuto dobu prodlení prodloužen termín dokončení díla. Termín dokončení díla bude přiměřeně posunut též o dobu potřebnou k provedení víceprací.

3.	Objednatel přistoupí na prodloužení termínu plnění v případě takových klimatických podmínek a vlivů, které budou mít zásadní vliv na dodržení technologických postupů, platných ČSN a dalších předpisů, a které by mohly mít zásadní vliv na kvalitu a možnost provedení díla. Termín bude prodloužen o délku trvání těchto klimatických překážek a jejich následků.

4.	Místem plnění je budova školy na adrese Pospíšilova 365/9, Hradec Králové.

Článek 6

Provádění díla

1.	Objednatel se zavazuje zajistit předání staveniště k provedení předmětu díla v den stanovený dle čl. V. odst. 1. SOD v souladu s podmínkami projektové dokumentace, způsobilé k provedení díla a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektem a podmínkami smlouvy.

2.	Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel dále odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen likvidovat odpady a přiměřeně nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je povinen vyvíjet činnost tak, aby vedla k řádnému provedení díla dle podmínek SOD.

3.	Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení si v rámci sjednané ceny zabezpečuje zhotovitel. Stroje, zařízení a materiál, který zbyl po likvidaci zařízení staveniště, je majetkem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun na staveniště. Materiál dodaný na staveniště je až do úplného zaplacení ceny majetkem zhotovitele.

4.	Objednatel je povinen zajistit možnost napojení staveniště k odběru elektrické energie.

5.	Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli průběžnou kontrolu prováděných prací. O provedení kontroly bude proveden zápis ve stavebním deníku, v němž objednatel resp. osoba pověřená k technickému dohledu uvede své případné připomínky. Zhotovitel je povinen na stavbě vést stavební deník, kde bude uvedena průběžně dokumentace o činnosti zhotovitele na stavbě, zejména popis prováděných prací, jména přítomných pracovníků na stavbě a podpis odpovědného pracovníka zhotovitele, včetně uvedení klimatických podmínek.

Článek 7

Předání a převzetí díla

1.	Zhotovitel je povinen dílo dokončit a po dokončení prací předat dílo objednateli bez podstatných vad a nedodělků bránících jeho užívání a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít. K předání díla se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele nejméně dva pracovní dny před termínem předání. Přípravu předání díla zabezpečuje zhotovitel na vlastní náklady.

2.	Při předání díla a převzetí díla bude účastníky sepsán předávací protokol (zápis o předání a převzetí díla) na formuláři zhotovitele. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen do předávacího protokolu uvést důvody. V případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky a ani užívání podstatným způsobem neomezují, nemá objednatel právo odmítnout převzetí díla.

Článek 8

Smluvní pokuty

1.	Pokud zhotovitel předá dílo dle této SOD po termínu uvedeném v čl. V. odst. 1, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení po konečném termínu. Smluvní pokuta se nevztahuje na případy živelné pohromy, navýšení rozsahu sjednaných prací, zhoršených klimatických podmínek (viz. čl. V. odst. 3) a vyšší moci (např. stávka, válka, přírodní katastrofy, zemětřesení, povodeň, požár).

2.	V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu v termínu splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit a zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky. V případě prodlení s úhradou daňových dokladů se automaticky prodlužuje lhůta pro provedení díla o stejný počet dní, kdy je objednatel v prodlení s úhradou daňových dokladů.

3.	Pokud objednatel ve sjednaném termínu nepředá zhotoviteli staveniště a neumožní mu provést sjednané dílo, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15% z dohodnuté ceny díla a další vyčíslené náklady zhotovitele, které již na provedení díla vynaložil.

Článek 9

Záruční doba, reklamace

1.	Zhotovitel se zavazuje na provedené práce poskytnout záruku v délce trvání 96 měsíců ode dne předání díla. V záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit bezplatně na svůj náklad veškeré vady uplatněné a uznané z důvodu, že dílo neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

2.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, nebo které se vyskytly v průběhu záruční doby a které byly u zhotovitele řádným způsobem a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění uplatněny. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.

3.	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, v případě havarijního stavu telefonicky. Zhotovitel se zavazuje důvodnost reklamovaných závad posoudit ve lhůtě 14 dnů od jejich oznámení a následně závady bez zbytečného odkladu odstranit. Pro uplatnění vad platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu po jednom pro každou ze smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze postupně číslovanými písemnými dodatky.

2.	Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této SOD budou primárně řešit mimosoudní cestou. K soudnímu uplatnění práv vyplývajících z této SOD jsou příslušné soudy České republiky.

4.	Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že došlo k vzájemné dohodě v celém jejím rozsahu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- nabídkový rozpočet ze dne 14. 11. 2017

V Hradci Králové dne 22. 1. 2018

……………………………………				……………………………………….

Objednatel	Zhotovitel