Číslo Smlouvy Objednatele: .………………….

Číslo Smlouvy Poskytovatele: .………………….

Smlouva o technické podpoře

Smluvní strany

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Příspěvková organizace zřízená MPSV ČR dne 29.11.1991, č.j. 63-8410/94

Se sídlem:			Jeruzalémská 9, Praha 1, PSČ 116 52

Zastoupená			RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., ředitel

IČO:				00025950

DIČ:				CZ00025950

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu:			71336011/0100

(dále jen „Objednatel”)

a

AiP Safe s.r.o.

Sídlo:			Talichova 807, 266 01, Beroun 2

Jednající:		Ing. Jan Mottl, jednatel

Spisová značka:	C 72599 vedená u Městského soudu v Praze

IČO:			26128012

DIČ:			CZ26128012

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu:		161790816/0300

(dále jen „Poskytovatel”)

(dále označovány společně jako „strany této Smlouvy” nebo „smluvní strany”)

uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na základě vzájemného a úplného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních tuto Smlouvu o poskytování technické podpory (dále jen „Smlouva”).

# Definice

## Pro účely této Smlouvy se zavádějí následující termíny, které jsou-li použity v popsaném významu, jsou uváděny s velkým počátečním písmenem:

„Aktualizace Software” znamená takovou verzi Software, která je distribuována Poskytovatelem v rámci technické podpory Software a obsahuje avizované odstraněné ZKZ a technická vylepšení.

„Běžná pracovní doba” znamená standardní pracovní dobu Objednatele. Není-li v PSPS určeno jinak, je Běžná pracovní doba v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin.

„Hardware” znamená technické zařízení potřebné pro provoz Software.

„Dispečer TP” znamená osobu pověřenou Poskytovatelem v Době pohotovosti k výkonu koordinační, řídící a kontrolní služby pro zabezpečení činnosti technické podpory dle smluvních podmínek.

„Doba nahlášení” znamená datum a čas, kdy bylo Hlášení přijato na kontaktních adresách technické podpory Poskytovatele.

„Doba nástupu na odstranění závady” znamená časový interval, který uplyne od Doby nahlášení do okamžiku, kdy se Řešitel:

- fyzicky dostaví k výkonu služby na Místo plnění, pokud je to pro odstranění ZKZ potřebné;

- začne řešit ZKZ pomocí vzdáleného přístupu do počítačové sítě Objednatele.

„Doba odezvy” znamená časový interval, který uplyne od Doby nahlášení do okamžiku, kdy Poskytovatel oznámí Nahlašovateli přijetí a zaevidování Hlášení nebo kdy Poskytovatel kontaktuje Nahlašovatele za účelem ověření informací uvedených v Hlášení.

„Doba pohotovosti” znamená pracovní dobu Poskytovatele, během které je pro potřeby Objednatele povinen zabezpečit služby poskytované podle této Smlouvy.

„Doba ukončení servisního zásahu” znamená časový interval, který uplyne od Doby nahlášení ZKZ do okamžiku, kdy Poskytovatel:

- odstraní ZKZ Trvalým řešením;

- odstraní ZKZ náhradním řešením, a přitom bez prodlení pokračuje v odstraňování ZKZ trvalým řešením.

„Dokumentace Software” znamená dokument nebo dokumenty obsahující popis Software a podmínky pro provoz Software.

„Dotaz” znamená požadavek Objednatele na poskytnutí jakékoli informace týkající se funkcionality, provozu nebo možností dalšího rozvoje Software předaný Poskytovateli formou Hlášení, na jehož řešení stráví Poskytovatel méně než 10 minut času.

„GDPR“ znamená Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

„Hlášení” znamená zápis Objednatele do ISH. Pokud není ISH prokazatelně dostupný, je Objednatel oprávněn použít pro nahlášení ZKZ na kontaktní adresy technické podpory Poskytovatele uvedené v Příloze č. 1 zprávu elektronické pošty. Zaslaná zpráva elektronické pošty jako náhradní zpráva ISH musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- v hlavičce zprávy:

- identifikaci zprávy (text „Náhradní zpráva ISH“ a pořadové číslo náhradní zprávy ISH v běžném roce);

- v těle zprávy

    - identifikaci Objednatele – název společnosti a Nahlašovatel;

    - typ hlášení – Závada, Kritická závada, Změnový požadavek, Námět na vylepšení SAFE, Servisní zásah, Dotaz, Požadavek na konzultaci;

    - text hlášení – přesné znění Hlášení;

    - typ instalace – k jakému typu instalace Software se Hlášení vztahuje: provozní, testovací;

- očekávané datum vyřešení – Objednatel uvede jím předpokládané datum řešení Hlášení.

„Informační systém hlášení” (dále jen ISH) je informační systém Poskytovatele určený pro veškerá Hlášení Objednatele související s provozem Software. ISH je přístupný pro jednoho pracovníka Objednatele na internetové adrese https://support.aipsafe.cz, který centrálně pro Objednatele zajišťuje veškerá Hlášení. Jméno, vstupní heslo a příručku pro práci s ISH obdrží Objednatel do 5 pracovních dnů po podpisu této Smlouvy.

„Kritická závada” označuje stav, kdy Software vykazuje funkční vlastnosti, které jsou v rozporu s předanou Dokumentací Software a Uživatelskou dokumentací v takovém rozsahu, že zabraňují celkovému provozování Software.

„Místo plnění” je místo s adresou určené dohodou Smluvních stran pro výkon služby v rámci této Smlouvy. Není-li uvedeno jinak, jsou Místem plnění provozovny Objednatele a Poskytovatele.

„Nahlašovatel” znamená osobu pověřenou Objednatelem k nahlašování ZKZ a osobu pověřenou k užívání služby Telefonická podpora.

„Náhradní řešení” znamená Nahlašovatelem a Poskytovatelem přijaté řešení nebo opatření, jehož výsledkem je:

- dočasné odstranění ZKZ pro umožnění užívání Software náhradním způsobem; nebo

- definování způsobu předcházení ZKZ;

- dočasné realizování Změnového požadavku; nebo

- přijetí dočasného opatření, jehož výsledkem je realizace požadovaného Změnového požadavku.

„Námět na vylepšení SAFE“ znamená návrh na vylepšení frameworku SAFE předaný Poskytovateli formou Hlášení. Poskytovatel řeší předmětné hlášení námět interně v rámci plánů vývoje frameworku SAFE.

„Podrobná specifikace poskytovaných služeb” (dále také „jen PSPS“) znamená přílohu nebo pozdější dodatky této Smlouvy, které specifikují, jaký druh služeb technické podpory byl Smluvními stranami kontrahován pro konkrétní časové období.

„Požadavek na konzultaci” znamená požadavek Objednatele na poskytnutí jakékoli informace týkající se funkcionality, provozu nebo možností dalšího rozvoje Software předaný Poskytovateli formou Hlášení, na jehož řešení stráví Poskytovatel více než 10 minut času.

„Řešitel” znamená osobu přidělenou Dispečerem TP k řešení ZKZ nebo poskytování odborných rad v rámci telefonické podpory.

„Servisní zásah” znamená požadavek Objednatele na změnu provozních dat nebo stavu Software předaný Poskytovateli formou Hlášení.

„Software” znamená počítačový program (včetně každé jeho části), který je součástí Objednatelem zakoupené konfigurace systému SAFE (viz Příloha č. 4 této Smlouvy), jeho dokumentaci a instalační médium.

„Trvalé řešení” znamená Nahlašovatelem a Poskytovatelem přijaté řešení, jehož výsledkem je trvalé odstranění ZKZ.

„Třetí strana“ znamená subjekt (právnickou nebo fyzickou osobu), která spolupracuje s některou ze Smluvních stran v souvislosti s předmětem této Smlouvy, nebo jejíž zařízení nebo programové vybavení některé ze Smluvních stran využívá.

„Uživatelská dokumentace” znamená dokument nebo dokumenty obsahující uživatelský návod k užívání Software.

„Závada” označuje takový stav, kdy Software vykazuje funkční vlastnosti, které jsou v rozporu s předanou Dokumentací Software a Uživatelskou dokumentací v takovém rozsahu, že omezují Objednatele v provozování Software.

„ZKZ” je zkratka souhrnně označující Závadu nebo Kritickou závadu.

„Změna” znamená jakoukoliv úpravu existujících vlastností Software. Existující vlastnosti Software jsou popsány v Dokumentaci Software a Uživatelské dokumentaci.

„Změnový požadavek” znamená požadavek Objednatele na jakoukoliv změnu funkcionality Software nebo realizaci rozvojové úlohy předaný Poskytovateli formou Hlášení.

# Předmět Smlouvy

## Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat pro Objednatele služby technické podpory související se zabezpečením provozu Software u Objednatele a realizaci Změn Software.

## Poskytované služby se dělí na Základní služby technické podpory, které jsou popsány v článku 3 této Smlouvy a jsou hrazeny formou paušálního poplatku, a Rozšiřující služby technické podpory, které jsou popsány v článku 4 této Smlouvy a jsou zajišťovány z pracovních hodin, které si Objednatel předplatí u Poskytovatele.

## V článku 5 této Smlouvy jsou popsány služby, které může Poskytovatel poskytnout Objednateli nad rámec základních a rozšiřujících služeb technické podpory, a které nejsou hrazeny z paušálních poplatků.

## Rozsah a parametry poskytovaných služeb jsou uvedeny v Příloze č. 2 (PSPS) této Smlouvy.

## Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu za služby poskytované v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími PSPS.

## Předmětem této Smlouvy nejsou služby spojené se správou nebo údržbou jakéhokoliv Hardware nebo služby spojené se správou nebo údržbou jakéhokoliv dalšího programového vybavení než Software, jako např. operačních systémů, databází, kancelářských balíků, webových prohlížečů, programových ovladačů skenerů, software serverů a klientů elektronické pošty apod.

# Základní služby technické podpory

Základní služby technické podpory jsou:

## Odstraňování Závad a Kritických závad

### Poskytovatel zajistí odstranění nahlášených ZKZ formou Hlášení tak, aby uvedl Software do souladu s vlastnostmi popsanými v Dokumentaci Software a Uživatelské dokumentaci.

### Přijaté Hlášení bude Poskytovatelem zaevidováno, ověřeno a zpětně potvrzeno Objednateli podle podmínek Doby odezvy, které jsou uvedeny v PSPS.

### Poskytovatel v rámci Doby pohotovosti přiřadí prostřednictvím Dispečera TP Řešitele na výkon odstranění nahlášené ZKZ podle podmínek Doby zahájení řešení, která je uvedena v PSPS.

### Poskytovatel prostřednictvím Dispečera TP zabezpečí, aby Řešitel zahájil výkon služby na odstranění nahlášené ZKZ neprodleně bez zbytečných odkladů podle podmínek Doby nástupu na odstranění závady, která je uvedena v PSPS.

### Řešitel nahlášené ZKZ přijímá takový způsob odstranění závady, aby splnil podmínky specifikované v PSPS.

## Telefonická podpora (dále jen TELP)

### Poskytovatel zajistí po Dobu pohotovosti službu TELP, jejíž náplní bude:

### a) zabezpečení odborných rad uživatelům při nejasnostech při nahlašování ZKZ,

### b) zabezpečení odborných rad uživatelům při nejasnostech v postupech uvedených v Uživatelské dokumentaci.

### Na službu TELP je oprávněn obracet se výhradně Nahlašovatel.

## Inovace Software

### Poskytovatel po dobu platnosti Smlouvy zajistí:

### a) informovanost Objednatele o uvolněných Aktualizacích Software a o ukončení technické podpory na předchozí verze Software,

### b) zabezpečení dodávek Aktualizací Software stejné licenční úrovně (viz Příloha č. 4), které uvolní jako součást zlepšování vlastností Software a ukončení technické podpory na předchozí verze Software.

### Objednatel se po dobu platnosti Smlouvy zavazuje bez zbytečného prodlení přijmout všechny takové Aktualizace Software, které Poskytovatel označí jako odstraňující riziko, že se Software dostane do stavu, kdy bude vykazovat ZKZ.

### Poskytovatel může ukončit technickou podporu spolupráce Software s takovými produkty třetích stran, jejichž vlastní technická podpora byla ukončena.

## Komplexní jednoroční dohled na provoz Software (KDS)

### KDS obsahuje komplexní dohled nad provozováním Software spočívající:

### a) v pravidelném jednoročním dohledu, asistenci a kontrole provozu Software nebo jeho částí,

### b) v pravidelné jednoroční kontrole výkonnosti Software.

# Rozšiřující služby technické podpory

## Posuzování a garance realizace Změnových požadavků (dále PGZ)

### PGZ spočívá:

### a) v závazku Poskytovatele kvalifikovaně posoudit a připomínkovat všechny Změnové požadavky nahlášené formou Hlášení,

### b) v závazku Poskytovatele schválit či odůvodněně zamítnout nahlášený Změnový požadavek,

### c) v garantování dosažení záměru či zadání při schválení a realizování nahlášeného Změnového požadavku,

### d) v zabezpečení řešitelských kapacit potřebných na realizaci a implementaci Změnového požadavku v dohodnutém termínu a kvalitě,

### e) ve vzdálené nebo po dohodě na místě provedené koordinaci, asistenci a předem dohodnuté součinnost při realizaci Změnového požadavku.

## Dodatečný komplexní dohled na provoz Software (DKDS)

### DKDS obsahuje komplexní dohled nad provozováním Software spočívající:

### a) v dohledu, asistenci a kontrole provozu Software nebo jeho částí,

### b) v kontrole výkonnosti Software.

# Služby technické podpory placené nad rámec paušální ceny

## Technická podpora, která není zpoplatněna v rámci paušální ceny, zahrnuje služby spojené:

### a) s odstraňováním ZKZ, které byly způsobeny nesprávným užíváním Software,

### b) s odstraňováním ZKZ, které byly způsobeny realizací neodsouhlasených Změn,

### c) s realizací rozšiřujících služeb technické podpory podle článku 4 Smlouvy, pokud rozsah těchto služeb prokazatelně překročil rozsah paušálně placených služeb definovaných v PSPS,

### d) s výkonem součinnosti při odstraňování ZKZ produktů třetích stran dle odstavce 6.5 článku 6 Smlouvy.

# Povinnosti a práva Poskytovatele

## Poskytovatel je po dobu poskytování technické podpory povinen zajistit řešení odstranění ZKZ. Pokud bude v rámci Doby ukončení servisního výkonu zrealizováno Náhradní řešení, je povinností Poskytovatele následně bez zbytečné prodlevy zajistit Trvalé řešení.

## Poskytovatel se zavazuje použít k odstranění Kritické závady všechny dostupné prostředky běžné v odvětví informačních technologií, případně nalézt Náhradní řešení tak, aby období, kdy Software není v provozu, bylo zkráceno na minimum.

## Poskytovatel neodpovídá za ZKZ, které mohou vzniknout neodborným zásahem nebo nedodržením provozních podmínek uvedených v Příloze č.3 této Smlouvy, Uživatelské dokumentaci nebo v Dokumentaci Software ze strany Objednatele nebo třetí strany, s výjimkou třetí strany, na kterou Poskytovatel přenesl některou ze svých povinností dle této Smlouvy.

## Poskytovatel není odpovědný za ZKZ Software, pokud je Software používán jinak než v souladu s licenčními právy.

## Poskytovatel není odpovědný za ZKZ produktů třetích stran, které jsou součástí Software. Výkonem technické podpory je však zavázán k výkonu součinnosti vedoucí k úplnému zprovoznění Software. Práce vykonaná v rámci takovéto podpory je hrazena jako vícepráce dle platných jednotkových cen Poskytovatele.

## Poskytovatel není odpovědný za ZKZ, jestliže jejich příčina spočívá v provedení Změn Objednatelem nebo třetí stranou, s výjimkou třetí strany, na kterou Poskytovatel přenesl některou ze svých povinností dle této Smlouvy, bez předchozího souhlasu Poskytovatele. Způsobí-li realizace takovéto Změny ZKZ, je veškerý potřebný výkon služeb Poskytovatele spojených s odstraněním takových ZKZ předmětem placených služeb nad rámec paušálních poplatků.

## Poskytovatel není odpovědný za obsah dat Objednatele včetně dat zálohovaných. Poskytovatel není odpovědný ani za ztrátu nebo poškození těchto dat, pokud ke ztrátě nebo poškození nedojde prokazatelně vinou Poskytovatele.

## Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele, pokud při jeho zásahu hrozí ztráta dat nebo konfigurace, na nutnost pořízení mimořádné zálohy a dohodne se s Objednatelem na způsobu a rozsahu zálohy.

## Poskytovatel je povinen vést evidenci vykonaných služeb v rámci této Smlouvy a předkládat je na vyžádání Objednateli.

## Poskytovatel má právo přerušit poskytování služeb Objednateli, jestliže Objednatel v rozporu s některým ustanovením Smlouvy neplní závazky plynoucí z této Smlouvy déle než 20 kalendářních dnů od písemného upozornění Poskytovatele na takový stav, a to do doby odstranění rozporu nebo splnění požadovaných závazků. Takto vzniklé zdržení se považuje za zdržení vzniklé vinou Objednatele.

## Poskytovatel má právo s respektováním nezbytných bezpečnostních opatření Objednatele vyslat svého zástupce na Místo plnění za účelem kontroly plnění provozních podmínek stanovených Dokumentací Software.

## Poskytovatel má právo požadovat na Objednateli úhradu veškerých nákladů vzniklých neposkytnutím požadované součinnosti Objednatele (viz odstavec 7.7 článku 7 Smlouvy a článek 8 Smlouvy).

# Povinnosti a práva Objednatele

## Objednatel zabezpečí a zajistí udržování pro Software odpovídajícího provozního prostředí, které je specifikováno Příloze č. 3 této Smlouvy a v Dokumentaci Software.

## Požadavek Objednatele na jakýkoliv výkon technické podpory musí být vždy proveden formou Hlášení, a to Nahlašovatelem. Jiný pracovník Objednatele není oprávněn užívat jakýchkoliv služeb technické podpory.

## Nahlašovatel kontaktuje telefonicky, nebo v případě nedostupnosti formou SMS, Dispečera TP v tom případě, že neobdrží od Poskytovatele ve stanovené Době odezvy informaci o zaevidování požadavku na výkon technické podpory, aby tak ověřil, zda nedošlo k výpadkům komunikačních technologií, které jsou použity pro předávání požadavků na výkon služby technické podpory. Pokud takovýto výpadek způsobí nedoručení požadavků na výkon služby technické podpory, je Poskytovatel v rozsahu doby výpadku zproštěn odpovědnosti za dodržení plnění časových lhůt uvedených v PSPS.

## Smluvní strany uvádějí, že pro vyloučení pochybností se v případě uvedeném v odstavci 7.3 tohoto článku, lhůty pro odstraňování ZKZ uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy počítají od okamžiku, kdy byla prokazatelně Nahlašovatelem odeslána SMS Dispečerovi TP.

## V případě, že Objednatel zamýšlí provést jakoukoliv Změnu Software nebo změnu prostředí Software popsaného v Příloze č.3 Smlouvy vlastními silami nebo prostřednictvím třetí strany s výjimkou třetí strany, na kterou Poskytovatel přenesl některou ze svých povinností dle této Smlouvy, je povinen k zamýšlené Změně nebo změně prostředí Software popsaného v Příloze č.3 Smlouvy získat souhlas Poskytovatele. Žádost o souhlas Poskytovatele s takovou Změnou nebo změnou prostředí Software popsaného v Příloze č.3 Smlouvy je Nahlašovatel povinen zaznamenat formou Hlášení prostřednictvím ISH.

## Za zabezpečení a zálohování svých dat je odpovědný Objednatel.

## Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost podle článku 8 Smlouvy.

# Požadovaná součinnost Objednatele

## Objednatel zabezpečí zpřístupnění Software tak, aby bylo možné kdykoliv podle potřeby Poskytovatele vykonávat služby technické podpory podle smluvních podmínek. Pokud tato součinnost nebude poskytnuta nebo bude-li poskytnuta s časovou prodlevou, zaniká Poskytovateli povinnost vykonat službu technické podpory dle smluvních podmínek definovaných v PSPS.

## Objednatel zajistí Poskytovateli po dobu výkonu služby u Objednatele následující:

- stůl a židli pro vykonavatele technické podpory,

- přístup k Hardware a Software,

- přístup ke koncovému počítači připojenému do počítačové sítě Objednatele v konfiguraci odpovídající minimálně požadavkům uvedených v Dokumentaci Software včetně možnosti tisku na tiskárně,

- přístup k síti Internet protokolem http, https a ftp,

- přístup nebo spojení se správci: počítačové sítě, aplikací a zdrojů dat, zálohovacích a archivačních systémů Objednatele,

- možnost předem dohodnuté bezplatné konzultace s jinými technickými specialisty Objednatele pro ostatní informační systémy a technologické prostředky, které Objednatel užívá. Nemá-li Objednatel takové specialisty, je povinen bezplatně zajistit Poskytovateli specialisty třetích stran.

## Objednatel zabezpečí vytvoření chráněného vzdáleného přístupu k Software z pracoviště Poskytovatele do počítačové sítě Objednatele, včetně zřízení přístupových práv potřebných pro administraci Software. Chráněný vzdálený přístup bude Poskytovateli k dispozici kdykoliv v Běžné pracovní době a bude vykazovat po celou dobu využívání Poskytovatelem následující parametry: minimální šířka pásma bude garantovaných 256kb/s a doba odezvy (tzv. ping) bude menší než 400ms.

## Pro účely plnění této Smlouvy Objednatel po dohodě s Poskytovatelem zajistí odstávku Software v Běžné pracovní době tak, aby mohl Poskytovatel provést potřebné úkony. Celková doba odstávek přitom nesmí překročit 8 hodin v Běžné pracovní době v jednom kalendářním měsíci.

# Záruka

## Záruční doba na služby vykonané v rámci technické podpory je 6 měsíců.

# Platební podmínky

## Všechny ceny spojené s plněním předmětu této Smlouvy jsou smluvní v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách, v platném znění.

## Kalkulace cen bez daně z přidané hodnoty (DPH) je uvedena v jednotlivých PSPS. K těmto cenám bude při platbě vždy připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši podle aktuálně platných daňových předpisů.

## Veškeré platby za technickou podporu budou hrazeny ze strany Objednatele na základě daňového dokladu (dále též „faktury”) vystaveného Poskytovatelem čtvrtletně, a to vždy na čtvrtletí dopředu. První měsíc je pro účely této Smlouvy měsíc, v němž nabyla účinnosti tato Smlouva. Veškeré platby Objednatele dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

## Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn fakturu Poskytovateli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

## V případě, že Objednatel nezaplatí fakturu včas, je Poskytovatel oprávněn účtovat mu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

## V případě prodlení Poskytovatele, z důvodů nespočívajících na straně Objednatele ani ve vyšší moci specifikované v odstavci 10.7. článku 10 Smlouvy, se splněním kterékoliv povinnosti dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

## Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany (vyšší moc) a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy a k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

# Odpovědnost smluvních stran za škodu

## Vznikne-li Objednateli v souvislosti s porušením povinností Poskytovatele povinnost platit pokuty či se podrobit jiným sankcím, je Poskytovatel povinen uložené pokuty nebo škodu vzniklou v důsledku jiných sankcí uhradit Objednateli maximálně do výše 500 000 Kč.

  - Bude-li pracovníky Poskytovatele způsobena škoda na majetku či zdraví osob Objednatele nebo třetí strany, je Poskytovatel povinen o tom neprodleně informovat Objednatele. Poskytovatel odpovídá za prokázanou škodu maximálně do výše 500 000 Kč.

  - Poskytovatel je po dobu poskytování sjednané technické podpory povinen dodržovat obecně závazné předpisy, vnitřní předpisy Objednatele, pokyny Objednatele týkající se pohybu osob po budově Objednatele a provozu budovy Objednatele a seznámit s nimi ve spolupráci s Objednatelem všechny pracovníky, kteří poskytují sjednanou technickou podporu u Objednatele. Poskytovatel odpovídá za dodržování těchto předpisů, nejsou-li v rozporu s licenčními ujednáními a ochrany práv vyplývajících z duševního vlastnictví a neomezují-li Poskytovatele v poskytování sjednané technické podpory nad obvyklou míru. Na takové skutečnosti je Poskytovatel Objednatele povinen neprodleně upozornit. V případě porušení těchto povinností odpovídá Poskytovatel Objednateli za případnou způsobenou prokázanou škodu vyplývající z tohoto porušení s výjimkou porušení, které vzniklo na základě výslovných pokynů Objednatele.

# Platnost a účinnost Smlouvy

## Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.1.2018.

## Platnost a účinnost této Smlouvy končí:

- dohodou Smluvních stran, která musí mít písemnou formu, a jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

- písemnou výpovědí bez uvedení důvodů s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- odstoupením v těchto případech:

- odstoupením Objednatele, pokud Poskytovatel neplní opakovaně lhůty pro řešení Hlášení, přestože Objednatel poskytuje požadovanou součinnost dle článku 8 Smlouvy,

- odstoupením Poskytovatele, pokud Objednatel je v prodlení s placením dle článku 10 Smlouvy déle než 20 kalendářních dnů.

## Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto případě jsou smluvní strany povinny vypořádat dosavadní smluvní plnění nejpozději do jednoho měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením.

# Řešení sporných otázek

## Jestliže bude mít Objednatel jakékoliv výhrady, ať již ve vztahu k poskytovaným službám nebo k pracovníkům Poskytovatele, sdělí je důvěrným způsobem Poskytovateli.

## Jestliže spor nebude moci být vyřešen způsobem uspokojivým pro obě smluvní strany, jmenují obě smluvní strany po jednom vedoucím pracovníkovi, kteří budou oprávněni vyvolat jednání a s vynaložením veškeré dobré vůle vyřešit spornou záležitost. Jednání se musí uskutečnit v přiměřeně krátké době po písemném vyzvání jedné ze smluvních stran.

## Probíhající řešení sporných otázek není pro Poskytovatele důvodem k pozastavení plnění předmětu Smlouvy. Pozastavení plnění je možné jenom v případě, že Objednatel nedodržuje svoje povinnosti vyplývající pro něho z této Smlouvy v takové míře, že Poskytovatel není schopen pokračovat v plnění, přestože o konkrétní potřebě jeho součinnosti Objednatele včas uvědomil.

## Nedojde-li k dohodě do 60 kalendářních dnů od zahájení řešení sporů, může být předmětný spor na návrh kterékoliv smluvní strany dán k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.

# Ustanovení o GDPR

## Poskytovatel a Objednatel sjednávají, že pokud Objednatel vystupuje v roli správce osobních údajů podle GDPR, pak, pokud nebude sjednáno jinak, po dobu účinnosti Smlouvy nepověří Poskytovatele jakýmkoli zpracováváním osobních údajů a Poskytovatel po dobu účinnosti Smlouvy nebude v roli zpracovatele osobních údajů, v roli jejichž správce podle GDPR je Objednatel.

## Objednatel se zavazuje upravit data, která bude předávat Poskytovateli za účelem vývoje a testování Software, takovým způsobem, aby předmětná data neobsahovala žádné osobní údaje. Smluvní strany sjednávají, že se nejpozději do uskutečnění prvního takového předání předmětných dat po nabytí účinnosti Smlouvy dohodnou na stanovení postupu a protokolování anonymizace předávaných dat.

## Poskytovatel se zavazuje, že pokud zjistí, že osobní údaje, v roli jejichž správce podle GDPR Objednatel vystupuje, se přes všechna v tomto článku Smlouvy uvedená opatření při předávání dat za účelem vývoje a testování nebo jakýmkoliv jiným způsobem dostanou k Poskytovateli nebo zjistí jakékoli jiné porušení zabezpečení předmětných osobních údajů, ohlásí bez zbytečného odkladu Objednateli bezpečnostní incident porušení zabezpečení osobních údajů. V rámci tohoto ohlášení Poskytovatel Objednatele seznámí s charakterem a dalšími relevantními okolnostmi předmětného bezpečnostního incidentu.

## Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli nebo dozorovému orgánu provádět audit zabezpečení předaných dat. Tento audit má Objednatel nebo dozorový orgán právo provést poprvé kdykoliv po nabytí účinnosti Smlouvy a dále pak nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Poskytovatel ohlásil Objednateli bezpečnostní incident porušení zabezpečení osobních údajů, nebo nejdříve po uplynutí 12 (dvanácti) kalendářních měsíců od předchozího takového auditu, podle toho, která z těchto dvou možností nastane dříve.

## Poskytovatel se zavazuje zavázat všechny svoje zaměstnance a všechny fyzické osoby vykonávající pro Poskytovatele práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr mlčenlivostí o osobních údajích, v roli jejichž správce podle GDPR Objednatel vystupuje, které se přes všechna v tomto článku Smlouvy uvedená opatření při předávání dat za účelem vývoje a testování nebo jakýmkoliv jiným způsobem dostanou k Poskytovateli, a poučit všechny svoje zaměstnance a všechny fyzické osoby vykonávající pro Poskytovatele práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr o nařízení GDPR.

## Poskytovatel se zavazuje veškerá data prokazatelně předaná Poskytovateli Objednatelem za účelem vývoje a testování smazat, nebo v případě, že mu byla předána na nosičích ve vlastnictví Objednatele, vrátit Objednateli spolu s nosiči, na nichž předmětná data od Objednatele obdržel, nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy.

# Obecná ustanovení

## Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může při poskytnutí servisních služeb pověřit provedením díla třetí stranu. Toto pověření musí být předem Poskytovatelem oznámeno a Objednatelem odsouhlaseno.

## Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se Poskytovatele a jeho činnosti, o kterých se dozví při plnění závazků z této Smlouvy. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti, je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Toto ustanovení se nevztahuje na poskytování informací pracovníkům Poskytovatele a na poskytování informací ze zákonných důvodů.

## Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se Objednatele a jeho činnosti, o kterých se dozví při plnění závazků z této Smlouvy. Závazek mlčenlivosti je Poskytovatel povinen přenést na třetí stranu, kterou pověří provedením služby. Poskytovatel se zavazuje seznámit třetí stranu s podmínkami outsourcingové činnosti pro Objednatele. Poruší-li Poskytovatel nebo třetí strana, kterou pověřil provedením díla, povinnost mlčenlivosti, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Toto ustanovení se nevztahuje na poskytování informací pracovníkům Objednatele a na poskytování informací ze zákonných důvodů.

## Závazek mlčenlivosti zaniká pro obě Smluvní strany 3 roky po ukončení účinnosti této Smlouvy s výjimkou osobních údajů, kde je mlčenlivost trvalá.

## Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze v písemné formě a po vzájemné dohodě obou Smluvních stran.

## Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Ostatní, touto smlouvou výslovně neupravené vztahy mezi smluvními stranami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

## Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Kontaktní adresy

Příloha č. 2 - PSPS – Podrobná specifikace poskytovaných služeb

Příloha č. 3 - Popis instalace produkčního prostředí Software

Příloha č. 4 - Specifikace dodávaného programového vybavení Software

# Závěrečná ustanovení

## Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

## Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech ustanoveních této Smlouvy připojují své podpisy.

| V Praze dne 29.12.2017 | V Praze dne 29.12.2017 |
| --- | --- |
| ....................................................... | ....................................................... |
| za AiP Safe s.r.o. | za Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. |
| Ing. Jan Mottl | RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. |
| jednatel společnosti | ředitel ústavu |

Příloha číslo 1

ke Smlouvě o technické podpoře

Kontaktní adresy

Internetová adresa ISH pro veškerá Hlášení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email pro alternativní zasílaní elektronických formulářů Hlášení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly využívat k zasílání Hlášení elektronickou poštu pouze v případě prokazatelné nedostupnosti ISH. V jiných případech Poskytovatel nebude řešení takto zaslaných hlášení zajišťovat.

Nahlašovatel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa pro listovní zásilky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha číslo 2

ke Smlouvě o technické podpoře

Podrobná specifikace poskytovaných služeb
(též PSPS)

# Parametry základních služeb technické podpory

Technická podpora bude poskytována podle článku 3 Smlouvy o poskytování Základních služeb technické podpory za těchto upřesněných podmínek:

## Odstraňování Závad a Kritických závad (ZKZ)

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Běžná pracovní doba | Pracovní dny 9.00 hod až 17.00 hod. |
| Doba pohotovosti | 5x8, to je nepřetržitě 8 hodin denně v pracovní dny v Běžné pracovní době. |
| Doba nahlášení | V rámci Doby pohotovosti |
| Doba odezvy | Do 4 hodin v rámci Doby pohotovosti na nahlášenou Kritickou závadu Do 8 hodin v rámci Doby pohotovosti na nahlášenou Závadu |
| Doba nástupu na odstranění závady | U Kritické závady do 16 hodin v rámci Doby pohotovosti U Závady do 5 pracovních dnů v rámci Doby pohotovosti. |
| Doba ukončení servisního zásahu | U Kritické závady do 60 pracovních hodin (2 pracovních dnů) od Doby nahlášení v rámci Doby pohotovosti, U Závady do 100 pracovních hodin (3 pracovních dnů) od Doby nahlášení v rámci Doby pohotovosti. |

## Telefonická podpora (TELP)

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Zabezpečení odborných rad pro nahlašování ZKZ | V rámci Doby pohotovosti. |
| Zabezpečení odborných rad k postupům uvedeným v Uživatelské dokumentaci | V rámci Doby pohotovosti zajistí Dispečer TP předání požadavku na odbornou radu k postupům uvedeným v Uživatelské dokumentaci. |

## Inovace Software

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Informovanost Objednatele o uvolněných Aktualizacích Software | Aktualizace, které Poskytovatel označí jako odstraňující riziko, že se Software dostane do stavu, kdy bude vykazovat ZKZ, zavede Poskytovatel do Software bezplatně. U ostatních aktualizací Poskytovatel nejprve předloží Objednateli odhad pracnosti zavedení aktualizace do Software a provede ji až po jeho souhlasu jako Změnu nad rámec paušální podpory podle odrážky c) odstavce 5.1 článku 5 Smlouvy. |
| Informovanost Objednatele o ukončení podpory konkrétní verze Software | Poskytovatel bude informovat o ukončení technické podpory na konkrétní verzi Software užívanou Objednatelem nejpozději 12 měsíců před termínem ukončení podpory. |

## Komplexní dohled na provoz Software (KDS) bude prováděn za těchto upřesněných podmínek:

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Dohled a kontrola nad provozem Software | Poskytovatel zajistí dohled a kontrolu Software v pravidelných 12 měsíčních intervalech, přičemž všechny práce spojené s touto profylaktickou kontrolou jsou zahrnuty do základní technické podpory. Součástí kontroly budou: - Standardní kontrola logů a jejich následné odstranění (včetně případného uložení), - Standardní kontrola importních a konverzních adresářů, - Specifická kontrola předmětného Software, které vyplynou ze zkušeností s jeho provozováním. O provedené kontrole vyhotoví souhrnnou zprávu, kterou předá Nahlašovateli do 5 pracovních dnů od provedení výkonu. |

# Parametry rozšiřujících služeb technické podpory

Technická podpora bude poskytována podle článku 4. Smlouvy o poskytování Rozšiřujících služeb technické podpory za těchto upřesněných podmínek:

  - Posuzování a garance realizace Změnových požadavků (PGZ) bude prováděna za těchto upřesněných podmínek:

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Doba odezvy na nahlášený Změnový požadavek | Do 24 hodin od nahlášení v rámci Běžné pracovní doby. |
| Doba pro posouzení (schválení nebo zamítnutí) Změnového požadavku | Do 5 pracovních dnů v rámci Běžné pracovní doby. |

  - Dodatečný komplexní dohled na provoz Software (DKDS) bude prováděn za těchto upřesněných podmínek:

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Dodatečný dohled a kontrola nad provozem Software | Poskytovatel zajistí DKDS na základě požadavku Objednatele v termínu dle dohody, přičemž pracnost všech činností spojených s touto profylaktickou kontrolou jsou 3 hodiny. Součástí kontroly budou: - Standardní kontrola logů a jejich následné odstranění (včetně případného uložení), - Standardní kontrola importních a konverzních adresářů, - Specifická kontrola předmětného Software, které vyplynou ze zkušeností s jeho provozováním. O provedené kontrole vyhotoví souhrnnou zprávu, kterou předá Nahlašovateli do 5 pracovních dnů od provedení výkonu. |

# Cena a rozsah technické podpory

  - Základní služby technické podpory jsou Poskytovatelem po dobu prvních 2 let platnosti PSPS poskytovány za paušální úplatu ve výši:

| Služba | Cena bez DPH za 1 kalendářní měsíc (i započatý) |
| --- | --- |
| Odstraňování ZKZ a telefonická podpora a Inovace Software | 9 450,- Kč |

Paušální úplata za služby „Odstraňování ZKZ a telefonická podpora (TELP)“ a „Inovace Software“ zahrnuje dodaný Software podle přílohy 4 Smlouvy.

  - Poskytovatel si vyhrazuje právo sjednávat navýšení poplatku uvedeného v odstavci 3.1 tohoto článku této přílohy Smlouvy pro následná období o poměrnou část odpovídající velikosti inflace za předchozích 12 kalendářních měsíců spočítané a zveřejněné Českým statistickým úřadem v dotčeném období. Poskytovatel se zavazuje oznamovat Objednateli navrhované navýšení předmětného poplatku nejméně čtyři týdny před zamýšleným uplatněním předmětné změny.

  - Každou následující změnu předmětného poplatku podle odstavce 3.2 tohoto článku této přílohy Smlouvy navrhne Poskytovatel uplatnit nejdříve za 12 měsíců od předchozí změny.

  - Smluvní strany dále sjednávají pravidelné navyšování poplatku uvedeného v odstavci 3.1 tohoto článku této přílohy Smlouvy v závislosti na ceně dodatečně dodaných licencí software v průběhu každého kalendářního roku a ceně dodatečných implementačních prací provedených jako rozšiřující služby technické podpory (viz odstavec 3.6 tohoto článku této přílohy Smlouvy) nebo jako placené služby technické podpory nad rámec paušálu (viz odstavec 3.9 tohoto článku této přílohy Smlouvy) v průběhu každého kalendářního roku. Poskytovatel se zavazuje oznamovat Objednateli navrhované navýšení předmětného poplatku nejméně čtyři týdny před koncem daného kalendářního roku.

  - Každou změnu předmětného poplatku podle odstavce 3.4 tohoto článku této přílohy Smlouvy o technické podpoře navrhne Poskytovatel uplatnit tak, aby platila od začátku následujícího kalendářního roku vzhledem k roku, v němž došlo k předmětným navýšením licencí a k předmětným implementačním pracím.

  - Rozsah rozšiřujících služeb technické podpory poskytovaných Poskytovatelem a paušální poplatky za ně činí:

| Počet předplacených hodin za kalendářní měsíc | Paušální poplatek bez DPH za kalendářní měsíc |
| --- | --- |
| 0 hodin | 0,- Kč |

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel bude prioritně využívat předplacené hodiny tak, aby v každém běžném kalendářním měsíci využil počet předplacených hodin za kalendářní měsíc uvedený v tabulce výše. Předplacené hodiny nevyčerpané v daném běžném kalendářním měsíci lze převést do následujícího kalendářního měsíce. Pokud ale nebudou předmětné nevyčerpané předplacené hodiny v tomto následujícím kalendářním měsíci vyčerpány, nemůže je Objednatel již nikdy čerpat.

  - Poskytovatel si vyhrazuje právo sjednávat navýšení poplatku uvedeného v odstavci 3.6 tohoto článku této přílohy Smlouvy pro následná období o poměrnou část odpovídající velikosti inflace za předchozích 12 kalendářních měsíců spočítané a zveřejněné Českým statistickým úřadem. Poskytovatel se zavazuje oznamovat Objednateli navrhované navýšení předmětného poplatku nejméně čtyři týdny před zamýšleným uplatněním předmětné změny.

  - Každou následující změnu předmětného poplatku navrhne Poskytovatel uplatnit nejdříve za 12 měsíců od předchozí změny.

  - Jednotkové ceny za placené služby technické podpory nad rámec paušálu po dobu prvních 2 let platnosti PSPS činí:

| Služba TP | Cena za 1 hodinu bez DPH |
| --- | --- |
| Projektový manažer (ve výkazech PM) | xxxxxxxx Kč |
| Konzultant analytik (ve výkazech KA) | xxxxxxx Kč |
| Konzultant (ve výkazech K) | xxxxxxx Kč |
| Konzultant zákaznické podpory (ve výkazech KZP) | xxxxxxx Kč |
| Programátor / Analytik (ve výkazech PRGA) | xxxxxxx Kč |
| Programátor Customizace (ve výkazech CUST) | xxxxxxx Kč |
| Dokumentarista (ve výkazech DOC) | xxxxxxx Kč |
| Školitel (ve výkazech EDU) | xxxxxxx Kč |
| Tester (ve výkazech TES) | xxxxxxx Kč |
| Analytik (ve výkazech ANA) | xxxxxxx Kč |
| Programátor (ve výkazech PRG) | xxxxxxx Kč |

  - Poskytovatel si vyhrazuje právo sjednávat navýšení jednotkových cen za placené služby technické podpory nad rámec paušálu uvedených v odstavci 3.9 tohoto článku této přílohy Smlouvy pro následná období o poměrnou část odpovídající velikosti inflace za předchozích 12 kalendářních měsíců spočítané a zveřejněné Českým statistickým úřadem.

  - Při změně výše jednotkových cen za placené služby technické podpory nad rámec paušálu podle odstavce 3.10 tohoto článku této přílohy Smlouvy je Poskytovatel povinen Objednateli navrhnout jejich novou výši nejméně čtyři týdny před zamýšleným uplatněním předmětné změny.

  - Každou následující změnu předmětných jednotkových cen za placené služby technické podpory nad rámec paušálu navrhne Poskytovatel nejdříve za 12 měsíců od předchozí změny.

| V Praze dne 29.12.2017 | V Praze dne 29.12.2017 |
| --- | --- |
| ....................................................... | ....................................................... |
| za AiP Safe s.r.o. | za Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. |
| Ing. Jan Mottl | RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. |
| jednatel společnosti | ředitel ústavu |

Příloha číslo 3

ke Smlouvě o technické podpoře

Popis instalace produkčního a testovacího prostředí Software

# Úvodní ustanovení

## Tato příloha Smlouvy specifikuje takové parametry prostředí produkčního a testovacího prostředí Software, jejichž změna podléhá společnému souhlasu Objednatele a Poskytovatele a musí být dokumentována změnou Smlouvy formou číslovaného dodatku.

## Ostatní změny parametrů produkčního a testovacího prostředí Software, které v rámci poskytování aktualizací Software provádí sám Poskytovatel nebo na jeho písemnou žádost Objednatel, zaznamenává Poskytovatel do zápisů z jednání, zpráv o provedeném komplexním jednoročním dohledu na provoz Software a provozní dokumentace Software.

# Produkční prostředí

## Základní skupiny uživatelů a uživatelé

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Data systému DMS SAFE

Popisná data dokumentů systému DMS SAFE jsou uložena v databázi:

Název: 						xxxx

Jméno uživatele					xxxx

Typ databází					xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Základní instalace

### instalace modelu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Instalace obsahuje následující:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### instalace tomcatu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### instalace databáze

viz bod 2.2

### instalace podpůrného software pro běh modelu SAFE

- JAVA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Systémová proměnná pro JAVU:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- JAI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Testovací prostředí

## Základní skupiny uživatelů a uživatelé

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V systému DMS SAFE je definován defaultní administrátor systému:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Data systémů DMS SAFE

Popisná data dokumentů systému DMS SAFE jsou uložena v databázi:

Název: 						xxxxxxxxx

Jméno uživatele					xxxxxxxxxx

Typ databází					xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Soubory dokumentů systému DMS SAFE jsou uložené v souborové úložišti:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Základní instalace

### instalace modelu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Instalace obsahuje následující:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### instalace tomcatu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### instalace databáze

viz bod 3.2

### instalace podpůrného software pro běh modelu SAFE

- JAVA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- JAI

xxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha číslo 4

ke Smlouvě o technické podpoře

Specifikace podporovaného programového vybavení

1. Specifikace podporovaného Software

| SAFE Licence | Stav / počet | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Vyjmenovaní uživatelé |  |  |
| SAFE Úložiště |  |  |
| Celkem pro počet současných uživatelů |  |  |
| Archiv Server (základní služby) |  |  |
| Importní služba |  |  |
| Konverzní modul |  |  |
| Další datové úložiště typu File systém |  |  |
| Další datové úložiště typu Databáze |  |  |
| Datové úložiště typu Kontejnery |  |  |
| LDAP modul |  |  |
| Kerberos – autentifikace |  |  |
| Konektor LUCENE |  |  |
| Fulltextové vyhledávání v připojených souborech |  |  |
| Fulltextové vyhledávání v metadatech |  |  |
| Dávkové vyhledávání |  |  |
| Dávkový export |  |  |
| Hromadné tisky |  |  |
| Export do PDF |  |  |
| Analyzéry MS Office, XML, Image, Text, PDF |  |  |
| Grafické statistiky – rozhraní |  |  |
| Přímá editace souborů |  |  |
| Adresář |  |  |
| Multijazyčnost |  |  |
| Integrace s MS Word, add-on |  |  |
| Integrace s MS Excel, add-on |  |  |
| Integrace s Exchange |  |  |
| Integrace s Google Web Toolkit |  |  |
| View integrace |  |  |
| IIOP CORBA rozhraní |  |  |
| SOAP WebServices rozhraní |  |  |
| SAFE Workflow |  |  |
| Celkem pro počet současných uživatelů |  |  |
| WF server |  |  |
| Volné WorkFlow (Ad Hoc) |  |  |
| Hlídací pes |  |  |
| Odesílání avíza e-mailem |  |  |
| Odesílání souhrnného avíza e-mailem |  |  |
| SOAP – WebServices rozhraní |  |  |
| SAFE Aplikace |  |  |
| Online skenování |  |  |
| Vytěžování e-mailů |  |  |
| Zpracovávané e-mailové schránky |  |  |
| SAFE DS (včetně jednoho konektoru k ISDS) |  |  |
| Další konektory k ISDS |  |  |
| Příchozí odchozí pošta |  |  |
| Spisovna (neautorizovaná) |  |  |
| SAFE DDÚ |  |  |
| Automatické razítkování |  |  |
| Podepisování souborů |  |  |
| Podepisování souborů s časovým razítkem |  |  |

2. Programové produkty třetích stran

2.1	Poskytovatelem podporované produkty třetích stran.

Programové produkty třetích stran, jejichž správa a podpora Poskytovatelem patří k základní technické podpoře, kterou Poskytovatel Objednateli poskytuje, jsou:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel žádným způsobem nesmí zasahovat do instalací výše uvedených vybraných produktů třetích stran, zejména je nesmí aktualizovat a nahrazovat novými verzemi, měnit jejich konfigurace, nahrazovat jinými produkty se stejnou funkcionalitou nebo provádět v nich jakékoliv další změny, které mohou ovlivnit Software.

2.2	Poskytovatelem nepodporované produkty třetích stran.

Poskytovatel neposkytuje, k žádným jiným programovým produktům třetích stran, které spolupracují se Software, než jsou vybrané produkty, které jsou uvedeny v článku 2.1 této přílohy Smlouvy, žádnou správu a technickou podporu, která by spočívala např. v instalaci jejich aktualizací a nových verzí, v jejich provozní profylaxi, v jejich provozní optimalizaci, v jejich změnách konfigurace nebo v dalších činnostech. Těmito nespravovanými a nepodporovanými programovými produkty třetích stran se rozumí zejména, nikoliv však pouze:

- Operační systémy serverů, na kterých Software pracuje;

- Operační systémy klientských stanic, se kterými Software pracuje;

- Internetové prohlížeče;

- Databáze;

- Antivirové programy;

- Síťový software;

- Kancelářské balíky;

- Software elektronické pošty.

Objednatel žádným způsobem nesmí bez výslovného svolení Poskytovatele zasahovat do žádných instalací programových produktů třetích stran, pokud tyto programové produkty spolupracují se Software a jsou jmenovitě uvedeny v Příloze 3 „Popis instalace produkčního a testovacího prostředí Software“ Smlouvy, zejména je nesmí aktualizovat a nahrazovat novými verzemi, měnit jejich konfigurace, nahrazovat jinými produkty se stejnou funkcionalitou nebo provádět v nich jakékoliv další změny, které mohou ovlivnit Software.

3. Přehled podporovaných řešení

Zde jsou uvedena všechna řešení (agendy) zahrnuté do poskytované technické podpory ke dni podpisu Smlouvy a tento článek slouží jako referenční bod pro další rozšiřování technické podpory a navyšování poplatku za ni pro případná budoucí rozšíření Software.

Popis agend

DMS SAFE – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DMS SAFE - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DMS SAFE – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odstávkou rozumíme nedostupnost Software pro Objednatele.

Opakovaně znamená pro účely této Smlouvy následující: Poskytovatel překročil sjednané termíny pro řešení Hlášení v průběhu 12 měsíců alespoň třikrát o více než 30 % a Objednatel jej na tuto skutečnost písemně upozornil.