č.j. NG/2456/2017

Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

Se sídlem:	Staroměstské nám. 12,110 15 Praha 1

IČO:	00023281

DIČ:	CZ00023281

Zastoupen:	Jiřím Fajtem

generálním ředitelem

Bank. spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel")

a

Ing. Václav Jandáček

Se sídlem:	Amforová 1885/44, 15500 Praha 13

IČ:	11250712

DIČ:	CZ520712052

Bank. spojení:  XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX

Zastoupen:	Václavem Jandáčkem

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva se uzavírá v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu Průzkumné a projekční práce k opravě opěrné zdi zahrady Šternberského paláce II. dle otevřené výzvy jednomu uchazeči č.j. NG/ 1173/1017 ze dne 18. 10. 1017.

  - Česká republika je vlastníkem pozemku s pare. č. 96 zapsaného v katastru nemovitostí na LV 48 pro katastrální území Hradčany a obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „zahrada Šternberského paláce" nebo též „objekt"). Objednatel je pověřený spravovat tento majetek státu. Zahrada Šternberského paláce je součástí národní kulturní památky Šternberský palác zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 39621/1-924.

- Účelem této smlouvy je vypracování průzkumu a projektové dokumentace k opravě opěrné zdi na předmětné parcele č. 96 k.ú. Hradčany.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit dílo: Průzkumné práce a projektová dokumentace k opravě opěrné zdi zahrady Šternberského paláce (dále jen „dílo") dle zadání blíže specifikovaného v příloze č.4 této smlouvy. Vlastní realizace opravy opěrné zdi Šternberského paláce třetí osobou dle Zhotovitelem vypracované projektové dokumentace je dále označována též jen jako „stavba".

- Dílo bude mít tyto součásti, resp. dílčí složky plnění:

Část A:

- Stavebně technický průzkum a statické posouzení současného stavu

- Koncept opravy opěrné zdi a odvodnění

- Podrobná jednostupňová projektová dokumentace

- Podrobný výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby

Část B:

- Inženýrská činnost - získání stavebního povolení, předávání průběžných informací o inženýrské činnosti objednateli

Část C:

- Spolupráce při provádění stavby formou autorského dozoru po celou dobu realizace stavby

- Spolupráce při dokončování stavby

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat dílo dle odst. 2.2 část A jako komplexní projektovou dokumentaci ve sjednaném rozsahu c předat jej Objednateli v termínu plnění v tištěné (6x) a elektronické podobě (na nosiči DVD ve formátu dwg, pdf, xls a doc).

Článek III.

Termíny plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé dílčí složky plnění díla Objednateli nejpozději do:

Část A - do 12 týdnů po nabytí účinnosti této smlouvy předáním komplexní projektové dokumentace včetně prezentace objednateli

Část B - do 20 týdnů po souhlasení části A předáním stavebního povolení

Část C - od zahájení realizace stavby, po celou dobu realizace do kolaudace stavby (plánované dokončení stavby je do konce roku 2018). Přesný termín zahájení realizace stavby sdělí Objednatel Zhotoviteli nejpozději 2 týdny před vlastním zahájením realizace stavby.

  - Zhotovitel započne s plněním předmětu této smlouvy ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Článek IV.
Cena za dílo

- Zhotoviteli náleží za vytvoření celého díla a poskytnutí licence k dílu cena ve výši 247 000,- Kč bez DPH, částka 21% DPH činí 51870,-Kč. Cena za dílo celkem, tj. cena vč. DPH činí 298 870,- Kč. Bližší specifikace ceny díla (ceny za jednotlivé dílčí složky plnění dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy) je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy (Nabídka Zhotovitele).

- Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že dohodnutá cena specifikovaná v odst. 1. tohoto článku je cenou konečnou a závaznou a obsahuje jak složku odměny za dodání díla, tak složku odměny za poskytnutí oprávnění k užití díla.

- Cena za dílo bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po předání a odsouhlasení jednotlivých dílčích složek plnění dle čl. II odst. 2.2. Jednotlivé dílčí složky plnění tak lze fakturovat zvlášť, a to ve třech dílčích fakturách. První faktura může být vystavena nejdříve po předání a převzetí veškerého plnění části A, druhá a třetí může být vystavena nejdříve po dokončení plnění části B a C.

- Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur obsahujících všechny zákonné náležitosti daňového dokladu. Faktury budou splatné do 30 dnů od jejího vystavení.

- Zaplacením ceny za dílo se rozumí den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Daňové doklady - faktury vystavené Objednatelem podle této smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní firmu/název a adresu Objednatele,

- daňové identifikační číslo Objednatele,

- obchodní firmu/název a adresu Zhotovitele,

- daňové identifikační číslo Zhotovitele,

- evidenční číslo daňového dokladu,

- rozsah a předmět plnění,

- datum vystavení daňového dokladu,

- účtovaná částka, sazba DPH, částka DPH, účtovaná částka vč. DPH - vše v Kč

a dále musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.

- Fakturační údaje Objednatele jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Fakturu zašle Zhotovitel Objednateli též elektronicky na adresu: faktury@ngprague.cz.

- Pokud daňový doklad dále faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti nebo nebude-li doručena Objednateli do termínu uvedeného ve smlouvě, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti pracovních dnů od data jejího doručení Objednateli. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo její části a Zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Objednateli.

- Za každý den prodlení s úhradou ceny za dílo Zhotovitele zaplatí Objednatel úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla nebo dílčí složky plnění oproti smlouvou stanovenému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn snížit o smluvní pokutu sjednanou cenu za dílo, resp. svůj nárok na úhradu smluvní pokuty započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu ceny za dílo. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti hradit vzniklou škodu. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování Objednatelem Zhotoviteli. Smluvní strany sjednávají, že výše smluvní pokuty považují za přiměřenou významu zajišťované povinnosti.

Článek V.

Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel si touto smlouvou vymiňuje právo během zpracovávání návrhu zadat změny, které nebudou důvodem k navýšení ceny za dílo ani k prodloužení termínu předání díla. Pokud by zadané změny byly důvodem k navýšení ceny za dílo nebo k prodloužení termínu předání díla, bude mezi stranami sjednán příslušný dodatek k této smlouvě.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy a dávat Zhotoviteli pokyny, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, v souvislosti s touto smlouvou sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

- Objednatel se zavazuje po předání a odsouhlasení díla uhradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo.

- Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje předat Zhotoviteli potřebné podklady pro zpracování díla v rozsahu:

- Standardy pro přípravu a realizaci investičních projektů ve formátu pdf

- Výkresová dokumentace zaměření ve formátu dwg

- Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup do objektu a řešených prostor, v termínech po vzájemné dohodě.

Článek VI.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo vytvoří sám, a že při jeho vytváření bude užívat všech svých schopností a profesionálních dovedností, že bude dodržovat veškeré platné právní předpisy i příslušné stavovské a technické normy. Dílo musí být v souladu s profesními standardy ČKAIT. Odborným garantem díla bude jednatel Zhotovitele.

- Zhotovitel se dále zavazuje vycházet ze stávajících stavebně-technických podmínek řešených prostor a dílo průběžně konzultovat se zástupci památkové péče.

- Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání dílo v rozpracovanosti ke kontrole.

- Zhotovitel se zavazuje při vytváření díla postupovat tak, aby výsledné dílo splňovalo podmínky definované zadáním Objednatele, pokyny Objednatele, pokyny zástupců památkové péče a stavebně-technickou dispozici objektu.

Článek VII.

Činnost při realizaci stavby - autorský dozor Zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor v souladu s čl. II odst. 2.2. písm. C, a to účastí na kontrolních dnech, event. dle nezbytně nutné potřeby osobní přítomností v místě realizace stavby (event. prostřednictvím přítomnosti pověřeného zástupce), poskytovat součinnost po celou dobu přípravy a realizace stavby, poskytnout písemné a ústní konzultace a stanoviska dle potřeby Objednatele tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám.

- Při výkonu autorského dozoru je Zhotovitel povinen vystupovat s odbornou péčí tak, aby bylo zabezpečeno dodržování základních parametrů díla v souladu s projektovou dokumentací architektonického řešení případně jejími doplňky a změnami, které budou dodatečně schváleny Objednatelem a podmínkami této smlouvy.

Článek Vlil.
Předávání díla

- Předání díla nebo dílčí části díla dle této smlouvy potvrdí Objednatel Zhotoviteli písemným protokolem, který podepíší oba účastníci smlouvy. Jménem Objednatele protokol podepíše osoba uvedená v čl. X odst. 10.5 této smlouvy. Vzor Předávacího protokolu je přílohou č. 2 smlouvy.

- Objednatel si po předání díla nebo dílčí části díla (dílčích částí plnění dle čl. II odst. 2.2 část A bod 1-4) vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na jeho převzetí resp. odsouhlasení. Pokud Objednatel vrátí dílo Zhotoviteli k doplnění či přepracování, Objednatel a Zhotovitel sjednají dodatečnou lhůtu pro odevzdání, která nesmí přesahovat 30 dnů. Vzor Protokolu o odsouhlasení díla je přílohou č. 3 smlouvy. Jménem Objednatele protokol podepíše osoba uvedená v čl. X odst. 10.5 této smlouvy.

8.3 Neodevzdá-li Zhotovitel Objednateli dílo ve lhůtě dle čl. III odst. 3.1. smlouvy nebo nebude-li stanovený termín k přepracování a předání Zhotovitelem dodržen, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody.

- Po řádném ukončení autorského dozoru bude Zhotovitelem předán rozpis prací zachycující průběh realizace stavby, o této skutečnosti bude mezi smluvními stranami podepsán protokol o řádném ukončení autorského dozoru.

8.5 Po řádném ukončení inženýrské činnosti budou Objednateli předány veškeré dokumenty a závazná stanoviska vydaná orgány státní správy v rámci plnění díla.

Článek IX.

Udělení oprávnění užít dílo Zhotovitelem

- Zhotovitel uděluje Objednateli touto smlouvou oprávnění užít dílo ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (zejm. § 2358 a násl.).

- Zhotovitel je oprávněn poskytnout a touto smlouvou poskytuje Objednateli výhradní opravňující licenci k užití díla specifikovaného touto smlouvou, a to na celou dobu ochrany práv k dílu dle příslušných ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb. a bez jakýchkoliv teritoriálních a množstevních omezení, ke způsobu užití v rozsahu ust. § 12 odst. 4 zák.121/2000 Sb., autorského zákona. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je k poskytnutí této výhradní licence v takovém rozsahu oprávněn, a že dílem ani jeho užitím podle této smlouvy nejsou porušena autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob a zavazuje se nahradit veškerou škodu, která Objednateli vznikne v případě, že se takové prohlášení ukáže nepravdivým. Zhotovitel nesmí po dobu, na kterou licenci poskytl, poskytnout licenci třetí osobě a je současně povinen sám se zdržet výkonu práva dílo užít. Objednatel je oprávněn užít dílo i k jinému účelu než k němuž bylo pořízeno nebo dílo poskytnout k užití třetí osobě. Dále je Objednatel oprávněn dílo přiměřeným způsobem dle své potřeby upravit/změnit pro účely dalšího užití. Poskytnutí licence dle tohoto ustanovení je již zahrnuto v celkové ceně za dílo. Licenci nelze ukončit výpovědí.

Článek X.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.

- Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

- Poruší-li podstatně některá ze smluvních stran povinnosti uvedené v této smlouvě, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou včetně finančního vypořádání, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

- Zodpovědnými zástupci Objednatele pro jednání ve věci této smlouvy jsou:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí investičního referátu

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXX

- Zodpovědnými zástupci Zhotovitele pro jednání ve věci této smlouvy jsou:

XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXX

- Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č.89/2012 Sb. občanským zákoníkem, zákonem č.183/2006 Sb., stavebním zákonem a autorským zákonem č.121/2000 Sb. a zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

- Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o lom bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě dopustila. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

- Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 15ti pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel svým písemným prohlášením adresovaným Zhotoviteli. Závazek Zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.

- Tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

- Oprávnění zástupci smluvních stran potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a porozuměli jejímu obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

10.13. Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele ze dne 2. 11. 2017 Příloha č. 2 - Předávací protokol

Příloha č. 3 - Protokol o odsouhlasení díla

Příloha č. 4 - Podrobné zadání díla

V Praze dne 10.1.2018					V Praze dne 27.11. 2017

Jiří Fajt						Ing. Václav Jandáček

Objednatel					Zhotovitel