DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 10/2017

uzavřená ve smyslu § 536 a následujícího obchodního zákoníku

# OBJEDNATEL

jméno : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

adresa : Procházkova 818

město : 541 01 Trutnov

IČO :  00195201                                    DIČ : CZ00195201

č.ú. :  :         bankovní spojení :

tel :

zastoupení : PharmDr. Jana Třešňáková – ředitelka

zapsaný : v obch. rejstříku u KS v HK, oddíl Pr, vložka 784

e-mail :

# ZHOTOVITEL

jméno : Jaroslav Bludský - JB- THERM

adresa : Ostrčilova 214

město : 541 01 Trutnov

IČO : 63224071                                DIČ : CZ5904171702

č.ú. :                     bankovní spojení :

tel/fax :

zastoupení : Jaroslav Bludský

e-mail :

zapsaný : ŽÚ Trutnov ze dne 10.1.1996

I.

Předmět smlouvy

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě zahrnuje výměnu otopných těles v ředitelně Dětské ozdravovny, Svatý Petr č.p. 50, Špindlerův Mlýn 54301, včetně všech zkoušek  – viz. cenová nabídka.

II.

Termín nástupu a ukončení

Zahájení prací zhotovitelem bude 23.10.2017, funkční dokončení a předání díla  do 20.11.2017.

III.

Cena díla

Cena díla je stanovena dle cenové nabídky :

ústřední vytápění + zdravotechnika ..……  … ..  702.478,54 Kč bez DPH

dodatek č.1, montáž a dodávka otopných těles .…19.884,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH (zaokrouhleno) ………………  722.363,- Kč bez DPH

DPH 21% ……. ………………………………..…  151.696,23 Kč  DPH

Celkem s DPH …  ……………………………..…  874.059,23,- Kč s DPH

za montáž a dodávku materiálu pro výměnu plynových kotlů a otopných těles v objektu Dětské ozdravovny, Svatý Petr č.p. 50, Špindlerův Mlýn. Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů. Případné změny a  vícepráce budou dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem.

IV.

## Ostatní ujednání

Všechna práva a povinnosti obou stran zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

V Trutnově dne : 15.11.2017

Objednatel :                                                         Zhotovitel :