SMLOUVA O DÍLO

č. 10/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- Česká republika - Český báňský úřad
se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, předsedou úřadu 
IČO:     00025844
Bankovní spojení:   Česká národní banka
                                 číslo účtu:  4021001/0710
telefon:	221775311
fax:		221775363
Datová schránka:  rn6aas6
(dále jen „objednatel”)

- Software602 a.s.
se sídlem Hornokrčská 15, 140 21 Praha 4
zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 9. 2015 
Ing. Janem Petrem, výkonným ředitelem 
Ing. Pavlem Nemravou, ředitelem divize Public
IČO:  63078236   
DIČ:  CZ63078236
Zapsaná: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3044
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
                                číslo účtu:  976652/0800

telefon: 222011602

Datová schránka:7dcsfzg
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je poskytnutí plnění v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- Předmět smlouvy zahrnuje minimálně toto plnění:

- dodávka informačního systému (dále jen „systém“) včetně všech potřebných licencí, nainstalování a konfigurování, vyzkoušení systému

- dodávka dokumentace, tj. administrátorské a uživatelské dokumentace, akceptační testování systému, pilotní provoz, přechod do rutinního provozu

- podpora systému pod dobu 4 let

II.

Doba a místo plnění

- Místem plnění je administrativní budova Českého báňského úřadu na adrese Kozí 4, č.p. 748, Praha 1 – Staré Město.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

  - Dodávka a implementace systému do 15. 12. 2016

  - Dodávka dokumentace do 15. 2. 2017

  - Zhotovitel zahájí provádění služby (podpora systému) ode dne předání a převzetí prvních dvou částí díla a bude ji nadále poskytovat po dobu 4 let

III.

Cenové ujednání a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění díla.

## Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude objednatelem zaplacena po předání a převzetí díla, a to jeho prvních částí, dle čl. II, odst. 2. písm. a) do konce roku 2016, druhá část dle 
čl. II, odst. 2. písm. b) bude zaplacena po spuštění ostrého provozu a po odstranění případných vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla.

- Cena podpory systému bude fakturována čtvrtletně, jako ¼ z roční částky poskytované podpory.

## Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

## Faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu Český báňský úřad, Kozí 4/748, 11001 Praha 1 - Staré Město. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

## Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet dodavatele.

## Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení zhotovitele - obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do příslušné evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) včetně spisové značky,

- číslo smlouvy, předmět díla

- variabilní symbol, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální 
a věcnou správnost faktury.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

IV.

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu.

- Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla pokyny zástupce objednatele pověřeného dle 
čl. IV. odst. 7. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících 
se objednatele, o kterých se dozví v průběhu provádění díla.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout spolupůsobení při realizaci díla.

- K zastupování objednatele ve věcech technických v průběhu provádění díla a k převzetí díla objednatel pověřuje: Ing. Křivonosku, vedoucího oddělení hospodářské správy a IT technologií, tel. 221 775 348, e-mail: viktor.krivonoska@cbusbs.cz

- Předání díla:  O předání a převzetí díla nebo dílčích plnění bude pořízen protokol podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.

V.

Ujednání o smluvní pokutě

- Pro případy neplnění termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla za každý další den prodlení.

- Při prodlení s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

- Právo na úhradu smluvených pokut smluvním stranám nevzniká v případech, kdy je vyloučena jejich odpovědnost za prodlení.

- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy včetně těch závazků, na které se vztahuje smluvní pokuta.

### VI.
Povinnosti objednatele a zhotovitele

## Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje:

### Provést dílo a poskytovat služby řádně a včas za dohodnutou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou, včetně všech jejích příloh.

### Provést dílo a poskytovat služby v souladu s platnými právními předpisy a při plnění této smlouvy dodržovat vnitřní předpisy objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen objednatelem.

### Předložit objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, stejně jako požadavky na součinnost při organizačním zajištění.

  - Zhotovitel poskytne na systém záruku v délce minimálně 36 měsíců.

## Pro řádné plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje:

- Informovat pověřené pracovníky objednatele elektronickou poštou o případných nových verzích systému.

- Sdělit objednateli změnu komunikačních kanálů (e-mail, telefon, fax), na které je objednatel oprávněn zasílat informace o požadavcích a chybách systému.

- Veškeré práce, dodávky a služby provádět na svou vlastní odpovědnost. V případě, že tím pověří, v jakémkoli rozsahu, jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost za takto provedené práce, dodávky či služby, jako by je provedl sám.

## Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy.  Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně 
a prokazatelně specifikovat. V případě, že objednatel neposkytne takto specifikovanou 
a požadovanou součinnost při plnění dle této smlouvy, může zhotovitel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu pokračovat v plnění svého závazku. Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytnutá součinnost byla zhotoviteli poskytnuta včas.

## Doba, po kterou objednatel neposkytl oprávněně vyžádanou součinnost zhotoviteli, bude odečtena od případného prodlení zhotovitele při plnění předmětu smlouvy.

## Požadovanou součinností objednatele je zejména:

- Zajistit zpřístupnění systému zhotoviteli formou vzdáleného připojení.

- Poskytovat zhotoviteli všechny informace potřebné pro správné a včasné provedení požadavku (zejména přesný popis problému) v rámci možností pracovníků objednatele.

- Poskytovat zhotoviteli potřebný přístup k místu užívání systému, který poskytovatel bude potřebovat ke splnění svých závazků.

- Na potřebnou dobu zajistit zhotoviteli spolupráci správců a dalších případných pracovníků objednatele podle povahy požadavku.

- Při provádění podpory na místě pověření pracovníci objednatele zajistí přítomnost oprávněné osoby v místě podpory, a to minimálně při započetí a ukončení činnosti.

- Pravidelně zálohovat data a konfiguraci počítačového programu (pokud zhotovitel doporučí při řešení složitého problému zálohu dat, je objednatel povinen zabezpečit si předem odpovídající zálohu nezbytných dat a zabránit tak jejich poškození, resp. zničení).

## VII.

## Odpovědnost za vady

## Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené:

### Vyšší mocí.

### Neoprávněným zásahem či opomenutím objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele, k němuž by došlo v rozporu s dokumentací, písemně předanými doporučeními výrobce nebo zhotovitele nebo zásahem objednatele či třetí osoby na straně objednatele do zdrojového kódu SW bez předchozího souhlasu zhotovitele, je-li SW součástí dodávky služby.

## VIII.

## Platnost a účinnost smlouvy

## Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 16. 2. 2020.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá smluvní strana právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit, což učiní písemným oznámením podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní strany neplnění věcných a termínových závazků vyplývajících z článku I., II. III. a IV. této smlouvy 
a nedodání částí díla ve stanovených termínech dle čl. II. této smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.

Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují do datové schránky objednatele nebo zhotovitele, případně písemně na adresu uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Objednatel a zhotovitel pro doručování stanovují kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

Byla-li písemnost odeslána do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 
10 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze šesti stran textu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, 
a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 Rozsah plnění

Příloha č. 2 Cena

| V Praze dne ……………… | V Praze dne ……………… |
| --- | --- |

| ......................................... Za objednatele: | …………………………………….. Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Martin Štemberka předseda Českého báňského úřadu | Ing. Jan Petr výkonný ředitel Software602 a.s. ……………………………………. |

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Nemrava

ředitel divize Public Software602 a.s.