S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle Zákonu č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

- Smluvní strany

1.1.  Objednatel:       	 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká
		             ul. Komenského 748

375 01 Týn nad Vltavou

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

IČO: 60077034

DIČ: CZ60077034

1.2.  Zhotovitel:           KV stavby s.r.o.

Újezd 100

Vodňany

389 01

IČO 28158628

DIČ CZ28158628

Korespondenční adresa:

KV stavby s.r.o.

Malovičky 49

Netolice

384 11

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Milan Kopecký, jednatel KV stavby s.r.o.

IČO: 28158628

DIČ: CZ28158628

# Výchozí podklady a údaje

2.1.  Podkladem pro uzavření této smlouvy je sjednaná cena za opravu vstupního schodiště

do ZŠ v budově na Vinařického náměstí.

2.2.  Výchozí údaje:

Název a místo stavby: Týn nad Vltavou - ZŠ na Vinařického náměstí

2.3.   Investor:      	Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká
		            ul. Komenského 748

375 01 Týn nad Vltavou

# Předmět plnění

3.1. Zhotovitel provede pro objednatele stavební práce v rozsahu:

rozebrání kamenného schodiště

popis a uložení jednotlivých kamenů

přebroušení a očištění kamene

kontrolu betonového podkladu a případné vybourání

opravu betonového podkladu, případně nové betonové schodiště včetně bednění

nové nalepení kamene a vyspárování

3.2. V případě dodatečných změn, jejichž vlivem  dojde ke změnám podmínek, za kterých

byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele nebo objednatele provedena

odpovídající změna smluvních ujednání.

# Čas plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve výše uvedeném rozsahu v termínu:

Zahájení prací:              17. 10. 2016

Dokončení prací:           30. 10. 2016

## Cena

5.1.Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena

dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí bez

DPH:

77 900,- Kč

Tato cena je maximální a lze ji překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

5.2. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů v době výstavby.

Tato cena může být měněna dodatkem k této smlouvě na základě změny předmětu díla.

## Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

6.1. Konečná faktura bude vystavena po předání se splatností 30 dnů.

6.2. Nedodržení termínu splatnosti faktur dává zhotoviteli právo vyúčtovat smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Záruční doba - odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku 24 měsíců.

7.2. Případné vady díla reklamuje objednatel písemnou reklamací zaslanou zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen do 30 dnů vadu odstranit, případně ve stejném termínu dohodnout

způsob odstranění.

## Podmínky provedení

8.1. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla a tyto znemožní provedení díla

dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost nahlásit objednateli

a navrhnout změnu.

## Smluvní pokuty

9.1. Pokud zhotovitel neodevzdá dílo dle čl. III. v termínu dle čl. IV., zaplatí smluvní pokutu

ve výši 0,1 % z celkové ceny uvedené v čl. V. za každý započatý den prodlení, nejvýše

však do 10 % z celkové ceny díla.

9.2. Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke

zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou

a plněním této smlouvy.

## Vyšší moc

10.1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, nastanou-li případy, které

nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani je smluvní strany nemohou ovlivnit. Tato

vyšší moc je definována takto: válka, revoluce, povstání, stávka /ne u firmy zhotovitele/,

živelná událost takového rozsahu, že proti ní nelze předem podniknout žádná opatření.

## Ostatní ujednání

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu článku II. této

smlouvy.

11.2. V ostatních případech smlouvou neupravených platí příslušná ustanovení Obchodního

zákoníku.

Týn nad Vltavou 14. 10. 2016

za KV stavby s.r.o. 	  	 			za ZŠ Týn nad Vltavou,Hlinecká

Ing. Milan Kopecký					          Mgr. Zdeňka Hájková

-----------------------------------------------------	  		 ---------------------------------------------

zhotovitel						                 objednatel