Smlouva o dílo, zakáz.č. 2017/015

uzavřená  v intencích ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

## OBJEDNATEL  : Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

## Adresa: Dvořákova 11, Brno

Zastoupené:  MgA.Martinem Glaserem, ředitelem divadla

IČ: 00094820

DIČ: CZ00094820

Bankovní spojení: UniCredit Bank  č.ú. 2110 126623/2700

Zapsána v OR u KS Brno oddíl Pr, vložka 30

## Oprávněni jednat ve věcech  smluvních a technických:   Ing.  Miloslav Barša     tel:724 543 724

dále jen Objednatel

## ZHOTOVITEL : ZERASTAV s.r.o.

## Sídlo  : Sochorova 26, Brno 616 00

## Zastoupený: Ing. Radkem Železným, jednatelem společnosti

### Zapsána v OR KS v Brně, C 69946

IČ:  292 72 556

DIČ: CZ 292 72 556

Bankovní spojení: 2693033399/0800

## Oprávněni jednat ve věcech smluvních a technických:   Ing. Radek Železný        tel. 607 937 444

dále jen Zhotovitel

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla

„Oprava dvorního traktu – ubytovna Klíny 37, Brno „

v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí bez zjevných vad a nedodělků a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále ve smlouvě.

# II. PŘEDMĚT  A ÚČEL SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a protokolárně předat objednateli dokončené dílo:

„Oprava dvorního traktu – ubytovna Klíny 37, Brno„

V rozsahu: dle nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.

Specifikace díla:

Dodávky uvedených stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a dále souvisejících činností, které jsou nezbytné

pro provedení a dokončení díla, které budou vzájemně odsouhlaseny a písemně uvedeny ve

stavebním deníku a řádně podepsány.

2.2     Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah

některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel  je povinen požadované

změny akceptovat a předpokladu dohody o změně termínu dokončení díla a změně ceny

díla.

2.3   Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově

specifikovány a bude smluvena případná změna doby jejich plnění, ceny a s tím související

ujednání formou písemného dodatku ke smlouvě.

Účelem této smlouvy je řádné, včasné a bezvadné provedení prací a dodávek, tj. díla dle

této smlouvy.

# III. TERMÍN  K  PROVEDENÍ  DÍLA

3.1     Zhotovitel provede předmět  díla specifikovaný v čl. II této smlouvy v těchto termínech:

Dokončení prací :   31.12.2017

3.2      Lhůta dokončení stavby bude posunuta v případě víceprací neobsažených v nabídkovém

rozpočtu nebo v případě nepříznivého počasí a to takového, že nastanou klimatické

podmínky, za kterých nebude možno jednotlivé práce provádět.(omítky, betonování, nátěry

apod.- viz. Stavební deník).

# IV. CENA DÍLA

4.1	V souladu se zákonem č. 450/2009 Sb., o cenách, smluvní strany sjednávají cenu za dílo v rozsahu díla specifikovaném v článku II., v celkové výši :

„ Oprava dvorního traktu – ubytovna Klíny 37, Brno“

CENA bez DPH:   		           124 649 Kč

DPH 21%:		                                  26 176 Kč

CENA CELKEM:    		           150 825 Kč

Na realizaci díla se vztahuje přenesená daňová povinnost, daň odvede objednatel.

Smluvní cena díla je stanovena na základě nabídkových položkových rozpočtů, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jako příloha č.1 Cena je platná po celou dobu provádění díla za předpokladu zachování rozsahu a specifikace předmětu díla. Cena obsahuje náklady zhotovitele, nezbytné k  realizaci díla dle čl. II této smlouvy a je platná do smluvního termínu dokončení díla. Veškeré práce budou fakturovány dle skutečných výměr a skutečně provedených prací a prokázaných nákladů subdodavatele.

4.2	Smluvní cena díla bude po dohodě obou stran upravena o ceny objednatelem dodatečně požadovaných změn předmětu plnění na základě písemného dodatku ke smlouvě takto :

V případě odsouhlasených víceprací budou tyto práce oceněny jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu, nelze-li jednotkové ceny použít, bude cena stanovena s použitím cenových podkladů RTS, vztahujících se k období realizace těchto prací.

4.3	Cena prací bude snížena v případě omezení rozsahu díla ze strany objednatele (odpočet neprovedených prací), a to o částku danou součinem položek jednotlivých prací a jednotkových cen podle  nabídkového položkového rozpočtu (příloha č.1).

4.4	Smluvenou cenu je možné překročit pouze v případě uzavřeného dodatku ke smlouvě, že:

- dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

- Objednatel bude požadovat provedení prací, případně změnu materiálů a další změny, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění nebo budou zjištěny vyšší výměry, které zapříčiní nárůst ceny.

- veškeré vícepráce bude možno provádět až na základě oboustranně potvrzené změny ceny ve stavebním deníku.

4.5	Objednatel prohlašuje, že má rezervované finanční prostředky na úhradu celé ceny díla dle této smlouvy.

# V. Podmínky pro provádění  díla

5.1   Staveništěm a místem provádění díla se rozumí prostor stavby, tj. s přilehlými plochami

zařízení staveniště.

5.2  Staveniště díla předá objednatel zhotoviteli nejpozději 1 den před zahájením prací.

Objednatel zajistí pro zhotovitele, uzamykatelnou provozní místnost, přípojku elektro 220V a

přípojku vody

5.3 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších

předpisů.

5.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi a odstraňuje  odpady a nečistoty, vzniklé při  provádění prací, s povinností likvidovat je v souladu s platným zákonem o odpadech v plném znění.

5.5  Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů.

5.6  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.

Zhotovitel bude prostřednictvím svého určeného oprávněného zástupce ve věcech

technických do stavebního deníku provádět denní zápisy o všech skutečnostech, rozhodných

pro realizaci díla.

5.7  K přejímce dokončeného díla zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele minimálně 2  pracovní dny předem.

5.8  Předání díla bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména

vyhodnocení provedení díla, soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o lhůtě jejich odstranění.

5.9 Zhotovitel staveniště vyklidí do 7 dnů po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků.

# VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Právo zhotoviteli na úplné zaplacení díla vzniká po protokolárním předání dokončeného díla objednateli.

  - Dále smluvní strany dohodly:

- Veškeré provedené práce budou fakturovány až po úplném dokončení a předání díla..

- K  faktuře zhotovitel  předloží objednateli  soupis provedených prací odpovídající nabídkovému rozpočtu, a odsouhlasených víceprací,  popř. méněprací, nebo skutečných výměr

- Odsouhlasené  zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací budou přílohou každé faktury.

- Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta záloha na materiál.

6.3.  Platební doklady budou obsahovat následující identifikační údaje a náležitosti :označení a číslo faktury, název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení obou smluvních stran, datum odeslání a lhůtu splatnosti, předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, razítko a podpis zhotovitele, údaje pro daňové účely.

6.4.  Smluvní splatnost faktur se stanoví na 14 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Zhotovitel je povinen předložit fakturu objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o převzetí celého  díla objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

# VII.ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1.  Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít jako celek od protokolárního předání po celou záruční

dobu vlastnosti dohodnuté smlouvou a technickými normami, které se na provádění díla

vztahují, a to po dobu  36 měsíců. Záruka se nevztahuje na materiál a výrobky dodané

objednatelem.

7.2.  Zhotovitel odpovídá za to, že dodávka je kompletní a bez právních i faktických vad a že

Dodané množství se shoduje s údaji    v průvodních dokladech, fakturách a soupisu

provedených prací.

7.3.   Práva a povinnosti při uplatňovaní vad díla se řídí úst.§ 2615 a násl. zák. č.89/2012 Sb,

Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Reklamace vad budou uplatněny objednatelem písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 10 pracovních dní ode dne uplatnění oprávněné reklamace a bezplatně vady odstranit.

#### VIII.SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních sankcích :

8.1.	Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením faktury.

8.2.	Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu :

a)    Za nedodržení termínu ukončení díla dle odst. 3.3. této smlouvy ve výši  0,05 % z ceny

díla za každý den  prodlení.

b)    Při prodlení s vyklízením staveniště ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

c)   Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je do 21 dnů ode dne doručení vyúčtování

smluvní  pokuty.

V případě, že objednateli vznikne na základě ustanovení v této smlouvě nárok na smluvní pokutu, je oprávněn ji odečíst z jakékoliv faktury zhotovitele, po jejím uznání zhotovitelem. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod.

#### IX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.	Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dále berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody jsou upraveny zejména ust.§ 2894 a násl, Občanského zákoníku.

9.2.	Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsané osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

9.3.	Smlouva nabývá platnosti  dnem jejího  podpisu účastníky smlouvy. Smlouva je dána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Účastnící smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

9.4.	Účastníci smlouvy tímto souhlasně prohlašují, že smlouva je výrazem jejich pravé vůle a dále, že smlouvu nepodepisují v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto připojují níže svoje podpisy.

9.5    Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2017 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění.

Přílohy:  Položkový rozpočet – nabídka Zhotovitel

V Brně dne 18.12.2017

### Za objednatele: 	                                                       Za zhotovitele:

………………………………………….			               ………………………………………….

MgA. Martin Glaser, ředitel                                                  Ing. Radek Železný, jednatel