###### PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Rozšíření rozsahu plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v příloze č. 3/2017, č. 4/2017, 5/2017, č. 3/2018 a 5/2018 smlouvy o dílo č. objednatele 967/2015, č. zhotovitele A1557/15:

| Práce dle přílohy č. 3/2017 SOD – Betonové a zděné objekty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODHORA (III., KV) Po výstavbě drénů na vodním díle byly zjištěny vyšší hladiny vody v pozorovacích vrtech. Pro další postup bylo nutné zajistit podklady. |  |  |  |
| - Pasportizace stavu pozorovacích vrtů, ověření hloubek vrtů, kamerový průzkum vrtů, vykreslení depresních křivek v měrných profilech |  |  |  |
| Práce dle přílohy č. 4/2017 SOD - Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie |  |  |  |
| ERVĚNICKÝ KORIDOR (II.,Cho) Z důvodu stále neprobíhající stavby na revitalizaci Ervěnického koridoru Bíliny je nutné zajistit dohled nad potrubími vedoucími po pláni EK. |  |  |
| - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2 x 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt. |  |  |
| - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz |  |  |
| TEREZÍN (III.,Te) Neproběhlo hrazení na jezu Doksany, místo toho bylo hrazeno a následně prohlédnuto vodní dílo jez Terezín. |  |  |
| - stojní prohlídka jezového pole při zahražení |  |  |
| Práce dle přílohy č. 5/2017 SOD - PPO |  |  |  |
| PP0 TEREZÍN (III., Te) |  |
| Z prohlídky TBD bylo dohodnuto uvedené geodetické zaměření deformovaného prahu mobilního hrazení. Výsledky budou případně použity i pro reklamační řízení. - 1x zkrácené geodetické měření mobilních hrazení předpolí mostu přes Ohři |  |
| Práce dle přílohy č. 3/2018 SOD – Betonové a zděné objekty |  |
| KADAŇ (III.,Cho) Objednatel z provozních důvodů požaduje přesun plnění na VD Kadaň z roku 2017 na rok 2018 z důvodu realizace stavby. |  |
| - geodetické měření svislých posunů na pilířích, zpracování, zhodnocení výsledků |  |
| - geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků |  |
| Práce dle přílohy č. 5/2018 SOD - PPO |  |  |  |  |
| PP0 TEREZÍN (III., Te) |  |
| Z prohlídky TBD bylo dohodnuto uvedené geodetické zaměření deformovaného prahu mobilního hrazení. Výsledky budou případně použity i pro reklamační řízení – druhé, srovnávací měření. - 2x zkrácené geodetické měření mobilních hrazení předpolí mostu přes Ohři |  |

- Snížení rozsahu plnění

Předmět plnění se snižuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v příloze č. 3/2017 a č. 4/2017, smlouvy o dílo č. objednatele 967/2015, č. zhotovitele A1557/15:

| Práce dle přílohy č. 3/2017 SOD – Betonové a zděné objekty |  |
| --- | --- |
| KADAŇ (III.,Cho) |  |
| Objednatel z provozních důvodů požaduje přesun plnění na VD Kadaň z roku 2017 na rok 2018 z důvodu realizace stavby. - geodetické měření svislých posunů na pilířích, zpracování, zhodnocení výsledků |  |
| - geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků |  |
| Práce dle přílohy č. 4/2017 SOD - Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie |  |
| DOKSANY (III.,Te) |
| Neproběhlo hrazení na jezu Doksany, místo toho bylo hrazeno a následně prohlédnuto vodní dílo jez Terezín. - strojní prohlídka pravého jezového pole při zahražení |

IV.   CENA DÍLA

- Cena díla se rozšiřuje o následující částky:

| Práce dle přílohy č. 3/2017 SOD – Betonové a zděné objekty |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODHORA (III., KV) |  | 34 080 Kč |
| - Pasportizace stavu pozorovacích vrtů, ověření hloubek vrtů, kamerový průzkum vrtů, vykreslení depresních křivek v měrných profilech |  | 34 080 Kč |
| Práce dle přílohy č. 4/2017 SOD - Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie |  |  |
| ERVĚNICKÝ KORIDOR (II.,Cho) |  | 152 100 Kč |
| - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2 x 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt. |  | 103 800 Kč |
| - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz |  | 48 300 Kč |
| TEREZÍN (III.,Te) |  | 32 400 Kč |
| - stojní prohlídka jezového pole při zahražení |  | 32 400 Kč |
| Práce dle přílohy č. 5/2017 SOD - PPO |  |  |
| PP0 TEREZÍN (III., Te) |  | 12 220 Kč |
| - 1x zkrácené geodetické měření mobilních hrazení předpolí mostu přes Ohři |  | 12 220 Kč |
| Práce dle přílohy č. 3/2018 SOD – Betonové a zděné objekty |  |  |
| KADAŇ (III.,Cho) |  | 43 930 Kč |
| - geodetické měření svislých posunů na pilířích, zpracování, zhodnocení výsledků |  | 22 330 Kč |
| - geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků |  | 21 600 Kč |
| Práce dle přílohy č. 5/2018 SOD - PPO |  |  |
| PP0 TEREZÍN (III., Te) |  | 24 440 Kč |
| - 2x zkrácené geodetické měření mobilních hrazení předpolí mostu přes Ohři |  | 24 440 Kč |

- Cena díla se snižuje o následující částky:

| Práce dle přílohy č. 3/2017 SOD – Betonové a zděné objekty |  |  |
| --- | --- | --- |
| KADAŇ (III.,Cho) |  | 43 930 Kč |
| - geodetické měření svislých posunů na pilířích, zpracování, zhodnocení výsledků |  | 22 330 Kč |
| - geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků |  | 21 600 Kč |
| Práce dle přílohy č. 4/2017 SOD - Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie |  |  |
| DOKSANY (III.,Te) |  | 32 400 Kč |
| - strojní prohlídka pravého jezového pole při zahražení |  | 32 400 Kč |

| V Chomutově dne: 23. 1. 2018 |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| Ing. Radek Jelínek |  | Ing. Miloš Sedláček |
| ekonomický ředitel Povodí Ohře, státní podnik |  | prokurista VODNÍ DÍLA – TBD a. s. |