**SMLOUVA O DÍLO**

 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1.Objednavatelem** Správa účelových zařízení, příspěvková organizace Svojsíkova 833 737 01 Český Těšín IČ : 75107040DIČ : CZ75107040 zastoupená : ing. Edvard Huczala – ředitel (dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2.Zhotovitelem** CARCHIP s.r.o. Manesova 1990/35 737 01 Český Těšín IČ : 26870509 DIČ : CZ26870509 č.účtu : 35-8984680227/0100 u Komerční banky a.s. Zastoupená : Bc. Jan Hnyluch – jednatel (dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

 **I. Předmět smlouvy**

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**Oprava oplocení a oprava zajištění proti vodnímu toku na koupališti v Českém Těšíně“** (dále jen „Dílo) (2) Objednatel se zavazuje „Dílo“ převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

 **II. Cena Díla a způsob její úhrady**

(1)Cena Díla byla stranami smlouvy stanovená ve výši **180.000,- Kč** + DPH ve výši 21%, tj. celkem 217.800,- Kč. (2)Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví. (3)1. dílčí fakturace proběhne na základě skutečně provedených a odběratelem odsouhlasených dodávek a služeb k  31.1.2018, faktura bude mít splatnost 14 dní. (4)Zbývající část ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

 **III. Doba a místo plnění**

(1)Zhotovitel provede dílo nejpozději **do 28.02.2018** (2)Zhotovitel provede Dílo v areálu letního koupaliště v Českém Těšíně.

 **IV. Předání a převzetí díla**

(1)Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků. (2)O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol. (3)Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na základ Zhotovitele.

 **V. Práva a povinnosti stran**

(1)Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. (2)Objednatel nebo jim zmocněná osoba (Bc. Vladimír Kroček), je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky. (3)Práva a povinnost stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

 **VI. Smluvní pokuty**

(1)Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním z termínu podle čl. III, této smlouvy. (2)Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

 **VII. Závěrečná ustanovení**

(1)Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. (2)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnou originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom. (3)Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. (4)Objednatel (Správa účelových zařízení, příspěvková organizace) informoval druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její případné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její případné dodatky do registru smluv, Správa účelových zařízení, příspěvková organizace, a to i v případě, kdy na druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. (5)Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažuji za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli podmínek.

V Českém Těšíně dne ……………………… V Českém Těšíně dne …………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………..

 Objednatel Zhotovitel