Smlouva o dílo č. ORM 0035/2016

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				Bromach spol. s r.o.

Adresa: 		 	Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun

DIČ    : 			CZ27467520

IČO    : 			27467520

Zastoupena:		Tomáš Brokeš - prokurista

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., č. ú. 1234492399/0800

Objednatel:				Sociální služby města Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová, Svitavská 308/8, PSČ 571 01

Telefon:            	461353345

IČO:                    	00194263

Zastoupen:        	Mgr. Milanem Janouškem - ředitelem

Bankovní spojení: 	KB a.s. Moravská Třebová

č.ú.27838591/0100

I.

Předmět smlouvy

1/ „Sociální služby, Svitavská ulice, Moravská Třebová - Obnova střech – pavilon A – I. etapa“. Předmět díla je blíže specifikován v předloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období :

zahájení prací :         do 20. 10. 2016

dokončení prací:      nejpozději do 21. 11. 2016

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1/ Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového   rozpočtu (příloha č. 1):

základ pro DPH 15% 573.783,25 Kč

DPH 15%   86.067,49 Kč

Celkem                        659.850,74 Kč

U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla - faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV.

Odpovědnost a sankční vztahy

1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.

2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

4/ Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

5/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení  částku 5.000 Kč.

V.

Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu.

3/ Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4/ Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj-2/ v sekci Informace pro účastníky výběrových řízení. V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na náměstí T. G. Masaryka 32/29 v Moravské Třebové.

5/ Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní  záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.

6/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a v jejich přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí objednatel a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

V Moravské Třebové dne          	            	       V Moravské Třebové dne

…………………………………			      ………………………………………..

Tomáš Brokeš – prokurista					Mgr. Milan Janoušek - ředitel