Smlouva o dílo č. 1/2016-SPH

(uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

# I.

# Smluvní strany

1. Zhotovitel:			REPROF s.r.o., Dolní Bradlo 6, Horní Bradlo 53953

tel.: 774326163

IČ:04018354, DIČ: CZ04018354

Zast. Jednatelem Milanem Křivkou

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednavatel: 		Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.,

V Průhonech 503, Chrudim 537 03, Chrudim III

IČ: 27485013, DIČ: CZ27485013

Zast. Jednatelem Mgr. Luďkem Marouskem

(dále jen „objednavatel“)

# II.

Předmět díla

1.	Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu kupní cenu.

2.	Předmět díla jsou práce na renovaci střechy dle nabídky L15002 ze dne 10. 1. 2016.

# III.

Doba plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli takto:

Zahájení prací: říjen 2016

Dokončení díla: říjen 2016 (v závislosti na klimatických podmínkách)

# IV.

Cena díla

1.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla je cena pevná a činí 251 508,50 Kč bez DPH.  Daňový doklad bude vystaven s přenesenou daňovou povinností v základní sazbě.

2.	Dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nimž se podle této smlouvy zavázal.

3.	Dohodnutou cenu je možné zvýšit nebo snížit, jestliže objednatel požádá zhotovitele o provedení většího nebo menšího množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla. V takovém případě budou práce provedené a neprovedené naceněny v základních cenách.

4.		Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny podle § 13a Obch. z. a bude v ní uvedeno datum splatnosti a datum vystavení. Předání a převzetí je smluvními stranami pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění.

7.	Objednavatel se zavazuje k uhrazení faktury se splatností 14 dnů od doručení faktury objednateli. Při prodlení se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

8.		V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data jejich splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

# V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1.		Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zejména se jedná o práce a dodávky, které budou zakryty. Kladné či záporné stanovisko s provedením zakrývaných prací a dodávek je objednatel povinen dodat bez zbytečného odkladu formou zápisu ve stavebním deníku nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek.

2.	V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek a nedodá v dohodnuté lhůtě své stanovisko, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.

# VI.

Vedení stavebního deníku

1.	Zhotovitel je povinen vést v průběhu provádění díla stavební deník, který slouží jako doklad v průběhu provádění díla. Zápis do stavebního deníku činí zhotovitel po protokolárním předání prostoru staveniště.

2.	U stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace.

3.	Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

4.	Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5.	Do deníku je dále oprávněn nahlížet a činit v něm zápisy pracovník objednatelem pověřený funkcí technického dozoru, popřípadě zástupce zpracovatele projektové dokumentace a státní stavební dohled.

6.	V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do týdne své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené ujednání smlouvy však nedopadá na změny a doplňky smlouvy o dílo, které musí být prováděny způsobem uvedeným ve smlouvě.

7. 	Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět objednatel, nebo jeho zástupce.

# VII.

Předávání a přejímání díla

1.	Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je provedením bez vad a nedodělků.

2.	Zhotovitel písemně nebo telefonicky vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí účast přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

3.	Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými pracovníky obou smluvních stran.

4.	V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska a dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu.

5.	Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit staveniště.

- Smluvní strany si dohodly, že dílo je do úplného zaplacení ve vlastnictví zhotovitele.

- Pokud zhotovitel nesplní termín přejímky z titulu existujících vad a nedodělků, je povinen zaplatit smluvní pokutu 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

# VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1.	Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu 10 let od předání a převzetí z titulu poskytnuté záruky.

2.	V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla nebo nejpozději do ukončení záruční lhůty vady díla, je povinen je bez zbytečného odkladu písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.

3.	Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k němu bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve svém stanovisku buď vady uzná nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat.

4.	Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamaci) objednatele, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou.

5.	Objednatel má vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v obchodním zákoníku i právo na náhradu nákladů k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že se jedná o výdaje prokazatelně a odůvodněně vynaložené.

6.	Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či opakovaný výskyt stejné vady po opravě.

# IX.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou tento vztah založený touto smlouvou ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupení jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy v těchto případech:

V případě opakovaného nedodržování dílčích termínů plnění a dohodnutého postupu prací, které nejsou zárukou splnění konečného termínu díla či dílčího termínu předání díla, a to za běžně používané technologie a v běžných podmínkách, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má v tomto případě nárok na náhradu prokázaných vzniklých škod.

# X.

Závěrečná ustanovení

1.	Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou.

2.	Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

3.	Smluvní strany prostřednictvím podpisů jednajících osob potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

# V Chrudimi dne 29. 9. 2016					V Horním Bradle dne 29. 9. 2016

...............................................	......................................

(za objednatele)	(za zhotovitele)