**Memorandum o ukončení účinnosti smlouvy o zajištění provozu komunikační a systémové INFRASTRUKTURY mpsv**

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**MPSV**“)

a

**ANECT a.s.**

se sídlem: Vídeňská 125, 619 00 Brno

IČO: 25313029, DIČ: CZ25131029

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2113

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 27-6667590237/0100

zastoupená: Janem Zinkem a Ladislavem Herynkem, členy představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely toto memorandum o ukončení účinnosti smlouvy o zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury MPSV (dále jen „**Memorandum**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Memorandu obsažených a s úmyslem být tímto Memorandem vázány, dohodly se na následujícím:

1. PREAMBULE
   1. Smluvní strany uzavřely dne 4. prosince 2008 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury MPSV“, ev. č. 60022497, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury. K této smlouvě bylo později uzavřeno několik dodatků (tato smlouva ve znění jejích pozdějších dodatků dále společně jen „**Smlouva**“).
   2. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tím, že obsahovala možnost ukončení její účinnosti na základě jednostranné výpovědi učiněné ze strany kterékoli smluvní strany, a to tak, že v prvních dvou letech bylo smlouvu možno vypovědět s dvanácti měsíční výpovědní dobou a ve třetím a následujících letech účinnosti Smlouvy s devítiměsíční výpovědní dobou; tato doba vždy počínala běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
   3. V roce 2015 zahájily smluvní strany z důvodu zamýšleného přechodu na nové smluvní řešení zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury MPSV jednání o ukončení účinnosti stávající Smlouvy.
   4. V rámci prohlášení o způsobu ukončení účinnosti smlouvy o zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury MPSV ze dne 30. 12. 2015 (dále jen „**Prohlášení**“) smluvní strany prohlásily, že pokud bude v průběhu ledna 2016 uzavřena odpovídající dohoda o způsobu ukončení Smlouvy, bude se ukončení smluvního vztahu řídit dle ní; pro případ, kdy by taková dohoda včas uzavřena nebyla, Smluvní strany budou Prohlášení považovat za řádnou výpověď Smlouvy doručenou k 31. 12. 2015 (dále jen „**Výpověď**“).
   5. V průběhu ledna 2016 však vyšlo najevo, že příprava řádného exit plánu pro ukončení účinnosti Smlouvy je náročnější, než bylo původně smluvními stranami předpokládáno, a to jak pro značnou komplexnost provozovaného řešení a s tím spojených otázek, tak pro nutnost koordinace přípravy exitového plánu se subdodavateli Poskytovatele.
   6. Z objektivních důvodů tedy nemohlo v průběhu ledna 2016 dojít k uzavření odpovídající dohody o způsobu ukončení Smlouvy a Prohlášení tedy bylo nutno považovat za Výpověď. Smlouva tak měla skončit k 30. 9. 2016.
   7. Konečná verze výše uvedeného exitového plánu byla smluvními stranami vytvořena v průběhu srpna 2016 a tvoří [Přílohu č. 1](#List_Annex_01) tohoto Memoranda (dále jen „**Exitový plán**“). Smluvní strany se shodují, že pro řádný převod činností poskytovaných dle Smlouvy na nového dodavatele bez ohrožení výkonu agend MPSV je nezbytné, aby byl realizován řádný exit dle Exitového plánu.
   8. S ohledem na vše výše uvedené tak smluvní strany uzavírají toto Memorandum, které stanovuje podmínky pro řádné ukončení účinnosti Smlouvy.
2. PŘEDMĚT MEMORANDA
   1. Smluvní strany se dohodly na zpětvzetí Výpovědi, která byla obsažena v Prohlášení, s čímž Poskytovatel vyslovuje souhlas.
   2. Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci ukončování plnění poskytovaného dle Smlouvy bude postupováno dle Exitového plánu, a to  v souladu s čl. 3 tohoto Memoranda.
   3. Smluvní strany se též v souladu s odst. 16.1 Smlouvy dohodly, že Smlouva může být nově ukončena písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce 5 měsíců, počínající běžet:
      1. v případě doručení výpovědi do 15. dne příslušného kalendářního měsíce (včetně), prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně;
      2. v případě doručení výpovědi od 16. dne příslušného kalendářního měsíce, prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
   4. Bez ohledu na výše uvedené současně platí, že ve vztahu k částem Smlouvy odpovídajícím plnění spočívajícím v poskytování licencí a licenčního maintenance definovaných v [Příloze č. 2](#List_Annex_02) tohoto Memoranda skončí účinnost Smlouvy na základě výpovědi dle odst. 2.3 tohoto Memoranda teprve ke dni skončení časového období, na které jsou tato plnění Poskytovatelem k okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně poskytována (tj. případně též před či po uplynutí výpovědní doby dle odst. 2.3 tohoto Memoranda), nejpozději však uplynutím 12 měsíců od doručení výpovědi dle odst. 2.3 tohoto Memoranda druhé smluvní straně. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli do 10 pracovních dní od okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně aktuální informace o časových obdobích, na která jsou licence a licenční maintenance Poskytovatelem poskytnuty ke dni doručení výpovědi. Údaje o časových obdobích, na která jsou licence a licenční maintenance Poskytovatelem poskytovány, aktuální ke dni podpisu tohoto Memoranda, jsou uvedeny v [Příloze č. 2](#List_Annex_02) tohoto Memoranda. Smluvní strany se dále zavazují, že do 30 dnů od okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně doplní  [Přílohu č. 2](#List_Annex_02) tohoto Memoranda o data, ke kterým bude příslušné licenční maintenance převáděno na nového poskytovatele určeného Objednatelem, přičemž tento den musí nastat nejpozději ke dni skončení účinnosti Smlouvy ve vztahu k takovému licenčnímu maintenance; účinnost části Smlouvy ve vztahu k takovému licenčnímu maintenance není převodem na nového poskytovatele určeného Objednatelem dotčena.
   5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že toto Memorandum se v odst. 2.3 a 2.4 považuje za dodatek ke Smlouvě.
   6. Poskytovatel se dále zavazuje, že nadále bude pořizovat licenční maintenance výhradně ve formě umožňující převod této licenční maintenance na nového poskytovatele.
3. EXITOVÁ SOUČINNOST A EXITOVÝ PLÁN
   1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout MPSV vzájemně dohodnutou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s MPSV a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním služeb na MPSV a/nebo nového dodavatele, ke kterému dojde v souvislosti s ukončením účinnosti Smlouvy (dále jen „**Exit**“), a to v souladu s Exitovým plánem a v termínech uvedených v Exitovém plánu.
   2. Smluvní strany se zavazují spolupracovat při realizaci Exitu dle Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení Smlouvy.
   3. Smluvní strany se dohodly, že cena za vypracování Exitového plánu a provedení Exitu dle tohoto Exitového plánu je součástí ceny plnění dle Smlouvy, pokud Exitový plán nestanoví ve vztahu ke konkrétnímu plnění Poskytovatele uvedenému v Exitovém plánu, že toto plnění je poskytováno za úplatu. V takovém případě bude toto úplatné plnění poskytováno pouze na základě zvláštní písemné dohody smluvních stran.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí tohoto Memoranda jsou tyto přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| [Příloha č. 1](#Annex_01) | Exitový plán |
| [Příloha č. 2](#Annex_02) | Seznam licencí a licenčního maintenance |

* 1. Toto Memorandum je uzavřeno v 5 stejnopisech, z nichž MPSV obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si toto Memorandum přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Poskytovatel**  V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| .........................................................................  **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**  Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa  první náměstek ministryně,  náměstek pro řízení sekce informačních technologií | .........................................................................  **ANECT a.s.**  Jan Zinek  člen představenstva |
|  | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ......................................................................... |
|  | **ANECT a.s.**  Ladislav Herynek  Člen představenstva |

Příloha č. 1 - Exitový plán

Příloha č. 2 - Seznam licencí a licenčního maintenance