1. **Smluvní strany**

**Obchodní firma Město Přeštice**

Sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

IČ: 00257125

DIČ: CZ00257125

Bankovní spojení:

Č. ú. xx-xxxxxx/xxxx

Tel. /fax xxx xxx xxx/xxx xxx xxx

Zápis v OR

Jednající / Zastoupená: Mgr. Karlem Naxerou, starostou

|  |  |
| --- | --- |
| *(dále jen „objednatel“)*  a |  |
| **Window Holding a.s.** | |
| Sídlo: | Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň |
| IČ: | 28436024 |
| DIČ: | CZ28436024 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Č. ú. | xxxxxxx/xxxx |
| Tel. /fax | xxx xxx xxx |
| Zápis v OR | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506 |
| Jednající / Zastoupená: | Karlem Pošvářem, ve věcech smluvních,na základě plné moci |
| *(dále jen „zhotovitel“)* | |

1. **Předmět smlouvy**
   1. Rozsah prací
      1. Předmětem této smlouvy je provedení výměny stávajících kopelitů na adrese Nepomucká 1140 v Přešticícha to v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce zhotovitele **č.1184P6 ze dne 21.09.2016,** která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
      2. Předmětem smlouvy je i odvoz a likvidace původních oken, zednické začištění dotčeného ostění.
   2. Technické provedení.

**Plastová okna – typ VEKRA PRAKTIK, profilový systém BRÜGMANN 73 AD**

Okna (typ VEKRA PRAKTIK)budou vyrobena z 5-ti komorového plastového profilového systému Brügmann 73 AD od německého výrobce Salamander Industrie-Produkte GmbH se stavební hloubkou rámu i křídla 73 mm,s dvojitým dorazovým těsněním EPDM vč. vyztužení žárově pozinkovanými výztuhami uvnitř profilů dle nositele systému (tl. 1,5 mm). Okna budou vyrobena z prvomateriálu (nejedná se o recyklát).

Okna budou osazena izolačním dvojsklem Ug= 1,1 W/m2K s pokovenou vrstvou a teplým okrajem skla. Použité dvojsklo bude mít skladbu 4-16-4 Float – Planibel Top N+, plněno Argonem, černý plastový distanční rámeček TGI – Spacer.

Hodnota celkového součinitele prostupu tepla oknem je Uw = 1,2 W/m2K.

Okna jsou osazena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním Siegenia-Aubi FAVORIT(německý výrobce Siegenia-Aubi KG).

Barevné provedení - bílá.

* 1. Místo plnění předmětu smlouvy:
     1. Adresa stavby:Areál ČOV, Nepomucká 1140, 334 01 Přeštice
     2. Druh stavby: administrativní budova

1. **Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy**
   1. Podpis smlouvy říjen 2016
   2. Ukončení prací 7.12.2016
   3. Dohodou smluvních stran může být sjednán harmonogram dílčích termínů provedení jednotlivých částí díla.
   4. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možné z důvodu překážek na straně objednatele všechny prvky namontovat, bude provedeno předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat převzetí jinou osobou,než jsou zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámí tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.
   5. Dílo bude předáváno a přebíráno v průběhu jeho provádění, a to na základě dílčích předávacích protokolů, které budou podkladem pro převzetí díla po jeho provedení a budou nedílnou součástí závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.
   6. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla nebo jeho části. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 obč. zák., nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzít, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.
   7. Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele.
      1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: p. Pasovský
      2. Osoby odpovědné za předání díla za zhotovitele: xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx
2. **Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty**
   1. Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Celková cena bez DPH: 213 606,65Kč

DPH (sazba 21%) 44 857,40Kč

Celková cena s DPH 258 464,05Kč

* 1. Platební podmínky
     1. Cena bude uhrazena ve výši 100% z konečné ceny díla, a to po předání díla objednateli na základě konečné faktury – daňového dokladu se splatností 14 dnů vystavení.
     2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
     3. Faktura bude vystavena na základě podepsaného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. Vytkl-li objednatel při předání díla vady nebránící řádnému užívání díla, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla v plné výši s pozastávkou 5% do doby odstranění vad a nedodělků.
  2. Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2. může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.
  3. Při nedodržení termínu předání díla dle odst.3.3. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.
  4. Maximální výše smluvních pokut, které jsou smluvní strany na základě této smlouvy a jejích příloh oprávněny požadovat činí 10% ceny díla bez DPH.
  5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.
  6. Předmět díla podléhá dle § 92a zákona o DPH režimu přenesené daňové povinnosti.

1. **Záruky**
   1. Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v trvání 60 měsíců od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze, který je přílohou č. 4této smlouvy. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.
   2. Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, Zákaznické oddělení a podpůrně telefonicky – xxx xxx xxx, xxx xxx xxx nebo emailem – xxxxxxxxxxxxxxx[@xxxxxxxxxxxxx.xx](mailto:smluvnireklamace@windowholding.cz).
   3. Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické spojení.
2. **Ostatní ujednání**
   1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:

* zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti.
* zajištění přístupové cesty k místu montáže
* zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody
* zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1- 2m od obvodového zdiva a příček.
* zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.
  1. Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.
  2. V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
  3. Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.
  4. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. V případě dílčího předávání díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele postupně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí díla.
  5. Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.
  6. V případě, že dojde k přerušení provádění díla delším než 14 dnů z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí rozpracovaného díla a po jeho převzetí tuto část díla vyúčtovat daňovým dokladem.
  7. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po dobu takového prodlení objednatele pozastavit veškeré práce na díle. O dobu takového prodlení objednatele se prodlužuje konečný termín zhotovení díla.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.
   2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
   3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění, a Reklamačním řádem společnosti Window Holding a.s., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na [www.windowholding.cz](http://www.windowholding.cz). Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedeného Reklamačního řádu a svým podpisem stvrzuje, že s Reklamačním řádem souhlasí. Skutečnosti jinak neupravené se řídí ustanovením Občanského zákoníku.
   4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

* příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele č.1184P6 ze dne 21.09.2016
* příloha č. 2: Plná moc zhotovitele
* příloha č. 3 Prohlášení o vlastnostech okna a CE štítek
* Příloha č. 4: Návod k obsluze
  1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl.1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Podpisy smluvních stran

V Lázních Toušeni dne :13.10.2016 V Přešticích dne 20. 10. 2016

……………………………………………… ……………………………: Zhotovitel Objednatel

Window Holding a.s.

Karel Pošvář

Manažer pro veřejné zakázky