Smlouva o dílo ze dne 24.5.2017

DODATEK č. 1

Smluvní strany

Objednatel	:   	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Procházkova 818

541 01 Trutnov

Bankovní spojení:

IČ		:        		001 95 201

DIČ                     :       	CZ00195201

Statutární zástupce:     	PharmDr. Jana Třešňáková

Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel	: 	REVIST s.r.o.

Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00

Provozovna:		Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46

Bankovní spojení:

Číslo účtu	:

IČ		:    		24815756

DIČ		: 	CZ24815756

Statutární zástupce: 	Ing. Martin Choutka

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Miloslav Trkal

Pavel Trubák

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 176872

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění v SOD :

Důvody změn v plnění rozsahu SOD:

- Na základě požadavku objednatele byly provedeny odtrhové zkoušky podkladu. Podklad pod KZS nesplnil přídržnost dle příslušných norem.  Obě smluvní strany se dohodly na rozšíření prací rozsahu díla, které jsou vyspecifikovány v příloze v položkovém rozpočtu vč. výkazu výměr.

- Při probíhající rekonstrukci interiérů prováděných jiným zhotovitelem se budou vyměňovat výplně otvorů a následně bude provedeno dokončení fasády a fasádních prvků.

I.

Předmět

„Zateplení vnějších stěn objektu čp. 48 (Idyla), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“

Rozsah výkonů a technologický postup je změněn, a doplněn dle přiložené cenové specifikace prováděných  prací ve vypracovaném položkovém rozpočtu ze dne 30.05.2017.

V rozsahu díla je zahrnuto odstranění přilehlé terasy – tedy demolice, zarovnání a začištění konstrukcí objektu, odvoz a likvidace vybouraných hmot. Hodnota těchto prací je stanovena částkou 25.000,- Kč bez DPH a tato hodnota je již zahrnuta v celkové ceně díla.

II.

Cena díla

Cena díla se mění následně:

Původní cena díla 							746.661,02  Kč bez DPH

Dodatek č. 1 								110.120,80 Kč bez DPH

Celková  cena díla vč dodatku č. 1:					856.781,82 Kč bez DPH

# ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení díla -         25.5. 2017

Termín dokončení díla -     31.05.2018

Dokončení prací je z důvodu užívání objektu provozovatelem dohodnuto v termínu provádění od 18.04.2018 do 31.05.2018. Bourací a prašné práce budou ukončeny 30.4.2018.

Přílohy :   1) cenová specifikace ze dne 30.05.2017

Ostatní ujednání uvedené ve smluvním vztahu zůstávají beze změn.

V Trutnově dne		20.06.2017			V Trutnově dne 	20.06.2017

……………………………………..                                 ………………………………………

Za objednatele						Za zhotovitele

Ing. Martin Choutka