SMLOUVA O DÍLO

(„Smlouva“) uzavřená mezi

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

se sídlem Husova 302/5, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaný do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7541

IČO: XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojeni:  XXXXXXXXXXXXXXX

č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ke smluvnímu jednání oprávněna.: Ing. Darina Ulmanová, MBA - ředitelka

a

ZHOTOVITEL:

Ivan Gresko

místo podnikání Ptácká 191, Mladá Boleslav, 293 01

IČO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojeni - XXXXXXXXXXXXXXXXX

č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ke smluvnímu jednání oprávněn.: Ivan Gresko

se dohodly následovně:

1. PŘEDMĚT DÍLA

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě provést pro Objednatele službu – stavební opravu vstupní brány u sídla Objednatele, umístěné do ulice Palackého v Mladé Boleslavi, včetně bouracích, zednických prací, malířských a dokončovacích a výroby a montáže upevňovací tyče. (dále jen „Dílo“), předat Dílo Objednateli a poskytnout plnění výslovně uvedená v této Smlouvě.

1.2 Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou potřebnou součinnost, uhradí Cenu Díla (jak je tento pojem definován níže) a Dílo převezme.

1.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je stavební společností s dobrou pověstí       a disponuje dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění této Smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu touto Smlouvou dohodnutých.

1.4 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu Ceny Díla.

2. PROHLÁŠENÍ  A VÍCEPRÁCE

2.1 Dílo bude provedeno s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými technickými normami a pokyny Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že 
k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění a provádění 
i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.

2.2 Zhotovitel se současně zavazuje provést za podmínek stanovených v této Smlouvě změny Díla a vícepráce, pokud budou Objednatelem vyžádány 
v souladu s touto Smlouvou. Jejich rozsah a cena budou řešeny podle ustanovení této Smlouvy.

2.3	Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy a že je shledal bezchybnými a vhodnými. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná Cena Díla a způsob plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, obsahuje 
a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech 
a pokynech.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané Dílo je stanovena dohodou Stran jako cena pevná, maximální přípustná, ve výši 52 000 Kč (slovy: padesátdvatisíce korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). K Ceně Díla bude účtována DPH v příslušné výši podle platných právních předpisů, přičemž cena díla s DPH činí 62 920 Kč. Strany prohlašují, že Cena Díla je zcela nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravy Ceny Díla,         tj. změnu Ceny Díla, v důsledku zvýšení cen vstupů, resp. inflace.

3.2 Cena Díla může být změněna pouze písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Stranami.

3.3. Po podepsání smlouvy bude zhotoviteli na základě zálohové faktury uhrazena objednatelem záloha ve výši 20 000 Kč.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místem plnění je sídlo objednatele Husova 302/5 Mladá Boleslav, 293 01.

4.2 Zhotovitel je povinen začít provádět Dílo bezprostředně po podpisu této smlouvy a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31. 12. 2016.

5. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele.

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními a technickými normami,  v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

5.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště, okolí i přístupové cesty a případná znečištění či poškození průběžně odstraňovat.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 12 měsíců ode dne konečného předání a převzetí Díla.

6.2 Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel popíše vadu nebo uvede, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě uvede důvod).

6.3 Pokud Objednatel bude uplatňovat své nároky z vad Díla odstraněním vady opravou Díla nebo výměnou vadných částí Díla, Zhotovitel odstraní takové vady na vlastní náklady v následujících lhůtách:

6.3.1 každá vada Díla bránící nebo omezující řádné užívání Díla bude řádně odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do 15 dnů po doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli; a

6.3.2 každá vada Díla nebránící ani neomezující řádné užívání Díla bude řádně odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do 30 dnů po doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli, ledaže by Objednatelem byla písemně odsouhlasena delší lhůta.

6.4 Jestliže Zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtě podle Odstavce 6.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat takovou vadu odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.

6.5 Objednatel nejpozději do jednoho (1) týdne po odstranění vady písemně potvrdí Zhotoviteli, že vada byla odstraněna v plném rozsahu Zhotovitelem nebo Objednatelem na náklady Zhotovitele (v případě odstranění vady podle Odstavce 6.4 této Smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo odstranění nebo oprava vady v záruční době.

6.6 O průběhu každého reklamačního řízení Zhotovitel povede průběžně zápis,         v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna nebo jestli bylo poskytnuto jiné plnění.

6.7 Zhotovitel nebude odpovědný za jakékoli vady vzniklé užíváním nebo údržbou Díla v rozporu s návody k použití a dalšími dokumenty předanými Zhotovitelem Objednateli.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení s konečným předáním celého Díla, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč    za každý započatý den prodlení s konečným předáním Díla.

7.2 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo žádné Strany žádat náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

8. ÚPLNÁ DOHODA

8.1 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní, nebo jiné formě) mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy.

8.2 Strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy.

9. SOUČINNOST

9.1 Strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou Strany bez prodlení vzájemně informovat       o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy.

9.2 Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany                a uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro realizaci transakce upravené touto Smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této Smlouvy.

10. JAZYK KOMUNIKACE

Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2628 Občanského zákoníku        na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Stran vzniklé na základě této Smlouvy.

12. POČET VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva je uzavírána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

13. ZMĚNY A DODATKY

Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena.

14. PLATNOST A ÚČINNOST

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Tímto podpisem obě smluvní strany zároveň vyjadřují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Mladé Boleslavi dne 				V Mladé Boleslavi dne

...........................................			...........................................

za Objednatele					Zhotovitel Ivan Gresko

Ing. Darina Ulmanová, MBA