SMLOUVA O DÍLO č. 12/2016

uzavřená  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

- OBJEDNATEL : Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace

- Burešov č.4884, 760 01 Zlín

- Zápis OR Brno, oddíl Pr, vložka 1309

- Bankovní spojení: KB Zlín, č. ú. 27-1924760207/0100

- Statutární zástupce: ing. Vlastimil Zaydlar, ředitel organizace

- Tel.: 577 225 029, mobil: 732 959 178, e-mail: reditel@dsburesov.cz

- IČO: 70851042   DIČ: CZ70851042

- ZHOTOVITEL : INSTALACE  plus,  spol. s r. o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
Zápis OR Brno , oddíl C , vložka 5528

- Bankovní spojení: KB Zlín, č. ú. 2001749661/0100

Statutární zástupce : ing. Dušan Žouželka, jednatel společnosti

Tel.: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx

IČO: 46345060     DIČ: CZ46345060

I

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele je „oprava – výměna hlavního přívodu pitné vody pro  objekt Domova pro seniory Burešov p.o. ve Zlíně, Burešov č.4884 “, a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě na základě projektové dokumentace. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu podle čl. II této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi  skutečnostmi spojenými se zhotovením díla a tyto informace poskytnuté objednatelem považuje za dostatečné k provedení díla.

II

Cena

Cena díla popsaného v čl. I a přiložených položkových rozpočtech byla dohodnuta mezi

- Zhotovitel bude účtovat své práce a dodávky dle skutečného rozsahu.

- Cena bez DPH 73 733,- Kč + 15% DPH 11 060,- = 84 793,- vč. DPH

III

Platební podmínky

- Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

- faktura bude vyhotovena na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a faktura bude splatná do 30 dnů.

3.  Na všechny platby prováděné  podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádné daňové   doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

IV

Doba plnění

- Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.

- Zahájení díla: 7.  listopadu 2016
Ukončení díla: do 25. listopadu 2016

- V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádné dokončit a po provedení všech případně předepsaných zkoušek a revizí odevzdat objednateli. Objednatel je povinen takto provedené dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání převzít.

V

Odpovědnost za vady

1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 560 a násl. Obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně po té, co se o těchto vadách dozvěděl, nejpozději je však povinen práce na opravách vad a nedodělků zahájit ve lhůtě 10 dnů poté, co se o nich dozvěděl.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na montážní práce záruční lhůtu 48 měsíců od předání a převzetí díla. Jestliže výrobce jednotlivých výrobků použitých při zhotovování  stanovil záruční lhůtu kratší, platí záruční lhůta stanovená výrobcem, minimálně však 24 měsíců.

3. Reklamaci vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně, s technickým popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovým odstraněním vad.

VI

Závazky objednatele a zhotovitele

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla.

- Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy a případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně koordinovat a časově minimalizovat odstávky teplé a studené vody související s prováděním předmětu díla

VII

Splnění závazku zhotovitele

1.	Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání a převzetí díla - podpisem předávacího protokolu. Součástí splnění smlouvy je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použité technologie a stavu místa provádění díla. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla.

V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit.

VIII

Sankční ustanovení

- V případě prodlení objednatele s placením faktur podle této smlouvy většího než 14 dnů je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovování díla, a to do doby uhrazení dlužné částky objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků je povinen zhotovitel objednateli zaplatit za každý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku smluvní pokutu ve výši Kč 500,--.

IX

Změny smlouvy, odstoupení

- Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálu nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:

- zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v   přiměřené lhůtě stanovené objednavatelem,

- na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.

- V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.

X

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

- Přílohou této smlouvy jsou:

- položkový rozpočet

- prováděcí dokumentace

- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 14. 10. 2016

----------------------------------------------                              ---------------------------------------------

za zhotovitele                                                                  za objednatele

ing. Dušan Žouželka, jednatel společnosti                      ing.Vlastimil Zaydlar, ředitel organizace