DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 4/2017

Uzavřena mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Domov pro seniory Horní Stropnice

se sídlem:			Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice

IČ: 				00666254

zastoupený:		Eva Chaloupecká, ředitelka DpS

bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			Ateliér Hronek s.r.o.

s místem podnikání:	Otakarova 2696/20

České Budějovice 3, PSČ 370 01

IČ:				28093968

zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 16914

zastoupený:		Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- Ing. Zdeněk Fischer

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ústní dohody a vzhledem k faktu, že je v současné době projednávána změna územního plánu obce měnící zastavitelnou plochu v uvažované ploše přístavby objektu DPS č.p.54 v Dobré Vodě u Horní Stropnice je upravena doba plnění pro odevzdání projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V původní smlouvě se mění a doplňuje:

# Čl. IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo, specifikované v Čl. II. této smlouvy, následovně:

- pro část díla v rozsahu odst. 2.1. písm. c) do 31.3.2018

V Českých Budějovicích dne: 26.1.2018      V Českých Budějovicích dne: 26.1. 2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eva Chaloupecká, ředitelka DpS	Ing. Stanislav Hronek, jednatel