Příkazní smlouva

o výkonu technického dozoru investora

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

				Smluvní strany

1.				Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
	Se sídlem:		Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ:			00497061

Zastoupené:		Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem

Kontaktní osoba:	Ing. Luboš Soutner

Mobil:			+420 606 822 358

E-mail:			soutner@souplzen.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

2.				Ing. Rudolf Horák

Se sídlem:		Železničářská 374/25, Doubravka, 312 00 Plzeň

IČ:			16678010

číslo aut. osvědčení: 	0201396

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.

číslo účtu :		729293389/0800

Tel./fax:		+420 603 824 242

E-mail:			hor.in@seznam.cz

(dále jen „Příkazník“)

I. Úvodní ustanovení

1. Příkazce je investorem stavby:
	Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň
	(dále jen „stavba“),

tak, jak je vše podrobně zachyceno v příslušném projektu zpracovaném:
	STATIKA - DYNAMIKA s. r. o.
	Havlenova 73/20, Štýřice, 639 00 Brno
	02/2017 - dokumentace pro provádění stavby

kterou Příkazník převzal v rámci dokumentace stavby.

2. Příkazník je osobou odborně způsobilou k zajištění činností, jež jsou mu touto smlouvou svěřeny, což prokázal Živnostenským listem č. j. Rgm 5201/00 z 27.09.2000.

II. Předmět smlouvy

1. 	Příkazce za podmínek uvedených v této smlouvě pověřuje Příkazníka, aby za úplatu vykonával technický dozor investora na stavbě uvedené v čl. I. bod 1 této smlouvy a zařizoval po dohodě s Příkazcem jeho záležitosti během přípravy stavby, při vlastní realizaci stavebních prací, odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání, převzetí a kolaudaci dokončené stavby.

2. 	Příkazník za podmínek uvedených v této smlouvě přijímá pověření Příkazce v celém rozsahu a zavazuje se v zájmu a ve prospěch Příkazce vykonávat s odbornou péčí činnosti specifikované v této smlouvě.

III. Rozsah činností Příkazníka

Příkazníkova činnost podle této smlouvy (technický dozor investora) zahrnuje zejména činnosti v následujícím rozsahu:

- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením, s podmínkami a stanovisky dotčených orgánů,

- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby,

- součinnost a konzultace s autorským dozorem v průběhu postupu prací,

- péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby,

- posouzení, projednání dodatků a změn dokumentace,

- součinnost při převzetí a kontrole dokumentace skutečného provedení stavby,

- průběžná kontrola provádění stavby, kontrola kvality provádění stavebních prací, kontrola dodržování předepsaných technologií a materiálů, ustanovení příslušných norem, atp.,

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby,

- organizace, řízení a dokumentace všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů během provádění stavby,

- průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech, včetně týkajících se dodržování plánu BOZP na staveništi,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě Příkazci, kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, včetně povinného zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.) a technologické kázně zhotovitele stavby,

- sledování vedení stavebních deníků, příprava odevzdání a převzetí stavby,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,

- příprava podkladů pro nebo jejich části, účast na přejímkách, účast na kolaudačních řízeních,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

- průběžné zajišťování fotodokumentace postupu výstavby.

IV. Čas plnění

1.	Příkazník se zavazuje provádět svou činnost dle této smlouvy v době počínaje dnem účinnosti této smlouvy do kolaudace stavby, případně do odstranění vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení stavby, a to v takovém rozsahu, aby byly zabezpečeny činnosti uvedené v této smlouvě.

2.	Technický dozor investora bude prováděn po celou dobu realizace stavby minimálně 2 x týdně do doby dokončení stavby a dále se bude účastnit všech řádných i mimořádných kontrolních dnů na místě stavby, a to dle plánované doby stavby s dokončením prosinec 2018:

zahájení :	leden 2018			dokončení :	leden 2019

3.	V případě potřeby se Příkazník zavazuje prodloužit písemným dodatkem dobu platnosti a účinnosti smlouvy, a to za srovnatelných finančních podmínek, s přihlédnutím k rozsahu činností, které po něm bude Příkazce požadovat.

V. Povinnosti smluvních stran

1.	Příkazník je povinen:

a)	Postupovat při provádění své činnosti v souladu se závazky, ke kterým se v této smlouvě zavázal, v souladu se zájmy Příkazce a dále v souladu s pokyny, podmínkami a požadavky Příkazce, a to s vynaložením veškerého úsilí a odborné péče.

b) 	Co nejrychleji Příkazce upozornit na eventuální nevhodnost jeho pokynů. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit jen tehdy, koná-li opatření k zamezení prodlení, z něhož Příkazcovi hrozí vznik závažných škod, nebo je-li to zjevně nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník již nemůže předem včas obdržet jeho souhlas. Vyloučeny jsou z tohoto případy, kdy Příkazce přijetí rozhodnutí předem písemně vyhradí sobě.

c)	Pečovat o věci, jež mu Příkazce svěřil, a o věci, které pro Příkazce opatřil za úhradu.

2.	 Příkazník není jménem Příkazce bez jeho písemného souhlasu Příkazce oprávněn rozhodovat o:

a) předání staveniště,

b) změnách materiálů a změnách cen,

c) změnách stavebního povolení, popř. jiných rozhodnutí příslušných úřadů,

d) vícepracích,

e) převzetí stavby (její části) od zhotovitele,

O návrzích v uvedených případech je Příkazník povinen bezodkladně informovat Příkazce a vyčkat jeho stanoviska.

3.	Příkazník se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude poskytovat výhradně Příkazcovi v souladu s jeho oprávněnými zájmy a že tyto činnosti a výkony bude provádět anebo obstarávat s nejvyšší odbornou péčí a že zvolí nejúčinnější způsob jejich zabezpečení.

4.	Příkazník se zavazuje, že bude dodržovat bezpečnostní předpisy včetně používání veškerých ochranných pracovních pomůcek, souvisejících s prováděním činností uvedených v této smlouvě a ke kterým se touto smlouvou zavázal. Příkazník si na svůj náklad zajistí ochranné a technické pomůcky nezbytné k výkonu funkce technického dozoru investora.

5.	Příkazník se zavazuje mít po dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním ve výši 250 tis. Kč.

6.	Příkazce se na základě této smlouvy zavazuje:

- předat Příkazníkovi případné další informace a doklady pořízené v průběhu stavby

- poskytovat Příkazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí

- poskytnout Příkazníkovi ujednanou odměnu

VI. Cena a platební podmínky

1. 	Odměna za vykonání činností ujednaných v této smlouvě je dohodou smluvních stran dojednána na částku :    233 550 .- Kč bez DPH                 (slovy: dvěstěstřicettřitisícepětsetpadesát korun českých).
Příkazník není plátce DPH.

2. 	Odměna uvedená v odst. 1 zahrnuje i veškeré nutně a účelně vynaložené náklady Příkazníka. Sjednaná odměna neobsahuje náklady na zkoušky, měření, náklady na ověření jakosti materiálů a kvality provedených prací apod.

3. 	Výše odměny je neměnná a konečná a nesmí být Příkazníkem v žádném případě zvýšena bez předchozího souhlasu Příkazce ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek bude uzavřen i v případě, že bude Příkazce od Příkazníka požadovat další činnosti nad rámec této smlouvy.

4. 	Odměna zahrnuje náklady Příkazníka na dopravu do místa výkonu jeho činnosti a zpět.

5. 	Po dobu případného přerušení stavebních prací bude přerušen i výkon TDI, a tudíž po tuto dobu nevzniká Příkazníkovi právo na odměnu.

6. 	Odměna bude Příkazníkovi zaplacena na základě dílčích faktur dle postupu stavby:

6.1 – k 28.02.2018							32 000.- Kč
	6.2 – k 30.04.2018							32 000.- Kč
	6.3 – k 30.06.2018							32 000.- Kč
	6.4 – k 31.08.2018							32 000.- Kč
	6.5 – k 31.10.2018							32 000.- Kč
	6.6 – k 31.12.2018							32 000.- Kč
	6.7 - po kolaudaci a odstranění vad a nedodělků z přejímky díla		41 550.- Kč	
	celkem									233 550.- Kč

Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení Příkazci.

- Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je Příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury Příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury Příkazci.

- Právo na úplatu vznikne Příkazníkovi i tehdy, nebude-li konečného účelu této smlouvy dosaženo, stane-li se tak z příčin, jimž nemohl Příkazník zabránit ani při vynaložení obvyklé péče a řádném plnění smluvních povinností.

- V případě, že dojde ke zrušení, výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy nebo k odvolání příkazu z důvodů na straně Příkazce, bude Příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat Příkazci ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací. V případě, že nedojde k dohodě zmíněné v předchozí větě, požádá Příkazník o rozhodnutí příslušný soud.

VII. Odpovědnost smluvních stran

1. 	Příkazník nese odpovědnost za správnost a přesnost předávaných informací a za veškerá doporučení a rozhodnutí, která učiní v průběhu plnění této smlouvy. Dále Příkazník nese odpovědnost za neplnění smlouvy, resp. její plnění nekvalitním, neúplným, neodborným či nedostačujícím způsobem. Nenese naopak žádnou odpovědnost za ztráty či škody vzniklé Příkazcovi v důsledku nerespektování pokynů a doporučení Příkazníka.

2. 	Příkazce není odpovědný za ztráty, škody či výlohy vzniklé Příkazníkovi v souvislosti s jeho smluvní činností z titulu vyšší moci. Nenese také odpovědnost za ztráty či poškození vzniklé na majetku Příkazníka vneseném do prostor stavby či prostor určených mu Příkazcem.

3. 	Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do 24 měsíců ode dne jejího splnění, předání a převzetí dokončené stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka.

4. 	Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Nebude-li toto odstranění možné, má nárok na vrácení přiměřené části poskytnuté odměny. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje, stejně jako odpovědnost Příkazníka za škody, které Příkazci vzniknou Příkazníkovým neodborným postupem.

VIII. Výpověď smlouvy

1. 	Účastníci této smlouvy jsou oprávněni smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Vypovědět tuto smlouvu jednotlivými účastníky lze výhradně v některém z níže uvedených případů:

a) 	Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud Příkazník jedná v rozporu s touto smlouvou.

b) 	Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud Příkazník nevykonává svou činnost podle této smlouvy po dobu delší 15 dnů.

2.	 Výpověď provede smluvní strana písemnou formou, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího po dni odeslání výpovědi.

3. 	Po dobu běhu výpovědní lhůty plní smluvní strany i nadále řádně a svědomitě své povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. 	Pověřenou osobou pro jednání s Příkazníkem je ze strany Příkazce Ing. Luboš Soutner

2. 	Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích a dokumentech, jež získají v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a při styku s klienty Příkazce, případně zhotoviteli stavby a jejich subdodavateli. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují ty informace, které tak označí kterákoliv ze smluvních stran, s výjimkou informací, jež jsou veřejně známy.

3. 	Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Příkazce má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí Příkazce. Příkazník souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

4. 	Vztahy smluvních stran v této smlouvě zvláště neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími platnými právními předpisy České republiky.

5. 	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně a to formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání jsou právně neúčinná.

6. 	Smluvní strany prohlašují po přečtení této smlouvy, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7. 	Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník jedno, z nichž každé má platnost originálu.

8. 	Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni dne 15. ledna 2018					V Plzni dne 15. ledna 2018

……………………………		      		……………………………
	 	za Příkazce						za Příkazníka

Mgr. Miroslav Šteffek					Ing. Rudolf Horák	
		ředitel