	
	
	
	C.S.C. spol. s.r.o.
Zámecké náměstí 42, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek


	
	
	
	

	váš dopis zn.:
	
	
	

	ze dne:
	
	
	

	
	
	
	

	naše zn.:
	09424/941/5.4961/2016
	
	

	vyřizuje:
	
	
	

	tel.:
	
	
	

	e-mail:
	
	
	

	
	
	
	

	datum:
	29. 1. 2018
	
	


	Dodatek č. 2 k objednávce ev. č. OVs2916/0320 - zpracování DUR a provedení inženýrské činnosti v rámci umístění a povolení stavby „VD Žermanice- MVE“, stavba č. 4961.


Dle žádosti ze dne 25. 1. 2018 ohledně prodloužení termínu pro zajištění stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami ke stavbě „VD Žermanice – MVE“ se prodlužují termíny z objednávky 
ev. č. OVs2916/0320 ze dne 30. 6. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2017 u bodu 2.2. Zajištění SP a PkNsV o 60 dnů.
Nové termíny odevzdání jednotlivých činností: 
	2.2 Zajištění SP a PkNsV               
	do 140 dnů od obdržení doplněné DSP 


Ostatní podmínky uvedené v objednávce ev. č. OVs2916/0320 ze dne 30. 6. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 
16. 8. 2017 na zpracování DUR a provedení inženýrské činnosti v rámci umístění a povolení stavby 
„VD Žermanice- MVE“, stavba č. 4961 se nemění.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Ostrava 1, Varenská 49,  PSČ 701 26 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní: Mgr.Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:
,
Telefon: 775 431 676
IČ: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Bankovní spojení: 

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje zhotovitele:

C.S.C. spol. s.r.o.

Zámecké náměstí 42, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

Zastoupena: Ing. Jiřím Kseničem
Telefon: 774 330 300, 604 284 230
IČ: 64084914
DIČ: CZ64084914
Bankovní spojení:, 

č. účtu 
Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8648
S pozdravem

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.
Investiční ředitel
Na vědomí:
Povodí Odry, státní podnik – OKO, 


Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu příp. faxem)

Potvrzení převzetí objednávky:

Datum:   ...30.1.2018....................................
Podpis:   .......................................









