Město Náchod

Masarykovo nám. 40	Peněžní ústav:

547 01 Náchod	Komerční banka, a.s.,  pob. Náchod

# Odbor:	investic a rozvoje města	Číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX

# Zařízení: 	chodník a komunikace Nemastova	IČO: 00272868

# Objednávka číslo: 635/2016

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	IČO: 05061415

Dodejte Městu Náchod níže uvedené zboží (práci):

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení DSP v podrobnostech pro provedení stavby PDPS a k výběrovému řízení na zhotovitele stavby na akci „Chodník a komunikace Nemastova ul. v Náchodě“ v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 10.10.2016, v 6ti tištěných paré a v elektronické podobě na CD.

Součásti projektové dokumentace:

- zajištění geodetického zaměření území,

- zajištění zákresů IS,

- zajištění diagnostického průzkumu vozovky,

- zpracování projektové jednostupňové dokumentace OSP+POPS (6 tištěných paré, digitální podoba dgn/dwg a pdf na CD),

- zpracování soupisu prací a oceněného soupisu prací v cenovém třídníku OTSKP (ve formátu xc4, pdf a xls),

- zajištění inženýrské činnosti (stanoviska OOSS a vyjádření dotčených správců IS) a získání příslušné formy stavebního povolení.

Platební podmínky

Faktury budou zhotovitelem vystaveny po dokončení a převzetí jednotlivých dílčích fází projektu. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a budou obsahovat soupis provedených prací.

Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury.

Výše výdaje celkem:	217 800,- Kč včetně DPH

Dodací lhůty:

Projektová dokumentace - do 15.12.2016

Zpracování soupisu prací a oceněného soupisu prací - do 31.1.2017

Úhrada zajištěna v kap.: 12	Objednávku vyhotovil: XXXXXXXXXX

Potvrzení odbor finanční: ...............................................	Dne: 12.10.2016

Bez razítka

Města Náchod neplatné

..................................................................

podpis příkazce operace

............................................................

podpis správce rozpočtu

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s jejím obsahem.

……………………….	………………………

M-PROJEKCE s.r.o.	M-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Tomáš Nosek	Ing. Václav Kučera

jednatel	jednatel

V Hradci Králové dne 20.10.2016