SMLOUVA O DÍLO č. : M113SO2017

dodatek č.1

podle § 2586 a následujících zák.č.89/2012 SB.občanského zákoníku v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

1.1 VERTIKAL, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Plevenská 3111/5, PSČ 143 00 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 9532, zastoupená jednatelem společnosti Františkem Drahotínským.

provozovna: 			Praha 4, Plevenská 3111, PSČ 143 00

ke smluvnímu jednání oprávněn : 	František Drahotínský

k technickému jednání oprávněn : 	František Drahotínský

IČ : 				45275998

DIČ : 				CZ45275998

bankovní spojení : 		ČSOB a.s. Praha 3

číslo účtu : 			69 62 63/0300

(dále jen zhotovitel)

a

1.2 DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, se sídlem v Říčanech, Komenského nám. 1850, PSČ 251 01, zastoupené Ing. Ivetou Závodskou, ředitelkou.

IČ :				63834294

DIČ:				CZ63834294

bankovní spojení : 		GE Money Bank .a.s.

číslo účtu : 			15322504/0600

(dále jen objednatel)

# Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je doplnění názvu v odstavci 1, článek 1.2 ve smlouvě č.: M113SO2017 z DPS Senior a stacionář Olga, příspěvková organizace na DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace a bankovní spojení z GE Money Bank .a.s. na MONETA Money Bank, a. s.

  - Dalším změnou je datum plnění uvedený v odstavci 4, článek 4.1 ve smlouvě č.: M113SO2017, u kterého se mění zahájení prací z 23. 1. 2017 na 29. 1. 2018 a dokončení prací z 28. 1. 2017 na 9. 3. 2018.

  - Důvod změn je tisková chyba a pozdní dodání subdodávek.

V Praze dne                                                                                                       V Praze dne

za objednatele :                                                                                                  za zhotovitele :

VERTIKAL, s.r.o.

……..................................                                                                               ……….............................

ing.Iveta Závodská                                                                                           František Drahotínský