PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EXPERTŮ TDI

Smluvní strany:

CHEMINVEST s.r.o.

se sídlem Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

IČ: 631 48064

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9382

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu 2113494261/2700

za niž jedná: Ing. Vladimír Zemánek, jednatel společnosti

(dále jen „poskytovatel”)

a

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČ: 601 93 468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 17602171/0100

za niž jedná Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva a Ing. Milan Hořák, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

uzavírají v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o poskytování služeb:

# Předmět smlouvy

## Objednatel hodlá realizovat rozšíření svého stávajícího Centrálního tankoviště ropy (dále jen „CTR“) Nelahozeves, a to výstavbou nové uskladňovací nádrže na ropu s označením PS 601 H13 (dále jen „Stavba“), popsanou v základních parametrech v Technickém popisu Stavby, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

## Tato Smlouva je uzavírána za účelem zajištění řádného provedení činností expertů TDI specifikovaných v této Smlouvě (dále jen „Služby“) ve vztahu ke Stavbě (za předpokladu, že bude Stavba realizována) tak, aby Stavba byla provedena zhotovitelem Stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky objednatele a veškerými příslušnými právními předpisy.

## Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku s názvem „Služby TDI v průběhu realizace stavby – Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13“, která obsahuje supervizní činnost a zabezpečení služeb technického dozoru investora (dále jen „Veřejná zakázka“), ve které byla nabídka poskytovatele vybrána jako nejvhodnější. Poskytovatel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k Veřejné zakázce na uzavření této Smlouvy, s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci předmětu plnění této Smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

## Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří pevně nesvázanou přílohu této smlouvy jako její příloha č. 10 (dále jen „Zadávací dokumentace“).

## Poskytovatel se zavazuje poskytnout na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Služby prostřednictvím expertů investičního dozoru uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Expert“ nebo „Experti“), s odbornou péčí, podle pokynů objednatele, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v době plnění dle této Smlouvy. Specifikace rozsahu činností Expertů a předpokládaná doba plnění tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále je „Specifikace činností“).

## Objednatel se zavazuje převzít provedené Služby poskytovatele, pokud budou splněny všechny požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci a v ustanoveních této Smlouvy a zaplatit poskytovateli Cenu za Služby (jak je definována v čl. 7. této Smlouvy).

# Poskytování služeb

## Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz CTR Nelahozeves a provozní celky ropovodu Družba a IKL.

## Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinností smluvních stran při obstarání služeb poskytovatelem objednateli spočívajících v činnostech jednotlivých, objednatelem předem určených Expertů v rozsahu činností specifikovaných v příloze č. 3 Smlouvy. Poskytovatel je povinen obstarat objednateli k provedení Služeb, které jsou předmětem této Smlouvy, pouze ty experty, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 Smlouvy, pokud není dále uvedeno jinak, a pouze v rozsahu činností uvedeném u příslušné pozice experta, ke které byl určen v souladu s přílohou č. 3 Smlouvy. Poskytnutí jiných expertů než těch, jež jsou uvedeni v příloze č. 2 Smlouvy, nebo poskytnutí expertů k jiným činnostem (pozicím), než ke kterým byli v příloze č. 2 Smlouvy přiřazeni, bude pokládáno za nesplnění povinností poskytovatele, nestanoví-li Smlouva jinak.

## Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Expertů s odbornou péčí, podle pokynů objednatele, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v době plnění.

## Poskytovatel je povinen informovat objednatele o všech osobách, které se budou podílet na poskytování Služeb a o všech změnách těchto osob. Objednatel má právo v odůvodněných případech odmítnout, aby některá z osob určených poskytovatelem včetně Experta se podílela na poskytování Služeb a poskytovatel je povinen toto odmítnutí respektovat. Osobu (Experta), u které objednatel odmítl, aby se na poskytování služeb podílela, je poskytovatel povinen nahradit maximálně do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti poskytovateli obsahující takový požadavek. Odůvodněnými případy pro odmítnutí osoby (Experta) se rozumí zejména opakované nedodržování předpisů dle čl. 9.4. Smlouvy a dalších právních předpisů osobou (Expertem), neplnění povinností ze smlouvy osobou (Expertem) apod.

## Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje pro případ, že na straně poskytovatele vzniknou protichůdné zájmy ve smyslu čl. 2.6. této Smlouvy, možnost změny osoby poskytovatele tak, že místo poskytovatele se novým poskytovatelem Služeb dle této Smlouvy stane další účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku specifikovanou v čl. 1.3. této Smlouvy, a to dle pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, za předpokladu, že poskytne zadavateli součinnost ve smyslu § 123 písm. b) ZZVZ.

## Protichůdnými zájmy na straně poskytovatele (dále jen „Protichůdné zájmy“) se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy se poskytovatel nebo Expert, jejímž prostřednictvím bude poskytovatel Služby poskytovat, bude podílet na realizaci Stavby v postavení zhotovitele a nikoliv dozorového orgánu.

# Zákaz střetu zájmů

## Poskytovatel prohlašuje, že sám a ani jakýkoliv z Expertů uvedený v příloze č. 2 Smlouvy není a po celou dobu plnění předmětu Smlouvy nebude ve střetu zájmů (nevzniknou na jeho straně protichůdné zájmy), a ani že takový střet zájmů nehrozí, ať již ve vztahu ke Stavbě, zhotoviteli Stavby nebo jakýmkoliv třetím osobám, které se na přípravě Stavby podílely či podílejí.

## Dozví-li se poskytovatel o jakékoliv skutečnosti (či okolnosti), která nasvědčuje tomu, že střet zájmu poskytovateli či jakémukoliv z Expertů hrozí, je povinen o tom písemně informovat objednatele. Poruší-li poskytovatel povinnost podle předchozí věty, je to důvod pro výpověď dle čl. 13.8. Smlouvy ze strany objednatele a postup dle čl. 2.5. Smlouvy.

## Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli nahrazení Experta, u kterého lze důvodně předpokládat, že je ve střetu zájmu, jinou osobou splňující kvalifikační požadavky pro takového experta stanovené v Zadávací dokumentaci, a to maximálně do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti poskytovateli obsahující takový požadavek. V případě, že poskytovatel Experta ve lhůtě nenahradí, je to důvodem pro výpověď dle čl. 13.8. Smlouvy ze strany objednatele a postup dle čl. 2.5. Smlouvy.

# Místo plnění, termíny poskytování Služeb

## Místem poskytování Služeb je CTR Nelahozeves a staveniště Stavby - definované v příloze č. 1 této Smlouvy a sídlo objednatele na adrese Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

## Poskytovatel se zavazuje Služby prostřednictvím Expertů poskytovat dle pokynů objednatele po celou dobu realizace Stavby, a to počínaje dnem zahájení Stavby, který se předpokládá v prosinci roku 2017 až do doby úspěšné kolaudace Stavby, která se předpokládá v březnu 2020. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby po celou dobu skutečného provádění Stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění Stavby přesáhne plánovanou dobu Stavby.

## Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Služeb v den uvedený ve výzvě k zahájení poskytování Služeb, kterou objednatel zašle poskytovateli nejméně 14 dní před dnem zahájení poskytování Služeb.

# Objednávka Služeb

## Smluvní strany se dohodly, že objednatel sdělí poskytovateli, že bude Služby určitého Experta nebo Expertů poptávat v určitém kalendářním měsíci nejméně 14 dní před začátkem tohoto kalendářního měsíce.

## Při splnění podmínky dle čl. 5.1. této Smlouvy bude poskytovatel v daném kalendářním měsíci obstarávat objednateli Služby specifikovaného Experta nebo Expertů na základě objednávkových listů vystavených objednatelem, a to podle aktuálních potřeb objednatele.

## Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel stanovil předpokládané objemy (počty měsíců činnosti u jednotlivých Expertů) v rámci plnění předmětu Veřejné zakázky pouze pro účel hodnocení nabídek dodavatelů s tím, že objem skutečného plnění podle Smlouvy se může v průběhu jejího plnění měnit v závislosti na aktuálních potřebách objednatele, a to u každého z Expertů.

## Objednatel si s přihlédnutím k předchozímu odstavci vyhrazuje právo objednat Služby expertů odlišně od rozsahu vymezeného v příloze č. 4 Smlouvy.

## Objednávkové listy budou objednatelem odeslány poskytovateli v elektronické podobě ve formě naskenovaného podepsaného objednávkového listu (vzor je přílohou č. 5 Smlouvy) na emailovou adresu poskytovatele či jiné osoby, kterou k tomu poskytovatel určil a která je uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Poskytovatel je povinen doručení objednávkového listu výslovně potvrdit zpět na emailovou adresu objednatele do dvaceti čtyř (24) hodin v rámci pracovního týdne ode dne jeho doručení poskytovateli.

## Podepsaný objednávkový list zašle objednatel poskytovateli alespoň pět (5) pracovních dnů přede dnem požadovaného data zahájení výkonu Služeb daného Experta uvedeného v objednávkovém listu. V případě naléhavé potřeby objednatele se lhůta stanovená v předchozí větě zkracuje na jeden (1) pracovní den.

## Objednávkový list bude obsahovat tyto náležitosti:

### číslo a datum objednávkového listu, včetně odkazu na tuto Smlouvou;

### specifikace pozice požadovaného Experta;

### místo plnění Služeb Experta;

### předpokládaný věcný rozsah plnění Služeb Experta;

### předpokládaný časový rozsah Služeb Experta (ve dnech); a

### podpis oprávněné osoby objednatele.

## Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že výše popsaný postup při objednání Služeb objednatelem je jediným pokynem, na základě kterého je možno objednat Služby Expertů, pokud objednatel nestanoví jinak. V případě urgentní potřeby přítomnosti Experta, kdy nepostačí zkrácená lhůta podle odst. 6. tohoto článku Smlouvy, si objednatel vyhrazuje právo objednat daného Experta telefonicky na telefonním čísle poskytovatele uvedeného v příloze č. 6 této Smlouvy.

## Poskytovatel je povinen zajistit osobní přítomnost Experta specifikovaného na základě objednávkového listu dle tohoto článku Smlouvy při realizaci Stavby na staveništi nebo na místě odsouhlaseném Manažerem projektu objednatele, a to podle aktuálních potřeb objednatele, minimálně však po dobu čtyř (4) dnů v týdnu a zároveň celkově minimálně po dobu sto padesáti (150) hodin měsíčně [z toho minimálně šedesát (60) hodin provádění fyzické supervize stavby- rozuměno jako dohled nad prováděnými pracemi přímo na stavbě]. V případě potřeby nebo na vyžádání objednatele nebo zhotovitele Stavby je poskytovatel povinen zajistit osobní přítomnost specifikovaného Experta i nad rámec uvedené minimální doby, přičemž Cena za služby dle čl. 7.1. této smlouvy zůstává stejná. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny dle potřeby, minimálně však 4 krát měsíčně.

# Rozpis věcného plnění

## Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby každý Expert prováděl záznam o své činnosti do dokumentu s názvem Rozpis věcného plnění za období: měsíc/rok (dále jen „Rozpis“), který je přílohou č. 9 této Smlouvy. Rozpis obsahuje měsíční rozsah poskytnutých Služeb Expertem a Expert jej vyplňuje po ukončení každého pracovního dne, v němž vykonával Služby a zachycuje v něm skutečnou činnost prováděnou jím v průběhu tohoto pracovního dne.

## Všichni členové týmu (Experti) předají elektronicky Rozpis za kalendářní měsíc kontaktní osobě poskytovatele v prvním pracovním dni měsíce následujícího po měsíci, za který je Rozpis zpracován. Kontaktní osoba poskytovatele nejpozději třetí pracovní den v tomto měsíci předá souhrn všech Rozpisů elektronicky Manažerovi projektu ke kontrole. Manažer projektu je oprávněn vyžádat si od jednotlivých Expertů vysvětlení k předloženému Rozpisu a v případě potřeby si vyžádat i jeho doplnění, úpravu nebo přepracování. Takové doplnění, úpravu nebo přepracování je Expert povinen Manažerovi projektu předložit následující pracovní den.

## V případě, že nebudou ve stanovené lhůtě předloženy příslušné Rozpisy tak, jak to předpokládá odstavec 2. tohoto článku Smlouvy, odpovídá poskytovatel objednateli za škodu tímto vzniklou.

## Kopie Rozpisů všech Expertů, kteří poskytli Služby v příslušném měsíci, popř. doplněných, upravených a přepracovaných dle předchozího odstavce je poskytovatel povinen znovu předat objednateli jako přílohy vystavené faktury, jak je dále uvedeno v článku 7. této Smlouvy.

# Cena za poskytnutí Služeb a platební podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné poskytnutí Služeb každého Experta je stanovena paušální částkou za kalendářní měsíc poskytování Služeb tímto Expertem obsaženou ve Výpočtu nabídkové ceny, který je přílohou č. 4 této Smlouvy, plus případná DPH v zákonné výši. Celková cena za služby za daný kalendářní měsíc je součtem cen služeb expertů, jejichž služby byly v daném kalendářním měsíci objednatelem poptány a poskytovatelem (resp. předmětným expertem) řádně a včas poskytnuty (dále jen „Cena za Služby“). Poskytovatel nemá právo na zaplacení ceny za služby Experta za kalendářní měsíc, ve kterém tento Expert nebyl ze strany objednatele poptán.

## Cena za Služby je stanovena jako konečná a závazná.

## Cena za Služby obsahuje všechny náklady spojené s poskytováním Služeb, včetně dopravy na místo plnění a odměny za čas strávený na cestě na místo plnění (kromě nákladů dle čl. 8. této Smlouvy).

## Smluvní strany sjednávají, že kupní cena za věci zajištěné poskytovatelem pro účely poskytnutí Služeb je zahrnuta v Ceně za Služby a Cena za Služby nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů, souvisejících s poskytnutím Služeb ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je poskytovatel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. Poskytovatel se tímto předem vzdává práva odvolávat se na změněné poměry.

## Měsíční Cena za Služby za řádné poskytování Služeb bude poskytovateli objednatelem hrazena na základě faktury vystavené poskytovatelem nejdříve k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, za nějž je fakturováno. Přílohou každé faktury musí být kopie Rozpisů všech expertů, kteří poskytli Služby v příslušném měsíci, (popř. doplněných, upravených a přepracovaných) potvrzená zástupcem objednatele – oprávněným potvrdit poskytovatelem poskytnuté Služby, kterým je Manažer projektu. Faktura bude obsahovat číslo této smlouvy.

## Cenu za Služby uhradí objednatel poskytovateli na základě řádně doručené faktury – daňového dokladu. Faktura – daňový doklad musí vždy splňovat náležitosti, vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

## Fakturu – daňový doklad doručí poskytovatel na adresu sídla objednatele nebo v elektronické podobě na adresu: fakturace@mero.cz. Nebude-li poskytovatelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti a údaje v souladu s čl. 7.5. a 7.6. této Smlouvy, bude poskytovateli objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá poskytovatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu.

## Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dnů od doručení objednateli.

## K Ceně za Služby stanovené podle čl. 7.1. této Smlouvy bude připočtena DPH v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice. Pokud bude česká DPH ze strany poskytovatele aplikovatelná, vyúčtuje poskytovatel tuto DPH při fakturaci Ceny za Služby a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením Smlouvy se stane součástí Ceny za Služby. Pokud česká DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany poskytovatele aplikovatelná, k Ceně za Služby stanovené podle bodu 7.1. této Smlouvy nebude připočtena žádná DPH.

## Pro účely správného uplatnění DPH poskytovatel prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Poskytovatel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

## Pro účely správného uplatnění DPH poskytovatel prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy je v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice usazen v České republice. Poskytovatel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

## Poskytovatel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel poskytovateli uhradil. Dále se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH poskytovatelem vznikla.

## Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této Smlouvy na jiný bankovní účet, než je ten, který je zřízen bankou ve prospěch poskytovatele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

## V případě, že se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, není objednatel povinen hradit poskytovateli jakékoliv finanční částky podle této Smlouvy, a to do dne včetně toho dne, kdy poskytovatel bude oficiálně správcem daně označen, že není nespolehlivým plátcem.

# Náhrada hotových výdajů Za pracovní cesty mimo místa plnění

## Jestliže objednatel bude požadovat, aby Služby byly poskytovatelem prostřednictvím Experta poskytovány v jiném místě plnění, než která jsou uvedena v čl. 4.1. této Smlouvy (např. kontrola materiálů přímo u dodavatele materiálu), je objednatel povinen zaplatit poskytovateli nad rámec Ceny za Služby náklady specifikované v tomto článku Smlouvy. Jedná se o jediné náklady, které nejsou obsaženy v Ceně za Služby.

## Doprava, ubytovací zařízení i způsob stravování budou určeny v průměrné standardní úrovni zejména s ohledem na zásadu hospodárnosti a účelnosti (např. při železniční dopravě 2. třída nebo obdobná, při letecké dopravě economy class nebo obdobná, při dopravě automobilem bude zvolen automobil ve velikosti a spotřebě pohonných hmot dle počtu přepravovaných osob a potřebného materiálu, ubytovací zařízení na standartní úrovni hotelu se třemi hvězdičkami dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. apod.). Objednatel nebude poskytovateli proplácet náklady za nadstandartní způsoby dopravy, noclehu ani stravování.

## Objednatel je oprávněn dle své volby určit poskytovateli buď druh a způsob dopravy, kterým se Expert či Experti poskytovatele dopraví na místo poskytování Služeb a/nebo určit maximální výši nákladů za dopravu na místo poskytování Služeb, které budou objednatelem poskytovateli proplaceny.

## V případě, že Expert bude nucen v místě poskytování Služeb nocovat, objednatel je oprávněn dle své volby určit poskytovateli ubytovací zařízení, ve kterém bude Expert nocovat a/nebo určit maximální výši nákladů za nocleh Experta, které budou objednatelem poskytovateli proplaceny.

## Poskytovatel je oprávněn požadovat změnu druhu a způsobu dopravy nebo změnu ubytovacího zařízení stanovené objednatelem pouze v případě, že je zjevně nevhodný a neodpovídá podmínkám dle čl. 8.2. Smlouvy.

## Poskytovatel je oprávněn požadovat navýšení maximální výše nákladů za dopravu nebo za nocleh stanovené objednatelem pouze v případě, že stanovená maximální výše neodpovídá předpokládaným nákladům za dopravu nebo nocleh dle podmínek 8.2. Smlouvy.

## Poskytovatel je povinen žádost o změnu či navýšení dle čl. 8.5. a 8.6. Smlouvy zaslat objednateli do 12 hodin od doručení stanovení druhu a způsobu dopravy nebo ubytovacího zařízení nebo maximální výše nákladů, jinak je poskytovatel stanovením vázán.

## Pokud náklady za dopravu nebo nocleh převýší stanovenou maximální výši nákladů dle čl. 8.3. nebo 8.4. Smlouvy, zaplatí objednatel poskytovateli pouze náklady ve výši stanovené maximální částky nákladů.

## Objednatel uhradí poskytovateli rovněž náklady za stravné Experta, za cestu a poskytování Služeb na jiném místě plnění, než jsou uvedena na v čl. 4.1 Smlouvy, ve výši a za podmínek stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (zejména § 176 a 179), a prováděcími právními předpisy k zákoníku práce, pokud objednatel nestanoví výši a podmínky poskytnutí stravného jinak (čl. 8.5., 8.6. a 8.7. Smlouvy se v takovém případě použijí obdobně).

## Náklady za dopravu, nocleh a stravné dle tohoto článku budou poskytovateli objednatelem hrazeny na základě faktury vystavené poskytovatelem nejdříve k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byly náklady poskytovatelem vynaloženy. Přílohou každé faktury musí být objednávka objednatele na poskytování služeb Experta na jiném místě plnění, než je uvedeno v čl. 4.1. Smlouvy, a kopie dokladů prokazující vynaložené náklady poskytovatelem.

## Čl. 7.6. až 7.14. Smlouvy se při proplácení hotových výdajů dle čl. 8. Smlouvy použijí obdobně.

# Podmínky poskytování Služeb

## Poskytovatel bude poskytovat Služby prostřednictvím Expertů na své vlastní náklady a na své nebezpečí.

## Veškerá správní či jiná povolení a rozhodnutí nezbytná k řádnému a nerušenému poskytování Služeb poskytovatelem zajistí a obstará na své vlastní náklady a nebezpečí výlučně objednatel.

## Stroje, zařízení, materiál a jiné věci opatřené objednatelem budou poskytovatelem převzaty a při poskytování Služeb použity po vzájemné dohodě obou smluvních stran, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Použitím těchto věcí se však nemění výše Ceny za Služby.

## Poskytovatel je povinen na své náklady při poskytování Služeb dodržovat a zajistit dodržování zejména:

### obecně závazné právní předpisy;

### platné české technické normy a/nebo EN normy a uznaná technická pravidla;

### předpisy požární ochrany;

### veškeré právní a ostatní obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

### právní předpisy v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právní předpisy na ochranu ovzduší;

### vnitřní předpisy objednatele:

      - SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/

      - SB-GŘ-50-8007 Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,

      - SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,

### případné další vnitřní předpisy objednatele, s nimiž byl seznámen:

- SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,

- Etický kodex, uveřejněný na adrese: http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/;

### Sankční řad objednatele a

### procedury řízení projektů vydanými objednatelem, které jsou použitelné pro předmět plnění této Smlouvy.

# Další práva a povinnosti stran

## Při plnění této Smlouvy bude poskytovatel vycházet zejména z podkladů předaných objednatelem. Jestliže na základě znalostí a zkušeností poskytovatele vyjde najevo potřeba dalších podkladů, je poskytovatel povinen tyto podklady od objednatele vyžádat.

## Poskytovatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

## Pro případ, že se pro poskytovatele případně jednotlivého Experta stane nemožným vykonávat činnost podle této Smlouvy, zavazuje se poskytovatel písemně oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nejpozději do 48 hodin objednateli.

## Poskytovatel je povinen písemně oznámit objednateli, že na straně poskytovatele vznikly Protichůdné zájmy, a to bez zbytečného odkladu nejpozději do 48 hodin od vzniku Protichůdných zájmů.

## Poskytovatel je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, stroje, zařízení, materiál a jiné věci, které během trvání této Smlouvy obdržel v souvislosti s poskytováním Služeb a nejpozději do 10 dnů od ukončení této Smlouvy veškeré nespotřebované podklady, stroje, zařízení, materiál a jiné věci vrátit objednateli.

## Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli součinnost potřebnou k poskytování Služeb dle této Smlouvy.

# Sankční ujednání, Smluvní pokuty

## V případě prodlení Experta s poskytováním Služeb dle této Smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou hodinu, ve které je Expert v prodlení s poskytováním Služeb.

## V případě, že poskytovatel nebo Expert poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Pokud porušení povinnosti poskytovatelem nebo Expertem dle tohoto článku Smlouvy negativně ovlivní realizaci Stavby, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

## Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu újmy (škody), nejsou úhradou žádné smluvní pokuty dle této Smlouvy a/nebo úroků z prodlení dotčeny. Objednatel je oprávněn požadovat vedle úhrady smluvní pokuty i úplnou náhradu újmy (škody) a případný ušlý zisk, a to v plném rozsahu. Ust. § 1971 občanského zákoníku se, je-li věřitelem objednatel, vylučuje.

## Za účelem vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že předmětem náhrady škody jsou i sankce vyměřené objednateli za porušení povinností poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy či z příslušných právních předpisů orgány veřejné moci, včetně orgánů dohledu a dozoru.

## V případě porušení bezpečnostních předpisů poskytovatelem či zaměstnancem či pracovníkem nebo Expertem poskytovatele, zaplatí poskytovatel či dotčený zaměstnanec či pracovník či Expert objednateli smluvní pokutu ve výši dle sankčního řadu, který je přílohou č. 8 této Smlouvy. Poskytovatel je povinen seznámit osoby, které se budou podílet na poskytování Služeb, se Sankčním řádem objednatele.

## V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý týden prodlení.

# Ostatní ujednání

## Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v Etickém kodexu objednatele. Poskytovatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se s Etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele, řádně seznámil. Poskytovatel je povinen seznámit osoby, které se budou podílet na poskytování Služeb, s Etickým kodexem objednatele a zajistit jeho dodržování těmito osobami.

## Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto Smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

## Poskytovatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

## Poskytovatel se zavazuje nedat třetím osobám do zástavy právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy, nepostoupit třetím osobám celý závazek či jakékoliv právo, pohledávku či povinnost plynoucí ze Smlouvy, jakož i neprovést zápočet jakékoliv své pohledávky za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že poskytovatel poruší smluvní ujednání obsažené v předchozí větě, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši padesát (50) % z hodnoty zastavené, postoupené nebo započtené pohledávky, minimálně však ve výši 10.000,- Kč, v ostatních případech částku ve výši 500.000,- Kč. Nárok objednatele na případnou náhradu újmy (škody) v plné výši není vyplacením smluvní pokuty dotčen.

## Poskytovatel a všichni pracovníci poskytovatele si jsou vědomi, že všechny neveřejné údaje, informace a skutečnosti, o kterých se dozvěděli jakýmkoliv způsobem v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním, jsou důvěrnými (dále jen „důvěrné informace“). Poskytovatel se zavazuje, že poskytovatel a všichni pracovníci poskytovatele budou dbát na to, aby důvěrné informace nebyly zneužity, neposkytnou je třetí osobě, pokud to nebude nutné pro plnění této Smlouvy, a nepoužijí je k jinému účelu než pro plnění této Smlouvy, ani nedojde k jinému jejich vyzrazení bez zákonného důvodu. V případě porušení povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy poskytovatelem nebo pracovníkem poskytovatele (včetně Experta) se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce Smlouvy včetně následků porušení této povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy. Nárok objednatele na případnou náhradu újmy (škody) v plné výši není vyplacením smluvní pokuty dotčen.

# Ukončení smlouvy

## Smlouva zaniká:

### dohodou smluvních stran,

### odstoupením od smlouvy nebo

### výpovědí.

## Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

### a) 	v případě, že objednatel je v prodlení s platbou Ceny za Služby po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k nápravě nebo

### b) 	objednatel nevyzve poskytovatele k započetí poskytování Služeb do 31. května 2018.

## Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

### realizace Stavby nebude započata v termínu do 31. května 2018;

### poskytovatel nebo Expert poskytuje Služby v rozporu s touto Smlouvou nebo platnými předpisy a nezjedná nápravu ani do 3 dnů od doručení výzvy objednatele k nápravě;

### poskytovatel poskytuje v rozporu s čl. 2.4. této Smlouvy Služby prostřednictvím osoby, kterou poskytovateli nenahlásil nebo objednatel odmítl, aby se tato osoba podílela na poskytování Služeb;

### bude-li vůči poskytovateli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;

### dojde ke vstupu poskytovatele do likvidace;

### poskytovateli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné poskytnutí Služeb nebo

### poskytovatel bude pravomocně odsouzen pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

## Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.

## Účinným doručením odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně se Smlouva zrušuje od počátku. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, s výjimkou sankčních nároků a dalších práv a případných povinností uvedených v § 2005 odst. 2 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již řádně poskytnutého dílčího plnění ze Smlouvy, má-li přijaté dílčí plnění samo o sobě pro stranu oprávněnou z tohoto plnění význam.

## Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody a případný ušlý zisk, a to v plném rozsahu.

## Vypovědět tuto Smlouvu je oprávněn pouze objednatel, a to kdykoliv i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba v trvání 60 dnů počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli.

## Objednatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že na straně poskytovatele budou existovat Protichůdné zájmy. Výpověď je účinná doručením výpovědi poskytovateli, případně jiným dnem, který bude uveden ve výpovědi objednatelem s ohledem na nezbytnost změny poskytovatele a zajištění kontinuity poskytování Služeb.

## Poskytovatel není oprávněn vypovědět tuto Smlouvu.

# Autorskoprávní ochrana a předávání dat

## Práva z duševního vlastnictví vzniklá v souvislosti s plněním Smlouvy budou v maximální možné míře, ve které to umožňují právní předpisy, vlastnictvím objednatele.

## V případě, že v souvislosti s plněním Smlouvy vznikne autorské dílo, jehož vlastníkem se nestane objednatel, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu zajistit objednateli, bude-li to objednatel požadovat,

### bezplatné oprávnění k výkonu práv autorské dílo užít v jakékoliv podobě, jakýmkoliv způsobem a v neomezeném rozsahu (licence),

### udělení výhradní licence k takovému dílu,

### oprávnění licenci k takovému dílu nevyužít,

### oprávnění udělit sublicenci k takovému dílu a písemný souhlas s postoupením licence na třetí osobu,

### oprávnění upravit či jinak změnit označení díla a jeho autora.

## V případě, že ze spravedlivého důvodu nebude možné požadovat splnění povinnosti poskytovatele podle odst. 2 tohoto článku Smlouvy, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu zajistit objednateli taková práva, jaká jsou nutná k dosažení smyslu a účelu Smlouvy.

## Veškeré hmotné výstupy vzešlé z činností Expertů v souvislosti s touto Smlouvou je poskytovatel povinen předat objednateli do pěti (5) kalendářních dnů od jejich vzniku, resp. od jejich zachycení na hmotném nosiči.

# Pojištění

## Poskytovatel je povinen mít uzavřenou Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě či na majetku třetí osoby ve výši pojistného plnění min. 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) s tím, že maximální spoluúčast poskytovatele může činit pět (5) % z pojistného plnění; 
a to po celou dobu trvání Smlouvy. Existenci Pojistné smlouvy a placení pojistného je poskytovatel povinen prokázat objednateli originálem nebo úředně ověřenou kopií Pojistné smlouvy a potvrzením pojistitele o řádném placení pojistného

### ke dni účinnosti Smlouvy a/nebo

### bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti objednatele.

## Poskytovatel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli případné změny Pojistné smlouvy, jinak odpovídá za případnou škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne objednateli nebo třetí osobě. Nesplnění této povinnosti poskytovatele je důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele.

# Závěrečná ustanovení

## V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

## Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje poskytovatele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy, včetně jejích změn a dodatků, a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

## Objednatel upozorňuje poskytovatele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere poskytovatel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.

## Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou. Jinak jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.

## Změny a doplnění této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

## Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv; nebudou-li v době podpisu Smlouvy obecně závazné právní předpisy vyžadovat uveřejnění v registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

## Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

## Přílohy smlouvy:

- Technický popis Stavby

- Seznam Expertů

- Vymezení náplně činností jednotlivých Expertů

- Výpočet nabídkové ceny

- Objednávkový list

- Kontaktní údaje

- Seznam poddodavatelů

- Sankční řád

- Rozpis věcného plnění

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Za poskytovatele:					Za objednatele:

V Litvínově dne________				V Kralupech nad Vltavou dne________

___________________________			___________________________

Ing. Vladimír Zemánek					Ing. Stanislav Bruna

jednatel							předseda představenstva

___________________________

Ing. Milan Hořák

člen představenstva