Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SOD/00785/2017/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 18.10.2017       dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

Objednatel:	Město Říčany

sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

Ing. Evžen Heyrovský

email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]

Ing. Štěpánka Šritrová

email: stepanka.sritrova@ricany.cz

Technický dozor investora (TDI): Ing. Ladislav Němeček                                        ]

bankovní spojení:	KB Praha,  a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:

IČO:		00240702

DIČ:		CZ00240702

telefon:	323 618 116

fax:		323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:	KG –SERVIS, spol.s.r.o.

se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

jednající:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: tel: e-m

ail:

IČO: 256 82 512

DIČ: CZ 256 82 512

bankovní spojení :

identifikátor datové schránky: aaj7nu

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Verdunská – 1. etapa“, spolu s určením jejich ceny.

II.

Předmět plnění

- Změna předmětu plnění spočívá v méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

Cena díla

- Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena méněprací:  74 802,25 Kč bez DPH, tj. 90 510,73 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle Smlouvy činila 364 763,64 Kč bez DPH,  tj. 441 364 Kč včetně 21% DPH, se snižuje o 74 802,25 Kč bez DPH, tj.  90 510,73 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 289 961,39 Kč bez DPH, tj. 350.853,27 Kč včetně 21% DPH.

IV.

Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a  zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,

dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho

připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne      svým usnesení č.

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne					Ve Velimi dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 				      Josef Kaftan

starosta města 						jednatel