SMLOUVA O DÍLO

SML/022/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi uvedenými smluvními stranami

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

zastoupené: Mgr. Petrem Karolou, vedoucím odboru vnitřní správy, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

  - Zhotovitel:

JR Engineering, s.r.o.

Se sídlem: Prusinovského 185/7, 767 01 Kroměříž

Zastoupena: Ing. Robertem Scholasterem a MVDr. Jiřím Novákem, jednateli společnosti

IČ: 01604945

DIČ: CZ01604945

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní údaje a ujednání

Název díla: Instalace technologie Energy saver v objektech Magistrátu města Přerova

  - Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti zastupují stranu:

Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodně-technických:

Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru vnitřních služeb

Ing. Petra Hirschová, energetik města

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Robert Scholaster, MVDr. Jiří Novák

ve věcech technických: Ing. Robert Scholaster, MVDr. Jiří Novák

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

- Předmět plnění díla

  - Předmětem plnění díla zhotovitele je instalace technologie Energy saver pro objekt Magistrátu města Přerova, Smetanova 2015/7, Přerov, EAN 859182400504967842. Odběrné místo se nachází v distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.

  - Součástí předmětu plnění díla je komplexní dodávka, včetně dopravy na místo instalace, montáže, materiál k propojení jednotky do stávajícího rozvaděče, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy a předání veškeré potřebné dokumentace.

  - Nahlášení odplombování rozvaděče a fakturačního elektroměru provede po vzájemné dohodě objednatel a zajistí zpřístupnění všech potřebných prostor v předem dohodnutém termínu. Objednatel zajistí stavebně propojení mezi hlavním rozvaděčem a umístěním Energy Saveru, přesné požadavky na stavební otvor pro vedení přívodního kabelu sdělí zhotovitel.

  - V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její Příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.

  - Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě s požadavky objednatele.

  - Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

  - Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.

- Termíny, doba plnění díla

  - Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

  - Nezahájí-li zhotovitel práce na díle ani do 30 kalendářních dnů od tohoto termínu, je objednatel oprávněný od této smlouvy odstoupit. Smlouva o dílo se ruší 
okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

  - Dílo  předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30.4.2018.

  - Změna termínu dokončení díla je možná pouze:

- pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla  dodržet,

- dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,

- o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.1.-13.4. této smlouvy,

- o dobu, kdy objednatel neposkytl součinnost se zhotovitelem dle článku 8,

- pokud objednatel pozastaví práce na díle na základě vlastního pokynu. Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

- Místo plnění díla

Místo plnění je objekt Magistrátu města Přerova, Smetanova 2015/7, 750 02 Přerov.

- Cena díla

  - Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

    - cena za komplexní dodávku zařízení činí 255 000,- Kč bez DPH

- Dodávka

CELKEM bez DPH:	255 000,- Kč

DPH 21%:		53 500,- Kč

Dodávka je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 27.12.3. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

  - Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 3 měsíce. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění, včetně nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek.

  - Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti původnímu zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli položkový rozpočet dodatečných prací na díle k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.

  - V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce na díle obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

- Platební podmínky

  - Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

  - Pokud bude při porovnání výsledků vstupní a kontrolní analýzy (a souvisejícího vstupního měření spotřeby elektrické energie) před instalací a adaptací díla zjištěno, že procentuální úspora energie bude po instalaci a adaptaci díla vyšší nebo rovna procentuální hodnotě uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy („Garantovaná úspora“), pak tato skutečnost nebude mít vliv na cenu díla.

  - Pokud bude dosažené procento nižší, než je Garantovaná úspora, sníží se cena díla podle rozdílu mezi Garantovanou úsporou a procentem zjištěným kontrolním měřením postupem dle odstavce výše tak, že za každé celé zjištěné 1 % rozdílu bude snížena cena díla 2 550,- Kč (slovy: dvatisícepětsetpadesátkorun). Nárok na snížení ceny díla může objednatel uplatnit až do skončení běhu záruční doby, vznikne – li  mu na snížení ceny díla nárok kdykoli v této době, není-li v této smlouvě nebo její příloze stanoveno jinak.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

  - Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

  - Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.

  - Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce po předání díla.

  - Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:

- označení a číslo faktury

- název díla

- obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ

- rozsah a předmět plnění

- datum vystavení faktury

- lhůta splatnosti

- datum splatnosti

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- bankovní spojení včetně identifikace banky

- další náležitosti podle § 29 odst. 1 z. č. 235/2004 Sb., o DPH

- razítko a podpis zhotovitele

  - Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

  - Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

  - V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 5 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

  - Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna  sankce ve výši  repo sazba + 14 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

- Náhrada škody, odpovědnost

  - Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.

  - Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

- Odevzdání a převzetí díla

  - Dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků, bránících užívání. Dle ust. § 2605 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud bylo dílo Objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

  - Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

  - Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad sepíší smluvní strany protokol.

- Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které se u díla projeví v průběhu záruční doby, pokud nejde o vady vyvolané objednatelem, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí.

  - Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.

  - Záruční doba na materiál i montážní práce činí 24 měsíců od uvedení zařízení do provozu.

  - Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

  - V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na Magistrát města Přerova, oddělení bytové správy do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.

Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší, nejpozději však do 5 dnů od nahlášení závady.

- Rizika a pojištění

  - Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

- Způsob provádění díla a ostatní ujednání

  - Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídány.

  - Za okolnosti „vyšší moci„ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.

  - Za okolnosti „vyšší moci„ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.

  - Nastane-li situace „vyšší moci„, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do protokolu. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění smlouvy.

  - Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa stavby.

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

- Závěrečná ujednání

  - Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a dle platebních podmínek zaplatit.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

  - Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.

  - Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy objednatelem v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Usnesením Rady města Přerova č.515/20/4/2015 ze dne 11. června 2015 bylo schváleno nastavení výdajového účtu města číslo 27-1884482379/0800 jako účtu transparentního. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že o platbách, které budou provedeny prostřednictvím tohoto účtu, budou veřejnosti dostupné informace na stránkách bankovního ústavu v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném dojednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

| V Kroměříži dne: |  | V Přerově dne: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Robert Scholaster MVDr. Jiří Novák jednatelé společnosti |  | Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru vnitřní správy |