Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Uzavřená podle ustanovení § 2652 a souvisejících, § 2430 a souvisejících a ustanovení § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

(dále jen „dodatek“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:		Domov pro seniory Háje

IČ: 70875111

sídlem K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

zastoupený Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

Číslo účtu

(dále jen „objednatel“)

Kontrolor:		VAGO s.r.o.

IČ: 27863531

DIČ: CZ - 27863531

sídlem Novodvorská 900/67, 142 00 Praha

zastoupený Ing. Zdeňkem Vajcem, jednatelem

Číslo účtu                    , vedený u

(dále jen „kontrolor“)

Smluvní strany uzavřely  ke Smlouvě o kontrolní činnosti  ze dne 25.9.2017 dodatek  tohoto znění:

Preambule

V průběhu realizace stavby „ Rekonstrukce kuchyně DS Háje“se vyskytly dodatečné práce, pro jejichž provedení  bylo nutno posunout termín dokončení stavby o 14 dní oproti termínu v SOD /2017/009 mezi zhotovitelem  stavby – Tender Consortium s.r.o .IČ: 04854934  a  objednatelem DS Háje, IČ: 70875111. Pro provedení dodatečných prací byl uzavřen  mezi zhotovitelem  stavby – Tender Consortium s.r.o .IČ: 04854934  a  objednatelem DS Háje, IČ: 70875111 Dodatek č.3 ke smlouvě č.TC-17-14 a SOD /2017/009.

Z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 14 dní  se pro výkon kontrolní činnosti uzavírá Dodatek č.1 ke sml. O kontolní činnosti ze dne 25.09.2017 mezi „objednatelem“ a „ kontrolorem“

Článek II. Předmět dodatku

Činnost kontrolora se  prodlužuje o  14 dní

.

#### Článek III. Závěrečná ustanovení

III.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná beze změn.

III.2 Tento dodatek  smlouvy byl podepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

III.3. Smluvní strany se dohodly o obsahu tohoto dodatku v celém jeho obsahu, je jim dobře znám, je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne  02.01.2018

__________________________________           ________________________________	Domov pro seniory Háje	                                                 VAGO s.r.o.

Mgr. Dagmar Zavadilová

objednatel                                                                        kontrolor