Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění

I. Smluvní strany:

- Statutární město Brno, Městská část Brno – Nový Lískovec

Dominikánské nám. 1, 607 61 Brno

Doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno

zastoupené: Ing. Janou Drápalovou, starostkou MČ

IČ: 44992785, DIČ: CZ 44992785

bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

(dále jen „objednatel“)

- Techem, spol. s r.o.

Zastoupená: Ing. Jiřím Zerzaněm, jednatelem

Sídlem: Služeb 5, 108 00 Praha 10

IČO: 49684370, DIČ: CZ49684370

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek ke smlouvě o dílo č. SML174/2017/OSBD uzavřené dne 20.10.2017, kterým se mění počet skutečně dodaných nových RTN v BD Svážná 3 ze 120 ks na 283 ks, čímž se navyšuje jejich celkový počet a cena díla takto:

Čl. III.  Místo a doba plnění, odst. 2. nově zní:

2. Doba plnění díla je sjednána:

a)	pro dodávku a montáž nových indikátorů rozdělovačů topných nákladů na dálkový odečet v celkovém počtu 1662 ks. umístěných na topných tělesech v bytových domech Kamínky 17, Kamínky 19, Kamínky 25, Kamínky 27, Kamínky 29, Kamínky 31, Kamínky 33, Kamínky 35, Oblá 5, Oblá 7, Oblá 9, Oblá 11, Oblá 13, Oblá 14, Oblá 15, Oblá 17, Oblá 19, Svážná 3 (283 ks), Svážná 19, Svážná 21, Svážná 23 a Svážná 25 
do 2 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo,

b)	provádění dálkových odečtů indikátorů rozdělovačů topných nákladů umístěných na topných tělesech v bytových domech Kamínky 17, Kamínky 19, Kamínky 25, Kamínky 27, Kamínky 29, Kamínky 31, Kamínky 33, Kamínky 35, Oblá 5, Oblá 7, Oblá 9, Oblá 11, Oblá 13, Oblá 14, Oblá 15, Oblá 17, Oblá 19, Svážná 3 (283 ks), Svážná 19, Svážná 21, Svážná 23 a Svážná 25, tj. 1662 zaznamenaných stavů ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku, případně mimořádných odečtů k datu určeném objednatelem, a z těchto údajů zpracovat a předat objednateli v tištěné a SW verzi rozúčtování nákladů na tepelnou energii mezi konečné spotřebitele, a to po dobu 10 let od data předání dodávky a montáže poměrových měřičů.

Čl. IV.  Cena díla odst. 1 nově zní:

- Cena díla se skládá:

- z dodávky a montáže poměrových měřičů za 1662 ks. ve výši 398.478 Kč bez DPH,

- poskytovaných služeb spočívajících v každoročních odečtech, mimořádných odečtech, výměnách vadných indikátorů, zpracování a dodání rozúčtování nákladů za teplo v tištěné a SW verzi objednateli, v celkové výši 83.184 Kč bez DPH za kalendářní rok, přičemž je pro jednotlivé činnosti sjednána jednotková cena v krycím listě nabídky zhotovitele jako cena maximální, která se v průběhu plnění může měnit podle objemu skutečně provedených služeb.

XI. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- V případě, že se některé ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek ukáže neplatným, odporovatelným, neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany jsou povinné se dohodnout na náhradě takového ustanovení za ustanovení jiné, které je svým účelem a právními důsledky nejbližší vadnému ustanovení.

3.	Adresou pro doručování je u obou účastníků adresa uvedená v záhlaví této smlouvy. Doručování, vyjma případů stanovených v jednotlivých článcích této smlouvy odchylně zejména týkajících se „pracovních příkazů“, apod., mezi smluvními stranami bude probíhat zpravidla poštovní přepravou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně. Pokud je prováděno doručení poštou, je doručování prováděno výlučně doporučeně. Při doručování poštou platí, že není-li adresát zastižen, uloží se písemnost na poště. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud se adresát na místě rozhodném pro doručování podle této smlouvy nezdržuje, resp. se odstěhoval bez udání adresy, resp. není známý, je písemnost v tomto případě doručena dnem, kdy byla poznámka o této skutečnosti vyznačena pracovníkem pošty či objednatele na písemnost či její obálku.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel, jakožto veřejnoprávní subjekt, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnil tuto smlouvu, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění, a to v souladu s § 147a zákona číslo 137/2000 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Tento dodatek smlouvy o dílo je proveden ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.

6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dodatek č. 1 smlouva o dílo byl schválena usnesením Rady MČ Brno - Nový Lískovec č.1/2018 konané dne 17. 01. 2018.

V Brně dne 05.02.2018					V Praze dne 31.01.2018

za objednatele						za zhotovitele

………………………………………...				…………………………………..

Ing. Jana Drápalová						Ing. Jiří Zerzáň

Starostka							jednatel

MČ Brno – Nový Lískovec	                                         	Techem, spol. s r.o.