# DODATEK č. 6

# KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2015-0400/OR
ze dne 27.07.2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Odstranění závad v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV“

# Smluvní strany

| Objednatel: | statutární město Děčín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Mgr. Marie Blažková – primátorka města |
| IČO: | 00261238 |
| DIČ: | CZ 00261238 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna Praha |
| Číslo účtu: | 921402389/0800 |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

# Zhotovitel:					KOMPLEX DC s.r.o.

Sídlo:						Teplická 8, Děčín IX-Bynov, 405 05

Statutární zástupce: 				Miloš Černohorský

IČO:	 					28687108

DIČ:	 					CZ28687108

Bankovní spojení:	 			ČSOB

Číslo účtu:	 				226220145/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

# Předmět dodatku

- Dle SOD č. objednatele 2015-0400/OR ze dne 27.07.2015 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 120 dnů (dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo prodloužena doba realizace o 60 dnů, dle Dodatku č. 3 prodloužena doba realizace do 30.07.2016 a dle Dodatku č. 5 je doba pro dokončení díla prodloužena do 30.09.2016). Na základě  odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení posunuta na 14.10.2016.

- Dle SOD č. objednatele 2015-0400/OR ze dne 27.07.2015 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 5 406 920,- Kč bez DPH, 6 217 958,- Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede technické změny provádění některých stavebních prací a dodatečné stavební práce. Toto je blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

Cena za dílo dle SOD č. 2015-0400/OR bez DPH:	5 406 920,- Kč

Cena víceprací – dodatek č. 1	   382 995,95 Kč

Dodatek č. 2 – vícepráce a méněpráce	     -2 800,- Kč

Dodatek č. 3 – vícepráce a méněpráce	- 350 000,- Kč

Dodatek č. 4 – vícepráce 	  174 293,34 Kč

Dodatek č. 5 – prodloužení termínu

Dodatek č. 6 – vícepráce a méněpráce 	   90 050,30 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla bez DPH	   5 701 459,59 Kč

Celková cena včetně DPH	   6 556 678,53 Kč

- Ostatní články SOD se nemění.

# V Děčíně dne

....................................................			.................................................

Objednatel						Zhotovitel

Mgr. Marie Blažková – primátorka města	Miloš Černohorský - jednatel