DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.00528/2017/OTS

VÝSADBA IZOLAČNÍ LINIOVÉ ZELENĚ, ŘÍČANY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: | 724201/0100 |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Mgr. Eva Šebková |
| Technický dozor investora (TDI): | 3L studios s.r.o.- Michaela Kosová |
| tel.: | 725 005 140 |
| Email: | eva.sebkova@ricany.cz |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | GREEN PROJECT, s.r.o. |
| sídlem: | Dobřejovická 194, 252 43, Průhonice |
| zastoupený: | Lukášem Novotným, jednatelem společnosti |
| bankovní spojení | KB Praha, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: | 724202/0100 |
| IČO: | 271 95 783 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | David Markus |
| tel.: | 731 503 620 |
| email | d.markus@green-project.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací  na akci „Výsadba izolační liniové zeleně, Říčany“

# Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD. Důvodem změny je skutečnost, že při přípravě půdy pro založení lučního travního porostu byl zjištěn nesoulad v celkové výměře zakládaných travních ploch mezi výkresovou částí projektové dokumentace (příloha č. 1 SOD) a oceněným soupisem prací (příloha č. 2 SOD). Smlouva o dílo je uzavřena na výměru uvedenou v oceněném soupisu prací, osít je však třeba rozlohu větší, vyplývající z výkresu a skutečného vytýčení v terénu. Tuto navýšenou plochu je třeba také následně udržovat sečí.

# Doba provádění díla

Z důvodů nutnosti zajistit rostlinný materiál k výsevu a strojně připravit více než trojnásobné množství výměry půdy oproti původnímu rozsahu ve smlouvě se doba provádění díla tímto dodatkem prodlužuje do 15.1.2018.

# Cena díla

- Ceny dle ZL1 uvedeného v čl. 2. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:

| Založení lučního trávníku | Mj. | množství | Jedn. cena(Kč) | Náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příprava půdy pro sadovnické účely | M2 | 10 070 | 12,94 | 130 322,74 Kč |
| Založení trávníku vč. dodávky osiva | M2 | 10 070 | 10,12 | 101 925,08 Kč |
| Následná péče o založený luční porost po dobu 3 let | M2 | 10 070 | 1.rok 2,20 Kč 2. a 3. rok 3,20 Kč | 153 064, 00 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 385 311,81 Kč |
| DPH |  |  |  | 80 915,48 Kč |
| Cena vč. DPH |  |  |  | 466 227,30 Kč |

- Z důvodů výše uvedených víceprací se tedy původní cena díla mění takto:

# Ostatní a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 19.12.2017 pod č. usnesení 17-56-013.

- Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

| V Říčanech | dne 12.1. 2018 | V Průhonicích | dne 13.1. 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |  |
| ……………………………….. |  | ………………………………….. |  |  |
| Mgr. Vladimír Kořen |  | Lukáš Novotný |  |  |
| starosta města |  | jednatel společnosti |  |  |