SMLOUVA O DÍLO na úpravu dorozumívacího zařízení sestra- pacient MDC V02

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513 / 91 Sb. Obchodního zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.	Objednatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.

U Vrbky 486

Horní Bříza

330 12

IČO:00022578

DIČ: CZ 00022578

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 14136371/0100

Zastoupený:  Mgr. Jiřím Horníkem - ředitelem

  - Zhotovitel:	HL TRADE s.r.o.

Tatiná 80

330 11 Třemošná

IČO: 27999165

DIČ: CZ27999165

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň

Číslo účtu: 218077027 / 0300

Zastoupený: Ing. Lubošem Hlávkou - jednatelem

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.	Předmětem smlouvy je provedení díla – dodávka a montáž prvků pro úpravu dorozumívacího zařízení sestra-pacient MDC V02 dále specifikovaného v příloze č.1, ( Předmět smlouvy ), která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2.	Zhotovitel provede pro objednatele výše uvedené dílo a předá toto dílo objednateli. Objednatel dílo převezme, a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

3. PROVEDENÍ DÍLA

3.1.	Zhotovitel provede dílo podle projektové dokumentace ( PD ). Pro účely této smlouvy se projektovou dokumentací rozumí technický popis úpravy a soupis prvků pro provedení díla.

3.2.	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.3.	Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny objednatele, pokud tyto nebudou v rozporu se schválenou PD.

3.4.	Zhotovitel provede předmět díla z materiálů a výrobků dle pokynů projektantů uvedených v PD.

3.5.	Bude-li po uzavření této smlouvy objednatel požadovat provedení díla odchylně od PD lze tomuto požadavku vyhovět pouze tehdy, pokud smluvní strany uzavřou písemný dodatek této smlouvy, jímž bude odpovídajícím způsobem změněna či doplněna specifikace předmětu díla ( příloha č.1 ). Zhotovitel pak neodpovídá za vady díla, způsobené jeho provedením odchylně od PD.

3.6.	Zhotovitel provede veškeré práce směřující ke zhotovení předmětu díla v náležité kvalitě.

3.7.	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor, kde bude dílo prováděno (dále jen  "pracoviště " ).

3.8.	Povinnost provést dílo je splněna jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 	objednateli formou písemného předávacího protokolu. Tato povinnost však není splněna 	tehdy, není-li předmět díla kompletní a provozně funkční.

  - Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu převzít provedené dílo bez vad a nedodělků. Neučiní-li tak, zhotovitel jej písemně vyzve k převzetí díla v dodatečné lhůtě, jež nesmí být kratší než sedm dní. Nepřevezme-li objednatel provedené dílo ani v této dodatečné lhůtě, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

3.10.	Provedení případných víceprací, jdoucích nad rámec sjednaného předmětu smlouvy( čl. 2.1.), musí být smluvními stranami písemně sjednáno dodatkem této smlouvy nebo samostatnou smlouvou. Bude-li provedení víceprací sjednáno dodatkem této smlouvy, musí tento dodatek obsahovat též ujednání o době provedení víceprací a o jejich ceně. Na provedení víceprací se nevztahují ustanovení této smlouvy o době plnění ( čl. 4. ) a o ceně za dílo ( čl. 5. ).

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1.	Práce na provádění díla budou zahájeny, prováděny a dokončeny, a ukončené dílo bude předáno objednateli dle termínového kalendáře, uvedeného v příloze č. 2, jež je nedílnou součástí této smlouvy. Dobou provádění díla je doba od zahájení prací na provádění díla do	předání ukončeného díla objednateli.

4.2.	Je-li k provedení díla nezbytné povolení správního orgánu, je objednatel povinen toto 	povolení zajistit. Práce na provádění díla pak budou zahájeny neprodleně po doručení tohoto povolení zhotoviteli. Nebude-li písemným dodatkem této smlouvy stanoveno jinak, prodlužují se všechny termíny uvedené v termínovém kalendáři o dobu, která uplynula od původního 	termínu zahájení prací do doručení povolení správního orgánu zhotoviteli.

4.3.	Nebude-li možno dodržet termín zahájení prací na provádění díla ( příloha č. 2 ) z důvodů na 	straně objednatele nebo z důvodů zásahu vyšší moci, musí se smluvní strany písemným dodatkem této smlouvy dohodnout na přiměřené úpravě termínového kalendáře. Nestane-li se tak do 1 týdne ode dne, kdy pominuly uvedené důvody, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

4.4.	Dojde-li při provádění díla k prostojům způsobeným objednatelem nebo k prostojům zapříčiněným okolnostmi, jež zhotovitel nemůže ovlivnit, je zhotovitel povinen vznik těchto prostojů neprodleně písemně oznámit objednateli. Stejně tak je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli skončení těchto prostojů. Po skončení prostojů se musí smluvní strany písemným dodatkem této smlouvy dohodnout na přiměřené úpravě termínového kalendáře. Nestane-li se tak do 1 týdne po skončení uvedených 	prostojů, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

4.5.	Pokud v průběhu plnění této smlouvy vyjdou najevo nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání této smlouvy nebo jejích dodatků nevěděl a vědět nemohl, a které podstatně 	zkomplikují nebo zcela znemožní provedení díla, musí zhotovitel na tyto skutečnosti 	objednatele písemně upozornit. Pokud se smluvní strany do 15 dnů od doručení písemného 	upozornění objednateli nedohodnou na písemném dodatku této smlouvy, jenž by s ohledem na zmíněné skutečnosti nově upravil povinnosti zhotovitele, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

- CENA ZA DÍLO

5.1.	Cena za dílo je stanovena v příloze č.3 (Platební kalendář ), jež je nedílnou součástí této smlouvy. Cena uvedená v příloze č. 3 je cenou konečnou.

5.2.	Cenu za dílo vyúčtuje zhotovitel objednateli v souladu s platebním kalendářem (příloha č. 3 ).

5.3.	Úhradu fakturovaných částí ceny za dílo bude objednatel provádět převodním příkazem ve prospěch shora uvedeného bankovního účtu zhotovitele.

6. SANKCE

6.1.	Neuhradí-li objednatel vyúčtované části ceny za dílo ve stanovené době splatnosti příslušných faktur, je povinen platit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši  0,05% z nezaplacené fakturované částky denně. Zhotovitel penalizační fakturou vyúčtuje objednateli tento smluvní úrok z prodlení vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Objednatel uhradí fakturovanou částku v době splatnosti penalizační faktury převodním příkazem ve prospěch shora uvedeného bankovního účtu zhotovitele. Neúčtování smluvního úroku nezpůsobuje zánik nároku zhotovitele na tento smluvní úrok z prodlení.

6.2.	Nesplní-li zhotovitel ve stanovené době svou povinnost provést dílo ( čl. 3.8. ), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,05% ceny díla. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu penalizační fakturou. Zhotovitel uhradí fakturovanou smluvní pokutu 	v době splatnosti penalizační faktury převodním příkazem ve prospěch shora uvedeného bankovního účtu objednatele.

6.3.	Nesplní-li objednatel svou povinnost převzít provedené dílo bez vad a nedodělků ani v 	dodatečné lhůtě ( čl. 3.9. ), je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,05% ceny díla. Zhotovitel vyúčtuje objednateli smluvní pokutu penalizační fakturou. 	Objednatel uhradí fakturovanou smluvní pokutu v době splatnosti penalizační faktury převodním příkazem ve prospěch výše uvedeného bankovního účtu objednatele.

7. ZÁRUKA NA JAKOST DÍLA

7.1.	Záruční doba činí na montážní práce 2 roků a na zařízení dle záruky výrobce. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude po tuto dobu způsobilý pro použití k účelu, k němuž je určen.

7.2.	Po celou záruční dobu bude zhotovitel bezplatně provádět veškerý potřebný servis předmětu díla.

7.3.	Na předmět díla se nevztahuje záruka v případě, že dojde k poškození instalovaného zařízení vinou objednatele, popř. uživatele.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY

8.1.	Pokud některá ze smluvních stran doručí druhé smluvní straně návrh na změnu nebo doplnění této smlouvy, je druhá smluvní strana povinna vyjádřit se k tomuto návrhu do tří dnů od jeho doručení.

8.2.	Drobné změny při provádění díla mohou být realizovány s předchozím písemným souhlasem osob oprávněných jednat jménem smluvních stran ( čl. 9.3. ).

8.3.	Osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran musí písemně schválit  podklady pro 	vyúčtování drobných změn, realizovaných při provádění díla. Na základě uvedených podkladů zhotovitel při fakturaci nejpozději splatné části ceny za dílo ( příloha č. 3 ) 	odpovídajícím způsobem upraví výši této části ceny za dílo. Tím se změní i celková výše ceny za dílo ( čl. 5.1. ).

8.4.	Veškeré problémy týkající se plnění této smlouvy budou řešeny při společných jednáních osob oprávněných jednat jménem smluvních stran a podle potřeby i dalších zástupců smluvních stran.

  - Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ( čl. 3.7. ) nejpozději do stanoveného termínu zahájení prací na provádění díla ( příloha č. 2 ). Pracoviště bude prosto jakýchkoli věcných nebo právních vad, bránících provedení díla.

8.6.	Po ukončení díla a předání předmětu díla objednateli zhotovitel pracoviště a další prostory, jež užíval při provádění díla ( čl. 3.7. ), bez zbytečného odkladu vyklidí.

9. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

9.1.	Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených zákonem nebo touto smlouvou. Odstoupení je třeba bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně.

9.2.	Zhotovitel po dobu provádění díla odpovídá za škodu vzniklou při jeho činnosti třetím 	osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ takové odpovědnosti za škodu pojištěn.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.	Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží, po jejím uzavření, objednatel i zhotovitel.

10.2.	Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, není-li ve 	smlouvě výslovně stanoveno jinak. Ujednání osob oprávněných jednat jménem smluvních stran,	pořízená v jiné formě, se považují přípravná jednání o obsahu budoucích dodatků této smlouvy.

10.3.	Tato smlouva o dílo byla sepsána dle pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a proto byla jimi, jakožto správná, podepsána.

10.4.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v Registru smluv v plném rozsahu.

Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .					. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zhotovitel							objednatel

V Tatiné dne 5.2.2018   						V Horní Bříze dne 5.2.2018

PŘÍLOHA č.2

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Zahájení prací …………………………………….. 6.2.2018

Dokončení prací …………………………………... 9.2.2018

PŘÍLOHA č.3

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Fakturace proběhne po dokončení díla. Splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení faktury.

Smluvní cena za dílo vychází z přílohy č. 1 této smlouvy a  činí :

Rozšíření MDC na chodbě oddělení A a B ………………………………………………. 35 764,- Kč

Přeložení HÚ a SJSD do kanceláří přímé obslužné péče ………………………………… 37 419,- kč

Celkem									73 183,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

PŘÍLOHA č.4

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT JMÉNEM SMLUVNÍCH STRAN

Osoba oprávněná jednáním za zhotovitele:

Ing. Luboš Hlávka – ve věcech smluvních

Ing. Zdeněk Horáček – ve věcech technických

Osoba oprávněná jednáním za objednatele:		Mgr. Jiří Horník – ve věcech smluvních

Ing. Olga Smetková – ve věcech technických