Unikátní kód žádosti:	3Z5gsPØØØ3

# Identifikace operačního programu

###### Číslo operačního programu Název operačního programu Číslo prioritní osy

Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory Název oblasti podpory:

Číslo podoblasti podpory Název podoblasti podpory: Číslo výzvy

Název výzvy:

CZ.1.09

ROP NUTS II Severozápad 9.1

Regenerace a rozvoj měst

9.1.2

Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

88

výzva	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

###### Typ účetní jednotky Účetní osnova

Název IPRM: Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity

Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

504/2002 Sb.	401-414 (FZ 6/2003)

# Projekt

###### Název projektu:

Název projektu anglicky:

Černá hala   komunitní centrum pro sport a volný čas v Bílině

Černá hala  Black hall	community center for the sport and leisure time in the city Bilina

Datum zahájení projektu:	01.07.2014

Doba trvání projektu:	měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu	12 081 772,00

###### Datum ukončení projektu

29.10.2015

###### Zakládá projekt veřejnou podporu Režim veřejné podpory

Ne

Projekt nezakládá veřejnou podporu

###### Výběr z jiných peněžních příjmů

Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje

Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy

Příjmy projektu dle článku

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

0,00

12 081 772,00

Projekt nevytváří příjmy dle článku

0,00

| Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku |  |
| --- | --- |
| Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku | 12 081 772,00 |

###### Stručný obsah projektu

Obsahem projektu je rekonstrukce stávající sportovní haly ve městě Bílina v městské části Teplické předměstí Záměrem projektu je zkvalitnění služeb a nabídky v oblasti trávení volného času občanů i návštěvníků města V rámci stavebních prací bude mj  rekonstruován hrací povrch  plášť budovy a výplně otvorů budou rekonstruovány vnitřní rozvody  plynovod  topení  elektro  a vnitřní osvětlení

V současné době je sportovní hala  i přes nedostatečné podmínky a zázemí pro sportovní aktivity využívána nejen organizovanými a amatérskými sportovci ale i pro práci s dětmi a mládeží Objekt je využívám sportovními kluby a spolky pořádají se zde sportovní turnaje i soutěžní utkání  nemalý podíl na návštěvnosti mají také nepravidelní a příležitostní návštěvníci

# Žadatel

###### Validní dle ROS:

Ano

###### Název žadatele:

IČ DIČ

První sportovní Bílina 26554836

###### Validní dle RUIAN:	Ano

Oficiální adresa žadatele:	Studentská 584/7, 41801 Bílina

Příjmení  jméno hlavní kontaktní osoby	Ing. Stanislav Karl MBA

###### Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

telefon: email:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

# 1. Harmonogram projektu

###### Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu Doba trvání projektu:

01.07.2014

29.10.2015

měsíce

###### Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu Popis časové realizace

01.06.2015

30.09.2015

Projekt je jednoetapový rozdělený do tří fází   předinvestiční  investiční a provozní

Fáze předinvestiční

V předinvestiční fázi byla připravena a předložena žádost o dotaci Následujícími stěžejními aktivitami bude příprava a realizace příslušných výběrových řízení

Fáze investiční

Stavební práce budou zahrnovat rekonstrukci vlastního objektu sportovní haly v rozsahu uvedeném v přiložené projektové dokumentaci Budou instalovány prvky povinné publicity  budou zapojeny externí subjekty  AD TDS administrace projektu   Tato fáze bude zakončena kolaudačním řízením provedeným místně příslušným stavebním úřadem  který vydal stavební povolení

Provozní fáze

V této fázi budou realizovány činnosti související s provozem a údržbou objektu Dohled na řádné využívání rekonstruovaných ploch budou vykonávat pověření pracovníci žadatele Pro účely řádné údržby objektu budou z rozpočtu žadatele každoročně vyčleněny odpovídající finanční prostředky Zařízení bude provozováno žadatelem na jeho náklady  na základě platné Smlouvy o nájmu   V souvislosti s provozem objektu není předpokládáno zvýšení počtu zaměstnanců   nevzniknou nová přímá pracovní místa

###### Projekt počítá se výběrovým řízením

Projekt má partnera:

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de minimis

Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů akcí

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma   rovné příležitosti

Ano Ano

Ne Ne Ne Ne Ano

###### Území dopadu:

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:

CZ0426567451	Bílina	Teplice

###### Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:

CZ0426567451	Bílina	Teplice

###### Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ042	Ústecký kraj	100

###### Adresa místa realizace projektu:

Objekt stávající sportovní haly

ul  Studentská		Bílina   Teplické předměstí p p č	v k ú Bílina

3. Popis projektu

###### Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Obsahem projektu je rekonstrukce stávající sportovní haly ve městě Bílina v městské části Teplické předměstí Záměrem projektu je zkvalitnění služeb a nabídky v oblasti trávení volného času občanů i návštěvníků města V rámci stavebních prací bude mj  rekonstruován hrací povrch  plášť budovy a výplně otvorů budou rekonstruovány vnitřní rozvody  plynovod  topení  elektro  a vnitřní osvětlení Projekt vychází z dlouhodobé diskuze nad problémy a limitujícími faktory rozvoje města v oblasti volnočasových aktivit které jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města Bílina Stav objektu vykazuje zejména tyto závažné nedostatky

stav objektu neposkytuje plnohodnotné podmínky pro aktivní využití volného času stav hrací plochy je ve špatném stavu a hrozí nebezpečí úrazu

současný neutěšený stav objektu redukuje počet návštěvníků a neuspokojuje jejich poptávku

V současné době je sportovní hala  i přes nedostatečné podmínky a zázemí pro sportovní aktivity využívána nejen organizovanými a amatérskými sportovci ale i pro práci s dětmi a mládeží Objekt je využívám sportovními kluby a spolky pořádají se zde sportovní turnaje i soutěžní utkání  nemalý podíl na návštěvnosti mají také nepravidelní a příležitostní návštěvníci

###### Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality fyzického prostředí města Bílina  vazba na specifický cíl ROP  Moderní a atraktivní města  představující hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu   Projektem dojde k regeneraci a revitalizaci sportovně komunitního objektu v městské části Teplické předměstí

Úspěšnou realizací projektu dojde k rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovního vyžití ve městě sportovní infrastruktura města zvýší kulturní a společenské oživení města a v neposlední řadě vznikne ucelený komplex poskytující sportovní a volnočasové služby

Předložený projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Bílina  dílčí opatření v následujících kritických oblastech  č	Podnikání  lázeňství a cestovní ruch  č	Bezpečnost a č	Kultura  sport a volný čas Projekt je dále v souladu s platným Územním plánem města s Integrovanou strategií území na období

Místní akční skupiny Serviso o p s   město Bílina je členem

Na regionální úrovni je projekt v souladu s aktualizovanou Strategií rozvoje Ústeckého kraje  PO	cíl	Zlepšit stav měst a obcí  PO	cíl	Snížit výskyt rizikového chování v populaci a snížit kriminalitu na území

Ústeckého kraje  a zároveň přispívá k naplnění Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje opatření	posílení partnerství při realizaci rozvojových projektů

Cílové skupiny projektu jsou v souladu s metodikou ROP SZ jsou jimi

Obyvatelé  lidé žijící ve městě Bílina  obyvatelé aktivně trávící volný čas   děti a mládež dospělá populace Místní podnikatelé a subjekty zajišťující služby  poskytovatelé ubytování prodejci sportovního vybavení Místní subjekty působící v neziskovém sektoru a školství  školy sportovní kluby a oddíly  Nízkoprahové

centrum pro děti a mládež při Člověku v tísni o p s Návštěvníci a turisté přijíždějící do města

###### Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality fyzického prostředí města Bílina  vazba na specifický cíl ROP  Moderní a atraktivní města představující hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu	Globálním cílem je podpora ekonomického a společenského rozvoje města Bílina  Mezi stěžejní operační cíle patří regenerace revitalizace a zatraktivnění městské části prostřednictvím rekonstrukce sportovní haly zvýšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a investory  Cíle předloženého projektu jsou v souladu s cíli programu a podporovanými aktivitami v rámci oblasti podpory ROP SZ	Bližší informace jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti

###### Popis aktivit v přípravné fázi projektu

Formulace projektového záměru   Analýza současného stavu definování potřeb uživatelů objektu  jednání s potenciálními partnery   podpisy partnerských smluv  konzultace s odborníky a zapojenými partnery pracovní setkání zástupce žadatele vlastníků objektu a partnerů

Stanovení cílů projektu a jeho obsahové náplně v souladu s podmínkami ROP interní analýza cílových skupin a jejich potřeb vytvoření projektového týmu a definování rolí jeho členů

Setkání se zainteresovanými subjekty   konzultace projektového záměru se zástupci zpracovatele žádosti o dotaci  vypořádání vlastnických vztahů  konzultace obsahové náplně projektu s pracovníky ÚRR

Zajištění finančních prostředků na realizaci předfinancování z rozpočtu žadatele   zajištění výpisu z bankovního účtu

Příprava a realizace zadávacího řízení na stavební práce prvků publicity a služeb zajištění administrace managementu  projektu  a to v souladu se zákonem č	Sb a metodikou poskytovatele dotace Výběrová řízení budou realizována žadatelem  příp  externím zástupcem

Zpracování Studie proveditelnosti   Analýza technické  finanční a časové proveditelnosti záměru

Zpracování žádosti o dotaci pro podání projektu do ROP   Zajištění veškerých příloh které jsou vyžadovány vypracování elektronické žádosti

Předložení žádosti o dotaci

Setkání pracovní skupiny   pravidelná setkání pracovní skupiny složené ze zástupců partnerů členů projektového týmu a dalších zainteresovaných osob

Podpisy smluv s dodavateli   zhotovitel stavby  publicita  služby administrace projektu TDS  AD

###### Popis aktivit v realizační fázi projektu

Instalace velkoplošného informačního panelu s prvky povinné publicity Předání staveniště zahájení stavebních prací

Stavební práce v rozsahu přiložené projektové dokumentace

Služby externích subjektů   Autorský dozor TDS  Administrace projektu Činnost realizačního týmu projektu  účast partnerů projektu

Instalace pamětní desky Kolaudace

Stručný popis stavebních prací

rekonstrukce stávajícího objektu sportovní haly  plášť budovy   zateplení objektu	fasády okenní a dveřní výplně střecha

rekonstrukce hrací plochy  nový hrací povrch

rekonstrukce vybudování vnitřních rozvodů  elektro plyn  vytápění modernizace nevyhovujícího vnitřního osvětlení

###### Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu

V této fázi budou realizovány činnosti související s provozem a údržbou objektu Dohled na řádné využívání rekonstruovaných ploch budou vykonávat pověření pracovníci žadatele Pro účely řádné údržby objektu budou z rozpočtu žadatele každoročně vyčleněny odpovídající finanční prostředky Zařízení bude provozováno žadatelem na jeho náklady  na základě platné Smlouvy o nájmu   V souvislosti s provozem objektu není předpokládáno zvýšení počtu zaměstnanců  Zhodnocený majetek bude průběžně obnovován dle požadovaných technických pravidel

V rámci provozní fáze budou realizovány následující aktivity Údržba a úklid interiérů i venkovních prostor sportovní haly

Zajištění svozu odpadků v rámci městského systému odpadového hospodářství Údržba a aktualizace informačních a propagačních tabulí

Zajištění propagace projektu

Podpora udržitelnosti projektu zahrnuje důraz na efektivitu institucionální  provozní a finanční udržitelnost Garantem udržitelnosti jsou znalosti a zkušenosti žadatele který má zajištěné zdroje financování  smluvně zajistil vstup dalších subjektů a institucí do projektu a má zajištěný kvalitní projektový tým Výstupy projektu budou finančně i provozně zajištěny žadatelem v rámci jeho běžné činnosti Základním  a naplněným  předpokladem dlouhodobého provozu je závazek žadatele k pokrytí provozních nákladů projektu

Poptávka po výstupech vychází z Průzkumu názorů občanů města Bíliny  součást SPRM   podrobněji ve Studii proveditelnosti  a obecného nedostatku krytých sportovišť určených pro halové sporty  Mezi významné uživatele budou patřit školy a školská zařízení uživatelé Nízkoprahového centra při organizaci Člověk v tísni  sportovní kluby a spolky  ale i neorganizované skupiny dětí a mládeže

Indikátory vycházejí z přiložené projektové dokumentace a zapojení partnerů následovně Plocha reg  objektů	m

Počet partnerů

###### Připravenost projektu k realizaci

Projekt je připraven k realizaci

Je zajištěn projektový tým a smluvně také účast partnerů projektu ve všech jeho fázích Projekt má vypracovanou marketingovou analýzu i strategii

Je zhotovena projektová dokumentace ve stupni Dokumentace provedení stavby včetně rozpočtu a harmonogramu stavby  jsou splněny náležitosti dle stavebního zákona  bylo zahájeno stavební řízení o vydání stavebního povolení

V rámci přípravné fáze byly vyřešeny vlastnické vztahy   řešený objekt pozemek je řádně zasmluvněn s majiteli Smlouva o nájmu platná do	v případě získání dotace bez možnosti výpovědi minimálně po dobu udržitelnosti projektu  včetně souhlasu majitelů s realizací projektu

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno Ostatní relevantní VŘ budou vyhlášena a ukončena před zahájením realizační fáze  AD TDS  administrace  publicita

Žadatel má zajištěno předfinancování projektu v jeho plné výši  vč nezpůsobilých výdajů   Zároveň disponuje finančními prostředky na následný provoz objektu

###### Vazba na jiné aktivity a projekty:

Hlavním nositelem a garantem rozvoje zázemí pro volnočasové aktivity v místě dopadu projektu je Město Bílina V rámci obnovy a revitalizace městských sportovních zařízení a veřejných sportovišť město realizovalo rekonstrukci škvárového hřiště na kopanou  výměna nevyhovujícího povrchu za umělý trávník III generace  MF Podprogram	modernizaci jihovýchodní části sportovního areálu v Tyršově zahradě  vybudování nové

hrací plochy pro hokejbal a házenou  MŠMT   podprogram	a Vybudování dětského hřiště v klidové zóně města  MMR   Podpora rozvoje SZ Čech a MS regionu   Jako další plánované  realizované investiční akce

města lze uvést také

Modernizace plavecké haly Vybudování přetlakové tenisové haly

Rekonstrukce školního hřiště u gymnázia Dobudování šaten v objektu zimního stadionu Rekonstrukce Zelené haly

Rozvoj cyklostezek  cyklotras  a jejich propojení s okolím Dobudování skateparku

Zkvalitnění přístupnosti sportovních a kulturních zařízení v areálu na Kyselce

Projekt svým charakterem přispívá k naplnění dlouhodobé ucelené koncepce rozvoje a podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě Bílina

# Personální zajištění projektu

###### Pořadí člena týmu	001

Titul před jménem	Ing.

Příjmení	Karl

###### Jméno:

Stanislav

###### Titul za jménem:	MBA

Funkce v rámci projektového týmu:	Manažer (vedoucí) projektu

###### Název organizace:

Funkce v rámci organizace:

První sportovní Bílina

Předseda spolku

###### Zapojení člena při přípravě projektu

příprava projektového záměru

zajištění podkladů povinných příloh žádosti o dotaci sestavení a řízení projektového týmu

zajištění finančního krytí projektu

odpovědnost za kontrolu všech finančních toků vztažených k přípravě projektu kontrola vícefázové přípravy projektu

zodpovědnost a koordinace zadávání veřejných zakázek příprava a vyhlášení výběrových zadávacích řízení

###### Zapojení člena při realizaci projektu

řízení projektového týmu koordinace administrace projektu

zajištění souladu průběhu realizace projektu s pravidly ROP zajištění vhodné publicity projektu v souladu s pravidly ROP kontrola realizace projektu z hlediska vztahů s dodavateli zodpovědnost za účelné čerpání finančních prostředků kooperace s partnery projektu

řešení operativních otázek

kontrola a schvalování konkrétních výstupů z projektu zajištění průběhu kontrol a auditů

###### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

řízení projektového týmu

kontrola propagace výstupů projektu

kooperace s partnery projektu v jeho provozní fázi zajištění průběhu kontrol a auditů

iniciace navazujících aktivit pro zajištění trvalé udržitelnosti výstupů projektu

###### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zakladatel a předseda spolku První sportovní Bílina  Dlouholetá profesní praxe v oblasti komplexní stavební činnosti na úrovni vrcholového managementu  výtečné manažerské dovednosti a schopnosti  úspěšný absolvent profesního studijního programu MBA   Master of Business Administration

###### Pořadí člena týmu	002

Titul před jménem	xxx

Příjmení	xxxx

###### Jméno:

Titul za jménem:

xxxx

Funkce v rámci projektového týmu:	Ekonomický manažer

###### Název organizace:

Funkce v rámci organizace:

První sportovní Bílina

Členka spolku

###### Zapojení člena při přípravě projektu

spolupráce při zpracování žádosti o dotaci  rozpočet projektu doložení podkladů pro ekonomické hodnocení

###### Zapojení člena při realizaci projektu

dohled nad účelným čerpáním finančních prostředků v rámci projektu kontrola plnění projektového harmonogramu rozpočtu  finančního plánu dohled nad finančními toky projektu

vedení analytické účetní evidence ve vztahu k projektu

vedení účetnictví v souladu s relevantními zákony v platném znění zajištění pojištění výstupů projektu

kontrola souladu fakturovaných prací se skutečným stavem zajištění proplacení faktur schválených manažerem projektu závěrečné vyúčtování projektu

###### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

dohled nad případnými kontrolami ze strany řídících orgánů programu NKÚ  FÚ apod archivace účetních a daňových dokladů

###### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Praxe v oboru podnikové ekonomie a účetnictví   sestavování Cash Flow SWOT či PEST analýz a následně jejich vyhodnocování a doporučení pro vedení společnosti ve které pracuje na HPP Vedení komplexního účetnictví zaměstnavatele  mzdy fakturace apod

###### Pořadí člena týmu	003

Titul před jménem

Příjmení	xxxxxxx

###### Jméno:

Titul za jménem:

xxxxxxx

Funkce v rámci projektového týmu:	Technický manažer

###### Název organizace:

Funkce v rámci organizace:

První sportovní Bílina

Člen spolku

###### Zapojení člena při přípravě projektu

příprava projektového záměru  specifikace požadovaných technologií

koordinace a kontrola vícefázové přípravy zadávací dokumentace z technického hlediska koordinace a kontrola přípravy žádosti do ROP z technického hlediska

###### Zapojení člena při realizaci projektu

kontrola realizace díla dodavatele  koordinace dodavatele  příp subdodavatelů Zodpovědnost za dodržení časového harmonogramu

Komunikace s dodavateli  odborný dohled nad stavebními pracemi  ve spolupráci s TDS a AD

###### Zapojení člena při udržitelnosti projektu

odborný dohled nad kvalitou prací spojených s údržbou výstupů projektu řešení reklamačních řízení

prezentace získaných zkušeností dalším zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů

###### Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Více jak dvacetiletá praxe ve stavebním oboru Jedná se o jednatele stavební firmy  která realizovala za svojí dobu existence několik velkých či obdobných rekonstrukcí budov Veškeré projekty si koordinuje sám od jednání s dodavateli materiálů až po vyřizování reklamací Velké zkušenosti také v oblasti elektroinstalací

# 5. Žadatel projektu

###### Validní dle ROS:

Ano

###### Název žadatele:

IČ DIČ

Právní forma:

První sportovní Bílina 26554836

Spolek

###### Plátce DPH:	Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k	Ne

aktivitám projektu:

Žadatel splňuje definici MSP	Ne

Počet zaměstnanců

Typ podniku: Typ žadatele:

Nerelevantní   projekt nezakládá veřejnou podporu Neveřejná nestátní nezisková organizace

###### Statutární zástupci:

Příjmení

Titul před Funkce osoby: Fax:

Email:

Karl

Ing.

Předseda spolku

Jméno:

Titul za: Telefon: Telefon II.:

Stanislav

MBA

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby:

Příjmení

Titul před Funkce osoby: Fax:

Email:

Karl

Ing.

Předseda spolku

Jméno:

Titul za: Telefon: Telefon II.:

Stanislav

MBA xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hlavní kontaktní osoba:

Karl Stanislav

###### Oficiální adresa:

Validní dle RUIAN:

Ano

Kraj:

Obec: Městská část PSČ

WWW:

Ústecký kraj

Bílina

Okres:

Část obce

Ulice:

Teplice

Teplické Předměstí

Studentská

41801

Číslo popisné

584

Číslo orientační	7

Adresa pro doručení

Validní dle RUIAN:

Ano

Kraj:

Obec: Městská část PSČ

WWW:

Ústecký kraj

Bílina

Okres:

Část obce

Ulice:

Teplice

Teplické Předměstí

Studentská

41801

Číslo popisné

584

Číslo orientační	7

6. Zkušenosti žadatele

Severozápad

Finální verze žádosti (ROP IP E)

##### ** * **

*	*

** * **

# 7. Partner projektu

###### Validní dle ROS:

Ano

Partner projektu:	Draci Bílina, o.s.

###### IČ DIČ

Právní forma: Plátce DPH:

66091217

Spolek Ne

###### Předchozí spolupráce partnera s žadatelem

Spolupráce je založena na vzájemné podpoře organizací Žadatel poskytuje partnerovi zázemí pro jeho činnost partner se naopak podílí na nepřímé propagaci sportovní haly čímž přispívá k oslovení širokého spektra potenciálních uživatelů  návštěvníků   Spolupráce mezi oběma subjekty je dlouholetá a přátelská

###### Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner nemá přímou zkušenosti s přípravou a realizací projektů podpořených z veřejných prostředků V rámci předloženého projektu se aktivně podílel na přípravě žádosti  přenos zkušeností   zejm technické parametry nového hracího povrchu sportovní haly   v další fázi se bude podílet na řádném využívání výstupů projektu a publicitě

###### Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner bude zapojen ve všech fázích projektu  a to na základě uzavřené dohody o partnerství Mezi stěžejní úkoly partnera patří spolupráce při přípravě projektu a formulování náplně využití rekonstruovaných prostor poskytnutí přehledu kontaktů na další vhodné partnery projektu a instituce důležité pro úspěšnou realizaci projektu poskytnutí odborných znalostí a zkušenosti v průběhu realizace projektu  které povedou ke zlepšení podmínek využívání vhodných pro partnera a zajištění vhodné publicity projektu v rámci vlastních možností a komunikačních kanálů

###### Adresa:

Validní dle RUIAN:

Ano

Kraj:

Obec: Městská část PSČ

WWW:

Ústecký kraj

Bílina

Okres:

Část obce

Ulice:

Teplice

Teplické Předměstí Litoměřická

41801

Číslo popisné

904

Číslo orientační

http://www.hcdracibilina.cz/

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:

Ano

Příjmení

Titul před Funkce osoby: Fax:

Email:

xxxxxx

xxxxx

Prezident klubu

Jméno:

Titul za: Telefon: Telefon II.:

xxxxx

xxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx

Validní dle ROS:

Ano

Partner projektu:	Člověk v tísni  o p s

IČ	25755277

DIČ	CZ25755277

###### Právní forma: Plátce DPH:

Obecně prospěšná společnost

Ano

###### Předchozí spolupráce partnera s žadatelem

Spolupráce je založena na vzájemné podpoře organizací Žadatel poskytuje partnerovi zázemí pro jeho činnost partner se naopak podílí na nepřímé propagaci sportovní haly čímž přispívá k oslovení širokého spektra potenciálních uživatelů  návštěvníků   Spolupráce mezi oběma subjekty je dlouholetá a přátelská

###### Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner má zkušenosti s čerpáním dotací  V rámci své činnosti realizoval desítky projektů podpořených z veřejných  národních i evropských  zdrojů  Objem získaných finančních prostředků přesahuje	mil Kč  Mezi významné investiční akce patří vybudování Nízkoprahového centra pro děti a mládež v Bílině v rámci které byl partner aktivně zapojen ve všech fázích projektu  příprava realizace a dohled  využívání  publicita  finanční řízení

###### Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner bude zapojen ve všech fázích projektu  a to na základě uzavřené dohody o partnerství Mezi stěžejní úkoly partnera patří spolupráce při přípravě projektu a formulování náplně využití rekonstruovaných prostor poskytnutí přehledu kontaktů na další vhodné partnery projektu a instituce důležité pro úspěšnou realizaci projektu poskytnutí odborných znalostí a zkušenosti v průběhu realizace projektu  které povedou ke zlepšení podmínek využívání vhodných pro partnera a zajištění vhodné publicity projektu v rámci vlastních možností a komunikačních kanálů

###### Adresa:

Validní dle RUIAN:

Ano

Kraj:

Obec: Městská část PSČ

WWW:

Hlavní město Praha

Praha Praha 2

Okres:

Část obce

Ulice:

Hlavní město Praha

Vinohrady

Šafaříkova

12000

Číslo popisné

635

Číslo orientační	24

http://www.clovekvtisni.cz/cs

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:

Ano

Příjmení

Titul před Funkce osoby: Fax:

Email:

xxxxx

xxxxx

Ředitel pobočky Bílina

Jméno:

Titul za:

xxxxx

Telefon:

Telefon II.:

xxxxxxx

xxxxxxx

Validní dle ROS:

Ano

Partner projektu:	Základní škola  Bílina Aléská	okres Teplice  příspěvková organizace

###### IČ DIČ

Právní forma: Plátce DPH:

65639600

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Ne

###### Předchozí spolupráce partnera s žadatelem

Spolupráce je založena na vzájemné podpoře organizací Žadatel poskytuje partnerovi zázemí pro jeho činnost partner se naopak podílí na nepřímé propagaci sportovní haly čímž přispívá k oslovení širokého spektra potenciálních uživatelů  návštěvníků   Spolupráce mezi oběma subjekty je dlouholetá a přátelská

###### Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner má zkušenosti s čerpáním dotací  V rámci své činnosti realizoval projekty podpořených z veřejných národních i evropských  zdrojů  Mezi významné projekty lze zařadit  Moderní výukou k aktivnímu učení   OPVK a  modernizace víceúčelového sportovního hřiště   Město Bílina   V rámci těchto projektů byl partner aktivně zapojen ve všech fázích  příprava  realizace a dohled  využívání publicita  finanční řízení

###### Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner bude zapojen ve všech fázích projektu  a to na základě uzavřené dohody o partnerství Mezi stěžejní úkoly partnera patří spolupráce při přípravě projektu a formulování náplně využití rekonstruovaných prostor poskytnutí přehledu kontaktů na další vhodné partnery projektu a instituce důležité pro úspěšnou realizaci projektu poskytnutí odborných znalostí a zkušenosti v průběhu realizace projektu  které povedou ke zlepšení podmínek využívání vhodných pro partnera a zajištění vhodné publicity projektu v rámci vlastních možností a komunikačních kanálů

###### Adresa:

Validní dle RUIAN:

Ano

Kraj:

Obec: Městská část PSČ

WWW:

Ústecký kraj

Bílina

Okres:

Část obce

Ulice:

Teplice

Pražské Předměstí

Aléská

41801

Číslo popisné	270

Číslo orientační

http://www.zsaleska-bilina.cz/

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:

Ano

Příjmení

Titul před Funkce osoby: Fax:

Email:

xxxxx

xxxxx

Ředitelka školy

Jméno:

Titul za:

xxxxxx

Telefon:

Telefon II.:

xxxxxxx

xxxxxxx

Validní dle ROS:

Ano

Partner projektu:	Sportclub Bílina

###### IČ DIČ

Právní forma: Plátce DPH:

26613182

Spolek Ne

###### Předchozí spolupráce partnera s žadatelem

Spolupráce je založena na vzájemné podpoře organizací Žadatel poskytuje partnerovi zázemí pro jeho činnost partner se naopak podílí na nepřímé propagaci sportovní haly čímž přispívá k oslovení širokého spektra potenciálních uživatelů  návštěvníků   Spolupráce mezi oběma subjekty je dlouholetá a přátelská

###### Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Partner nemá přímou zkušenosti s přípravou a realizací projektů podpořených z veřejných prostředků V rámci předloženého projektu se aktivně podílel na přípravě žádosti  přenos zkušeností   zejm technické parametry nového hracího povrchu sportovní haly   v další fázi se bude podílet na řádném využívání výstupů projektu a publicitě

###### Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Partner bude zapojen ve všech fázích projektu  a to na základě uzavřené dohody o partnerství Mezi stěžejní úkoly partnera patří spolupráce při přípravě projektu a formulování náplně využití rekonstruovaných prostor poskytnutí přehledu kontaktů na další vhodné partnery projektu a instituce důležité pro úspěšnou realizaci projektu poskytnutí odborných znalostí a zkušenosti v průběhu realizace projektu  které povedou ke zlepšení podmínek využívání vhodných pro partnera a zajištění vhodné publicity projektu v rámci vlastních možností a komunikačních kanálů

###### Adresa:

Validní dle RUIAN:

Ano

Kraj:

Obec: Městská část PSČ

WWW:

Ústecký kraj

Bílina

Okres:

Část obce

Ulice:

Teplice

Teplické Předměstí

Studentská

41801

Číslo popisné

584

Číslo orientační	7

Kontaktní osoby:

Validní dle RUIAN:

Ano

Příjmení

Titul před Funkce osoby: Fax:

Email:

xxxxx

xxxxxd

Předseda klubu

Jméno:

Titul za:

xxxxx

Telefon:

Telefon II.:

xxxxx

xxxxxxxx

| Kód | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota | Rozdíl | Měrná jednotka | Předpokládané datum plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.42.70 | Počet zapojených partnerů | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Počet | 29.10.2015 |
| 51.15.43 | Počet podpořených projektů na ostatní města města tis obyv | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Počet projektů | 29.10.2015 |
| 65.11.00 | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem | 0,00 | 501,00 | 501,00 | m2 | 29.10.2015 |

###### Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Pořadí etapy	001

###### Název etapy:	1/1

Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy Nezpůsobilé výdaje etapy

12 750 119,00

12 081 772,00

668 347,00

Datum zahájení etapy:	01.07.2014

###### Datum ukončení etapy Očekávané příjmy etapy Stručný popis aktivit etapy

30.09.2015

0,00

V souladu s metodikou poskytovatele dotace a příslušnou vyhlášenou výzvou pro předkládání žádostí o dotaci bude projekt realizován v jedné souvislé etapě  Popis jednotlivých aktivit je uveden v předchozích kapitolách podrobněji pak v přiložené Studii proveditelnosti

Rozpočet projektu

Rozpočet jednotlivých Etap

###### 001 1/1

| Kód | Název výdaje | Výdaj | Procento |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Neinvestiční způsobilé výdaje | 60 500,00 | 0,50 |
| 01.01 | Řízení projektu programu | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Cestovné | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 50 000,00 | 0,41 |
| 01.04.01 | Přepravné tuzemsko a zahraničí hromadná přeprava osob a zboží atd | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.02 | Leasing | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.03 | Pronájmy | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.04 | Služby související s provozem kanceláře telefony energie aj režie | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.05 | Ubytování a stravné | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.06 | Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.07 | Výdaje na konference semináře honoráře ostatní služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.08 | Překlady tlumočení | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.09 | Výdaje na audit, nezbytné posudky | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.10 | Výdaje na publicitu neinvestiční | 50 000,00 | 0,41 |
| 01.04.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.12 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.13 | Finanční služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | Jiné | 10 500,00 | 0,09 |
| 01.05.01 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s neinvestičními způs výdaji | 10 500,00 | 0,09 |
| 01.05.02 | Další | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | Křížové financování | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Investiční způsobilé výdaje | 12 021 272,00 | 99,50 |
| 02.01 | Nákup pozemků do CZV | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | Projektová dokumentace | 118 400,00 | 0,98 |
| 02.03 | Stavební části stavby | 9 405 535,00 | 77,85 |
| 02.04 | Dopravní stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Nákup dopravních prostředků | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 | Technologická zařízení nákup strojů a zařízení vč montáže | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 | Výkup budov určených k demolici do CZV projektu | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 | Odstranění stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 | Zabezpečení stavby inženýrská činnost | 186 000,00 | 1,54 |
| 02.10 | Studie | 0,00 | 0,00 |

| 02.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.12 | Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence) | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 | Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 0,00 | 0,00 |
| 02.14 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 225 000,00 | 1,86 |
| 02.15 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s investičními způs výdaji | 2 086 337,00 | 17,27 |
| 02.16 | Výdaje na publicitu investiční | 0,00 | 0,00 |
| 02.17 | Jiné žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Očekávané jiné příjmy etapy projektu | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Způsobilé výdaje etapy projektu | 12 081 772,00 | 100,00 |
| 05 | Nezpůsobilé výdaje etapy projektu | 668 347,00 | 5,53 |
| 05.01 | Nezpůsobilé výdaje investiční | 668 347,00 | 5,53 |
| 05.01.01 | Nezpůsobilé stavební části stavby | 552 353,00 | 4,57 |
| 05.01.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 | DPH | 115 994,00 | 0,96 |
| 05.02 | Nezpůsobilé výdaje neinvestiční | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01 | Úroky z úvěru | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.03 | DPH | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy projektu | 12 750 119,00 | 105,53 |
| 07 | Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy projektu | 12 081 772,00 | 100,00 |
| 08 | Celkové výdaje na etapu/projekt | 12 750 119,00 | 105,53 |

Rozpočet celého projektu

| Kód | Název výdaje | Výdaj | Procento |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Neinvestiční způsobilé výdaje | 60 500,00 | 0,50 |
| 01.01 | Řízení projektu programu | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Cestovné | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | Nákup služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) | 50 000,00 | 0,41 |
| 01.04.01 | Přepravné tuzemsko a zahraničí hromadná přeprava osob a zboží atd | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.02 | Leasing | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.03 | Pronájmy | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.04 | Služby související s provozem kanceláře telefony energie aj režie | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.05 | Ubytování a stravné | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.06 | Studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.07 | Výdaje na konference semináře honoráře ostatní služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.08 | Překlady tlumočení | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.09 | Výdaje na audit, nezbytné posudky | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.10 | Výdaje na publicitu neinvestiční | 50 000,00 | 0,41 |
| 01.04.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.12 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.13 | Finanční služby | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | Jiné | 10 500,00 | 0,09 |
| 01.05.01 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s neinvestičními způs výdaji | 10 500,00 | 0,09 |
| 01.05.02 | Další | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | Křížové financování | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Investiční způsobilé výdaje | 12 021 272,00 | 99,50 |
| 02.01 | Nákup pozemků do CZV | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | Projektová dokumentace | 118 400,00 | 0,98 |
| 02.03 | Stavební části stavby | 9 405 535,00 | 77,85 |
| 02.04 | Dopravní stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 | Nákup dopravních prostředků | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 | Technologická zařízení nákup strojů a zařízení vč montáže | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 | Výkup budov určených k demolici do CZV projektu | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 | Odstranění stavby | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 | Zabezpečení stavby inženýrská činnost | 186 000,00 | 1,54 |
| 02.10 | Studie | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 | Výdaje na zadávací výběrová řízení | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 | Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence) | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 | Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 0,00 | 0,00 |

| 02.14 | Výdaje na poradenství expertní konzultační a jiné služby | 225 000,00 | 1,86 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.15 | DPH kdy není nárok na odpočet na vstupu související s investičními způs výdaji | 2 086 337,00 | 17,27 |
| 02.16 | Výdaje na publicitu investiční | 0,00 | 0,00 |
| 02.17 | Jiné žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Očekávané jiné příjmy etapy projektu | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Způsobilé výdaje etapy projektu | 12 081 772,00 | 100,00 |
| 05 | Nezpůsobilé výdaje etapy projektu | 668 347,00 | 5,53 |
| 05.01 | Nezpůsobilé výdaje investiční | 668 347,00 | 5,53 |
| 05.01.01 | Nezpůsobilé stavební části stavby | 552 353,00 | 4,57 |
| 05.01.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 | DPH | 115 994,00 | 0,96 |
| 05.02 | Nezpůsobilé výdaje neinvestiční | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01 | Úroky z úvěru | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.02 | Jiné | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.03 | DPH | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy projektu | 12 750 119,00 | 105,53 |
| 07 | Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy projektu | 12 081 772,00 | 100,00 |
| 08 | Celkové výdaje na etapu/projekt | 12 750 119,00 | 105,53 |

Přehled financování projektu

Náklady projektu v Kč	z Celkových způsobilých

výdajů připadajících na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku

Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje

Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje

12 750 119,00

12 081 772,00

668 347,00

0,00

###### Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy

Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku

Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku

12 081 772,00

0,00

12 081 772,00

###### Křížové financování	0,00

Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích

Veřejné prostředky

0,00	0,00

Soukromé prostředky	1 812 265,80	15,00

###### Dotace projektu

| Dotace z rozpočtu RR | 10 269 506,20 | 85,00 |
| --- | --- | --- |
| - z toho EU | 8 729 080,27 | 72,25 |

z Celkových prostředků zdrojů  etapy

Celkové prostředky zdroje na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy

12 081 772,00

94,76

Celkové prostředky  zdroje  projektu	12 750 119,00

###### Žadatel

Úvěry bank

- Ostatní zdroje

Přímé výnosy

- Vlastní zdroje

2 480 612,80

2 480 612,80

Přehled financování etapy

Pořadí etapy	001

###### Název etapy:	1/1

Náklady etapy v Kč	z Celkových způsobilch výdajů

etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku

Celkové výdaje na etapu: Způsobilé výdaje etapy Nezpůsobilé výdaje etapy

Jiné peněžní příjmy etapy připadající na způsobilé výdaje

Celkové způsobilé výdaje etapy snížené o jiné peněžní příjmy

Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na příjmy dle článku

12 750 119,00

12 081 772,00

668 347,00

0,00

12 081 772,00

0,00

###### Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku

Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích

12 081 772,00

Veřejné prostředky	0,00

Soukromé prostředky	1 812 265,80

###### Dotace projektu

0,00

15,00

| Dotace z rozpočtu RR | 10 269 506,20 | 85,00 |
| --- | --- | --- |
| - z toho EU | 8 729 080,27 | 72,25 |

###### Celkové prostředky  zdroje  na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy

Celkové prostředky  zdroje projektu

Celkové prostředky  zdroje etapy

12 081 772,00

12 750 119,00

12 750 119,00

###### z Celkových prostředků  zdrojů etapy

94,76

###### Žadatel

Úvěry bank

- Ostatní zdroje

Přímé výnosy

- Vlastní zdroje

0,00

| Pořadí etapy | 001 |  |
| --- | --- | --- |
| Název etapy: | 1/1 |  |
| Pořadí žádosti o platbu | 01 |  |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR Kč |  | 10 269 506,20 |
| Datum předložení žádosti o platbu |  | 29.10.2015 |
| Způsobilé výdaje etapy |  | 12 081 772,00 |
| Požadovaná dotace celkem: |  | 10 269 506,20 |
| Z toho neinvestiční |  | 51 425,00 |

###### Název prioritního téma:

Číslo prioritního téma

Jiná sociální infrastruktura 79

Prostředky z EU v Kč	8 729 080,27

###### Název typu území:

Číslo typu území

Město

01

###### Název hospodářské činnosti Číslo hospodářské činnosti

Výstavba 12

Výběrová řízení

| Pořadové číslo VŘ | 001 |  |
| --- | --- | --- |
| Je VŘ evidováno v ISVZ | Ne |  |
| Název VŘ | Zpracování žádosti o dotaci |  |
| Vyplňované údaje k | Výběrové řízení |  |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty | Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR |  |
| Stav VŘ | Výběrové řízení ukončeno |  |
| Druh výběrového zadávacího řízení | Zakázka malého rozsahu 1. kategorie |  |
| Vybráno: | Ano |  |
| Specifikace druhu zadavatele: | dotovaný zadavatel |  |
| Druh VŘ podle předmětu | Služby |  |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  |
| Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH | 65 000,00 |  |
| Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ |  | 30.01.2015 |
| Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ | 04.02.2015 |  |
| Datum podpisu smlouvy o dílo: | 04.02.2015 |  |
| Popis: |  |  |

V průběhu VŘ bylo postupováno v souladu se zákonem č	Sb  o veřejných zakázkách v platném znění a metodikou poskytovatele dotace  ROP SZ

###### Výběrové řízení s více dodavateli	Ne

Dodavatel é  výběrového řízení

| Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) | IČ nebo RČ DIČ | Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH Právní forma | Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. | 60279524 | 65 000,00 |  |
|  | CZ60279524 | Akciová společnost |  |

| Pořadové číslo VŘ | 002 |  |
| --- | --- | --- |
| Je VŘ evidováno v ISVZ | Ne |  |
| Název VŘ | Projektová dokumentace DPS |  |
| Vyplňované údaje k | Výběrové řízení |  |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty | Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR |  |
| Stav VŘ | Výběrové řízení ukončeno |  |
| Druh výběrového zadávacího řízení | Zakázka malého rozsahu 1. kategorie |  |
| Vybráno: | Ano |  |
| Specifikace druhu zadavatele: | dotovaný zadavatel |  |
| Druh VŘ podle předmětu | Služby |  |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  |
| Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH | 118 400,00 |  |
| Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ |  | 29.10.2014 |
| Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ | 24.11.2014 |  |
| Datum podpisu smlouvy o dílo: |  |  |
| Popis: |  |  |

V průběhu VŘ bylo postupováno v souladu se zákonem č	Sb  o veřejných zakázkách v platném znění a metodikou poskytovatele dotace  ROP SZ

###### Výběrové řízení s více dodavateli	Ne

Dodavatel é  výběrového řízení

| Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) | IČ nebo RČ DIČ | Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH Právní forma | Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS stavební společnost s r o | 44564139 | 118 400,00 |  |
|  | CZ44564139 | Společnost s ručením omezeným |  |

###### Je VŘ evidováno v ISVZ Číslo ISVZ

Název VŘ Vyplňované údaje k

VŘ dle výše předpokládané hodnoty Stav VŘ

Druh výběrového zadávacího řízení

Ano 7552010007942

Stavební práce Výběrové řízení Podlimitní

Výběrové řízení zahájeno Zjednodušené podlimitní řízení  §

Vybráno:	Ano

###### Specifikace druhu zadavatele:

Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

dotovaný zadavatel Stavební práce

9 957 888,00

29.05.2015

17.02.2015

V průběhu VŘ je postupováno v souladu se zákonem č	Sb  o veřejných zakázkách v platném znění  a metodikou poskytovatele dotace  ROP SZ

###### Výběrové řízení s více dodavateli	Ne

###### Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Služby

160 000,00

29.05.2015

01.04.2015

V průběhu VŘ bude postupováno v souladu se zákonem č	Sb  o veřejných zakázkách v platném znění  a metodikou poskytovatele dotace  ROP SZ

###### Výběrové řízení s více dodavateli	Ne

###### Druh VŘ podle předmětu Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH

Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Dodávky 50 000,00

29.05.2015

01.04.2015

V průběhu VŘ bude postupováno v souladu se zákonem č	Sb  o veřejných zakázkách v platném znění  a metodikou poskytovatele dotace  ROP SZ

###### Výběrové řízení s více dodavateli	Ne

| Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ |  |
| --- | --- |
| Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ | 29.05.2015 |
| Datum podpisu smlouvy o dílo: |  |
| Popis: |  |

01.04.2015

V průběhu VŘ bude postupováno v souladu se zákonem č	Sb  o veřejných zakázkách v platném znění  a metodikou poskytovatele dotace  ROP SZ

###### Výběrové řízení s více dodavateli	Ne

| Pořadové číslo VŘ | 007 |  |
| --- | --- | --- |
| Je VŘ evidováno v ISVZ | Ne |  |
| Název VŘ | TDS - Technický dozor stavebníka |  |
| Vyplňované údaje k | Výběrové řízení |  |
| VŘ dle výše předpokládané hodnoty | Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR |  |
| Stav VŘ | Výběrové řízení plánováno |  |
| Druh výběrového zadávacího řízení | Zakázka malého rozsahu 1. kategorie |  |
| Vybráno: | Ano |  |
| Specifikace druhu zadavatele: | dotovaný zadavatel |  |
| Druh VŘ podle předmětu | Služby |  |
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 118 000,00 |  |
| Předpokládané skutečné datum zahájení VŘ |  | 01.04.2015 |
| Předpokládané skutečné datum ukončení VŘ | 29.05.2015 |  |
| Datum podpisu smlouvy o dílo: |  |  |
| Popis: |  |  |

V průběhu VŘ bude postupováno v souladu se zákonem č	Sb  o veřejných zakázkách v platném znění  a metodikou poskytovatele dotace  ROP SZ

###### Výběrové řízení s více dodavateli	Ne

19. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Projekt je navržen v souladu s principy udržitelného rozvoje  Během realizační  investiční  fáze projektu bude přebytečná vytěžená zemina odvezena na řádnou skládku Obaly od nátěrových hmot budou likvidovány oprávněnou organizací  Případný kovový odpad bude odvezen do sběrny surovin

Při provozu haly nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady komunální odpad bude v pravidelných intervalech svážen a likvidován oprávněnou organizací  Vytápění objektu bude prostřednictvím plynového topení nízkoteplotní kondenzační plynové kotle   ovzduší tak nebude znečišťováno

###### Doložte  že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti

Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti  Jeho realizací nedojde ke zhoršení situace žádné ze znevýhodněných skupin osob a plně také respektuje zásadu nediskriminace

S realizací projektu je spojená celá řada užitků které se dotknou všech cílových skupin obyvatelstva  bez ohledu na pohlaví  rasu  etnický původ  náboženské vyznání  světový názor věk nebo sexuální orientaci  Dojde ke zvýšení životní úrovně VŠECH obyvatel ve městě a jeho okolí a tím bude v určité míře podpořen  sociální a kulturní rozvoj společnosti

###### Číslo

Název:

11

Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin

###### Popis:

V přípravné fázi byl projekt neformálně konzultován se zástupci Nízkoprahového centra Na předměstí jehož zřizovatelem a provozovatelem je nevládní nezisková organizace Člověk v tísni  specifická cílová skupina   osoby ohrožené sociálním vyloučením   Nízkoprahové zařízení není typickým volnočasovým zařízením volnočasové aktivity slouží pouze jako prostředek k rozvoji kompetencí které jedinci mohou uplatnit během jejich života a mohou vést ke zvýšení kvality života Děti a mladí lidé si během volnočasových aktivit osvojují pravidla  sankce normy  adekvátní způsob chování  sebeprosazení obecně přijatelným způsobem chování ve skupině apod Pozitivně je také možné vnímat to  že děti  které přicházejí do NC trávit svůj volný čas tak využívají nabídku vhodných volnočasových aktivit a nedochází k negativnímu trávení volného času venku

Z konzultací a jednání vyplynul společný zájem obou subjektů  žadatele i NC  na realizaci a výstupech předloženého projektu  Tento společný cíl byl následně stvrzen podpisem  přiložené  partnerské smlouvy

###### Číslo

Název:

15

Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně  patologických jevů

###### Popis:

Možnost sportu a volnočasových aktivit může u návštěvníků přispět k vytvoření pozitivního přístupu k životu zvýšení pocitu sounáležitosti  navázání nových přátelství  sociálně žádoucích pravidel a norem chování  smyslu pro fair play apod	Nově rekonstruované prostory v sociálně vyloučené lokalitě budou zároveň působit jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů  Výstupy projektu by měly představovat dostatečně atraktivní prostředí vedoucí k žádoucímu aktivnímu a řádnému způsobu života a vytvořit tak vítanou alternativu k  zejména v této lokalitě  rozšířenému nežádoucímu chování a jednání dětí a mládeže

###### Číslo

Název:

6

Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti

###### Popis:

Prostory sportovní haly budou využívány Nízkoprahovým centrem Bílina zřízeným organizací Člověk v tísni Rekonstruovaný objekt poskytne vhodné prostory pro maximální zefektivnění práce s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města  sportovní  volnočasové či společenské aktivity   Mezi prioritní úlohy centra je možné zařadit obecnou prevenci kriminality  prevenci sociálního selhávání ve společnosti naplnění času jinak neorganizované mládeže a dětí  motivaci ke vzdělávání  zahájení motivačního procesu a prvních kroků k zařazení mládeže na trh práce či zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcí

###### Způsob zajištění publicity

Velkoplošný reklamní panel (billboard)

###### Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Po dobu realizace projektu bude na viditelném místě instalován velkoplošný informační panel splňující prvky povinné publicity dle metodiky ROP SZ Předpokládané náklady činí	Kč bez DPH

###### Způsob zajištění publicity

Pamětní deska  vysvětlující tabulka

###### Konkrétní opatření pro zajištění publicity

Po ukončení realizační   stavební fáze projektu bude velkoplošný informační panel nahrazen pamětní deskou Ta bude umístěna na viditelném místě  pravděpodobně u vchodu do objektu  a bude splňovat prvky povinné publicity dle metodiky ROP SZ  Předpokládané náklady činí	Kč bez DPH

Přílohy projektu

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Podklady pro ekonomické hodnocení projektu 1

Povinná

Počet listů	54

###### Počet vyhotovení	3

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Studie proveditelnosti vč  ekonomických příloh

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Doklady o právní subjektivitě žadatele

2

Povinná

###### Počet listů	7

Počet vyhotovení	1

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

Stanovy spolku	listy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výpis ze spolkového rejstříku	list

Čestné prohlášení k platnosti stanov	list

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

3

Povinná

Počet listů	19

###### Počet vyhotovení	1

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Výstup z aplikace eCBA	listy

Přiznání k dani z příjmů PO vč  povinných příloh	listů Přiznání k dani z příjmů PO vč  povinných příloh	listů

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

4

Povinná

###### Počet listů	7

Počet vyhotovení	1

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Výpis z katastru nemovitostí		list Snímek katastrální mapy	list

Přehled dotčených pozemků  trvalé zábory	list Nájemní smlouva	listy

###### Doložena:	Ne

Nerelevantní:	Ano

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxx

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření

6

Povinná

###### Počet listů	3

Počet vyhotovení	3

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení: Přílohu zadal Příloha

Popis:

03.02.2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sdělení Stavebního úřadu Bílina k Územnímu rozhodnutí	list Oznámení o zahájení stavebního řízení	list

Projektová dokumentace je přiložena samostatně

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

8

Povinná

###### Počet listů	2

Počet vyhotovení	1

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení: Přílohu zadal Příloha

Popis:

12.02.2015

xxxxxxxxxxxxxx

Stanovisko KÚ ÚK ze dne 12.2.2015

Dohody o partnerství  partnerské smlouvy  se subjekty ZŠ Aléská	listy

Sportclub Bílina		listy Člověk v tísni		listy Draci Bílina	listy

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Doklad o zajištění finančního krytí projektu

10

Povinná

###### Počet listů	2

Počet vyhotovení	1

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Výpis z běžného účtu žadatele	list

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Doklad čestné prohlášení o registraci sociální služby

12

Povinná

###### Počet listů	0

Počet vyhotovení	0

Doložena:	Ne

Nerelevantní:	Ano

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

###### Název přílohy

Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Dokumentace k zadávacímu výběrovému řízení  v případě že již proběhlo výběrové řízení na dodavatele

13

Povinná

###### Počet listů	6

Počet vyhotovení	1

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Oznámení o provedených zadávacích řízeních	listy Smlouva Zpracování řádosti  RRAÚK	listy Objednávka PD  ABS	list

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Doklad o zahájení zadávacího výběrového řízení

14

Povinná

###### Počet listů	2

Počet vyhotovení	1

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení: Přílohu zadal Příloha

Popis:

17.02.2015

xxxxxxxxxxxxxxxx

Doklad o zveřejnění na profilu zadavatele  www e zakazky cz

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Doklad o příjmech projektu

15

Povinná

###### Počet listů	0

Počet vyhotovení	0

Doložena:	Ne

Nerelevantní:	Ano

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Celkové náklady projektu  způsobilé	nezpůsobilé  nepřesahují	EUR   > příloha není relevantní

###### Název přílohy Číslo přílohy

Požadovaná příloha

Seznam příloh

16

###### Počet listů	2

Počet vyhotovení	3

Doložena:

Ano

###### Nerelevantní:	Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal Příloha Popis:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje že

v posledních	letech nebyl odsouzen za trestný čin resp  za čin uvedený v z  č	Sb   trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů ani za čin uvedený v z  č	Sb   o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění pozdějších předpisů  Dále výslovně prohlašuje  že proti němu ani proti osobám  v nichž má majetkovou účast nebo je s nimi ekonomicky propojen tak  že je jim ekonomicky podřízen nebo ovládán  není vedeno trestní řízení

ke dni podání Žádosti má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky   Jedná se zejména o závazky vůči finančním úřadům České správě sociálního zabezpečení  pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti   zdravotním pojišťovnám Celní správě  Fondu národního majetku ČR  Pozemkovému fondu ČR  Státnímu fondu životního prostředí Státnímu fondu rozvoje bydlení Státnímu fondu dopravní infrastruktury  Státnímu fondu kultury  Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům  obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům  které prostředky z těchto fondů poskytují

bude respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP SZ a příslušné výzvy Projekt bude realizovat v souladu se Smlouvou  a dokumenty řídícího orgánu  Příručkami a Metodickými pokyny ROP SZ Při realizaci bude dodržovat pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek Projekt bude realizovat v souladu s politikami EU zejména v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí V souvislosti s projektem nečerpá a nenárokuje z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů neuvedených v Žádosti  resp  ve Smlouvě

uděluje v souladu s ustanovením z č	Sb   o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad se sídlem Berní

Ústí nad Labem  IČ	souhlas se zpracováním všech osobních údajů které sdělí Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti s podáním a zpracováním Žádosti na realizaci výše uvedeného projektu  Tento souhlas uděluje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad rovněž pro případ bude li Žádost úspěšná a dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi ním a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad  Před udělením tohoto souhlasu byl Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména o tom  pro jaký účel budou jeho údaje zpracovávány  o jaké osobní údaje půjde po jaké období tyto údaje budou zpracovávány a jakým správcem budou tyto údaje zpracovávány Souhlasí rovněž s uveřejněním dat z jeho Žádosti v centrálním informačním systému pro monitorování programů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti  Souhlasí rovněž se zveřejněním názvu žadatele názvu projektu a objemu veřejných prostředků

požadovaných resp přidělených jeho projektu v rámci seznamu schválených a neschválených projektů Výslovně prohlašuje že souhlasí s uveřejněním dat z jeho Žádosti v systému MONIT Dále výslovně prohlašuje že bude dodržovat pravidla publicity

v době podání Žádosti se nenachází podle z  č	Sb  o úpadku a způsobech jeho řešení  insolvenční zákon   ve znění pozdějších předpisů v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo v jeho případě vydáno rozhodnutí o úpadku toto prohlášení se vztahuje rovněž na období tří let zpětně před podáním Žádosti V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech proti jeho majetku nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce ani takový výkon rozhodnutí či exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech se nenachází ani se nenacházel v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce  např likvidace  zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění  ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem  např sloučení

splynutí rozdělení obchodní společnosti   V době podání Žádosti mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a související s projektem  který je předmětem Žádosti  Výslovně prohlašuje že všechny finanční prostředky žadatele pocházejí z transparentních a legálních zdrojů  Výslovně prohlašuje  že finanční prostředky které získá z dotace nebo které přímo nebo nepřímo souvisejí s podáním Žádosti a realizací projektu budou použity v souladu se Smlouvou dokumenty ROP SZ a právním řádem ČR a EU  Tyto finanční prostředky zejména nebudou použity přímo ani nepřímo k financování nebo napomáhání teroristických aktivit v rozporu se zájmy EU  v rozporu s mezinárodním právem k činnostem  které by naplňovaly nebo mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu

veškeré údaje uvedené v Žádosti a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a je si vědom právních následků nepravdivého prohlášení včetně případné trestněprávní odpovědnosti dle z  č	Sb   trestní zákoník  ve znění pozdějších předpisů  a z č	Sb   o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  ve znění pozdějších předpisů Bere na vědomí  že uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy  které zakládá právo Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odstoupit od Smlouvy  Je si vědom  že jako příjemce dotace by v případě že Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad odstoupí od smlouvy  byl povinen vrátit veškeré finanční prostředky které na základě Smlouvy obdržel  Skutečnosti  které touto žádostí a tímto čestným prohlášením dokládá odpovídají skutečnému stavu který si před podpisem tohoto čestného prohlášení ověřil  Žadatel si je rovněž vědom všech důsledků zejména právních a finančních  které by pro něj nastaly v případě  pokud by se prokázalo že tyto skutečnosti nejsou pravdivé

Žadatel prohlašuje  že bude o všech relevantních změnách které zejména souvisejí s osobou žadatele nebo projektem  informovat Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad včas bez zbytečného odkladu

Schváleno na straně žadatele  kým	dne

| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele |  |
| --- | --- |
| Místo a datum |  |
| Podpis a razítko |  |

#### ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):	3Z5gsPØØØ3

Číslo výzvy

Název výzvy:

NEOTVÍRAT

88

výzva

Podpora revitalizace a regenerace

středních a malých měst

Název operačního programu	ROP NUTS II Severozápad

Číslo prioritní osy	9.1

Název prioritní osy:	Regenerace a rozvoj měst

Číslo oblasti podpory	9.1.2

Název oblasti podpory:	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých

měst

Název projektu:

Černá hala   komunitní centrum pro sport a volný čas

v Bílině

Název žadatele:

Adresa žadatele:

První sportovní Bílina

Studentská, 7/584 41801, Bílina

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Karl Stanislav

xxxxxxxxxxxxx