Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy objednatele 0869/2017

Č. smlouvy zhotovitele P050/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:		Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:			 CZ00246875

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:			meu@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 	Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

ve věcech technických: Václav Bombala

objednatelem určený koordinátor BOZP: Ing. Iva Nováková

- Zhotovitel: 		Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně , oddíl vložka č. 7545

zastoupen: 		Ing. Martinem  Řehulka, jednatelem spol.

sídlo:			Osová 20, 625 00  Brno

IČ:			46974806

DIČ: 			CZ46974806

bankovní spojení: 	xxx

email:			xxx

osoby oprávněné k jednání: Ing. Martin Řehulka

Na základě žádosti zhotovitele zn.: HS-2299/2017-Řeh se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM/0869/2017 v platném znění uzavřené dne 28. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek IV. – Doba plnění - termín plnění pro zahájení a dokončení prací se tímto Dodatkem č. 1 posunuje o 12 týdnů vpřed ode dne schválení tohoto Dodatku č. 1 Radou města Jindřichův Hradec.

Po provedené změně bude článek IV. Doba plnění znít v plném znění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- projektová dokumentace pro stavební povolení do: 	11. 4. 2018

- projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do: do 6 týdnů po vydání SP

- Ostatní činnosti dle čl. I této smlouvy budou probíhat v termínech dle dohody smluvních stran.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 57/3R/2018 dne 17. 1. 2018.

V Brně dne 6. 2. 2018			V Jindřichově Hradci dne 1. 2. 2018

........................................................... 			................................................................

za zhotovitele: 						za objednatele:

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města