Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/41 ze dne 12.5.2017

(číslo smlouvy zhotovitele 2017/01-13)

Objednatel:

Obec:	Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo:	   Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav,  293 01

zastoupené:                     	MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem

IČO:                             	00238295	DIČ: CZ00238295

Bankovní spojení:         	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:                     	xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:                        	xxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka:          	82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:	H-INTES s.r.o.

Sídlo: 	Pod Borkem 319,  293 01 Mladá Boleslav

Zastoupený:	 Ing. Janem Horákem, na základě plné moci

IČO:	25636332	DIČ:	CZ25636332

Obchodní rejstřík::	u MS v Praze, oddíl C, vložka 56829

Bankovní spojení: 	Komerční banka

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: 	5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

Ing. Jan Horák, na základě plné moci

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Jan Horák, ředitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/41 (2017/01-13) ze dne 12.5.2017  (Akce: „Celoplošná oprava asfaltového krytu v ul. Koněvova, Čejetice) , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích:

II. Předmět dodatku:

Za prvé :

Doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena ve změnovém listu ZL-01 , který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Za druhé:

Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo  bez DPH                                                   3.246.662,78   Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH                                                          959.361,74   Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH                                                        - 10.878,00   Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH                                                         4.195.146,52   Kč

Cena slovy:  čtyřimiliónystodevadesátpěttisícstočtyřicetšest korun a padesátdva haléřů

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1(změnový list ZL-01) tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Za třetí :

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/41 ze dne 12.5.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.5.2017 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

- Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1:	specifikace a ocenění víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne	5.6.2017

# _____________________________                                                   ________________________________

Objednatel                                                                                            Zhotovitel

Statutární město Mladá Boleslav						H-INTES s.r.o.

MUDr. Raduan Nwelati								Ing. Bořivoj Horák