Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02 026/2017

na zhotovení díla

„Stavební úpravy kuchyňky a koupelny“

Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smluvní strany

Zhotovitel:              		Staver Luže s.r.o.

se sídlem                        	Zdislav 38, 538 54 Luže

zapsaný v obch.rejstříku u    	Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 34289

Zastoupený:            	   	Petrem Kerhartem a Marcelem Kusým – jednateli společnosti

Bankovní spojení:         	ČSOB a.s.

Číslo účtu:                     	269326724/0300

IČ                                   	03564240

DIČ                                 	CZ03564240

Telefonní spojení:         	777 672 071

E - mail:                         		staver@staver.cz

Objednatel:                     	Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací

- Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           	v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     	ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou, MBA, Ph.D.

Bankovní spojení:              	ČS a.s.

Číslo účtu:                       	122 0888 309/0800

IČ:                                            	00853879

DIČ:                                	CZ00853879

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 1.12. 2017 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Stavební úpravy kuchyňky a koupelny“ (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly dle čl. II, odst. 2 na rozšíření předmětu plnění o vícepráce spojené s navýšením potřeby prací z důvodu provedení dodatečných stavebních prací viz přílohy číslo 1 až 3. V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že Dílo včetně víceprací bude dokončeno v termínu do 28.2.2018.

III.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla se mění takto:

Původní cena díla dle SoD bez DPH		394 188,59 Kč

Vícepráce dle příloh č.1-3 bez DPH		159 973,50 Kč

Nová cena díla bez DPH			554 162,09 Kč

DPH ve výši 21% z ceny díla bez DPH je povinen dle zákona o dani z přidané hodnoty §92, odst.e) uhradit objednatel

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

IV

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.	Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise obdrží zhotovitel i objednavatel.

4. Dodatek č.1 Smlouvy tvoří rovněž tyto dokumenty:

Příloha č.1 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.1

Příloha č.2 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.2

Příloha č.3 –Změnový list a rozpočet k vícepracím č.3

V Brandýse nad Orlicí  dne  : 15.1.2018

---------------------------------------------------                          ---------------------------------------------

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                              Petr Kerhart, Marcel Kusý

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        jednatelé společnosti

Brandýs nad Orlicí							 STAVER Luže s.r.o.