SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: 		Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín Jubilejní 3, příspěvková organizace

Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín

IČO: 	45214859

ZASTOUPEN:  	Mgr. Ladislavem Grófem, ředitelem školy

Tel.	556 708 066

e-mail	skola@zsjubilejni.cz

ZHOTOVITEL: 		GaP inženýring s.r.o.

Křenová 120, 741 01 Nový Jičín, Loučka

IČO: 		                       278 52 067

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 31682

ZASTOUPEN: 		Ing. Radkem Petřkovským,  jednatelem,  ČKAIT:  1103152 ;

BANKA: 		Komerční  banka a.s. Nový Jičín

ČÍSLO  ÚČTU: 		43-6832010217, kód banky: 0100

Tel.: 736690086

e-mail:                                     petrkovsky.gap@seznam.cz , radek@petrkovsky.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo

II.

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že na základě zadání objednatele zpracuje na vlastní náklad projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) k akci:

„ Oprava tělocvičen a jejich zázemí ZŠ Jubilejní 3“ na parc.č.1427, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.

2.  Součástí projektové dokumentace bude také zpracování položkového rozpočtu - výkazu  výměr jako podkladu pro výběr zhotovitele stavby (tzv ostrý i slepý rozpočet v otevřeném formátu) a dále také zajištění potřebné inženýrské činnosti a projednání s dotčenými orgány státní správy ostatními dotčenými orgány a subjekty.

III.

Předmět plnění smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede zpracování  DPS v členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a dle vyhl.č. 169/2016 Sb. včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zaměření stávajícího stavu, projekt stavebního řešení, interiéru, požárně bezpečnostního řešení stavby, projekt úprav elektroinstalací, zdravoinstalací včetně úprav ústředního vytápění pro rekonstrukci obou tělocvičen základní školy včetně navazujících prostor chodeb a zázemí šaten a sociálního zařízení.

Stavební úpravy budou zahrnovat výměnu sportovních podlah, obkladů stěn, sportovního vybavení a s tím související stavební úpravy, dále výměnu podlah a podhledů přilehlých chodeb, výměnu podlah, podhledů a obkladů stěn šaten a výměnu interiérových dveří.

Součástí stavebních prací nebudou výměny oken, úpravy osvětlení tělocvičen, úpravy vzduchotechniky, dlažby a obklady sanitárních zařízení u šaten, které už byly provedeny v předchozích etapách.

Obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění (Stavební zákon), a jeho prováděcím předpisům v platném znění.

- Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě.

- Objednatel se zavazuje, že zjistí-li nebo dozví-li se o vadách nebo nedostatcích projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi zhotovitelem a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.

IV.

Termíny plnění

- Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy.

- Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel ukončí a objednateli předá projektové dokumentace a ostatní hmotné výstupy plnění  takto:

Projektová dokumentace pro provedení stavby, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených orgánů a subjektů bude předána objednateli do 15. 03. 2018 po písemném odsouhlasení konečného technického a materiálového řešení, a to ve 4 paré tištěné dokumentace  a  1 paré v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, doc, xls na CD.

- Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést předmět plnění smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání předmětu plnění se vyhotoví vždy  zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej všichni zainteresovaní účastníci aktu odevzdání a převzetí předmětu plnění.

V.

# Cena díla

- Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Zhotovitel je plátcem DPH.

- Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě předložené cenové nabídky ze dne 13. 11. 2017 vypracované dle Honorářového řádu takto:

Cena díla bez DPH……………………………………………..     177 000,00 Kč

Slovy: jednostosedmdesátsedmtisíc Kč

Cena díla včetně DPH…………………………………………..    214 170,00 Kč

VI.

Platební podmínky

- Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví  po předání všech hmotných výstupů díla objednateli (podpisu předávacího protokolu  díla). Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a obsahuje neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 30 dnů od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.

# Vady a nedodělky

- Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda projektové dokumentace nebo ostatních zpracovaných dokumentů s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi.

- Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace nebo jiného dokumentu proti rozsahu sjednanému smlouvou.

- Objednatel není povinen převzít hmotné výstupy plnění díla, které vykazují vady nebo nedodělky.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.

- Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

IX.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, podmínek vyplývajících z této smlouvy či jiných ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

- Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.

X.

Další ujednání

- Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení objednatele od smlouvy. V případě, zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu odstoupením vznikla.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

- Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

- K platnosti smlouvy a jejich případných dodatků je zapotřebí souhlasu obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.

- V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.

- Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně způsobilé k právním jednáním po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané.

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

Příloha č. 1  -	Cenová nabídka

Nový Jičín  dne 12. 2. 2018					Nový Jičín dne 12. 2. 2018

………………………………..                                 …………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

GaP inženýring s.r.o.	Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín Jubilejní 3, příspěvková organizace

Ing. Radek Petřkovský, jednatel		            Mgr. Ladislav Gróf, ředitel