# DODATEK KE KUPNÍ SMLOUVĚ č.1

Dodavatel:	HPST, s.r.o.

zapsán:		u Obch. Rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568, dne 24.srpna 1999

se sídlem:     	Písnická 372/20, 142 00 Praha 4

IČ: 25791079    DIČ: CZ25791079

zastoupen:   	RNDr. Karlem Vranovským, CSc., Jednatelem  HPST, s.r.o.

bankovní spojení:  	Citibank a.s. Praha 6

číslo účtu: 2504270118/2600

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

Státní veterinární ústav Olomouc, příspěvková organizace MzeČR

se sídlem:               Jakoubka ze Stříbra 1, Olomouc, 779 00

IČ: 136 42 103        DIČ: CZ13642103 (neplátce DPH)

zastoupena:            doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA, ředitel

#### bankovní spojení:   KB Olomouc

číslo účtu: 4631811/0100

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

s ohledem na text zadávací dokumentace a k odstranění veškerých možných pochybností, ke smlouvě na „LABORATORNÍ PŘÍSTROJ HPLC/ICP/MS, 2016“ ze dne 19.8.2016 uzavírají tento dodatek

- V článku II. Doba plnění se termín plnění upravuje nejpozději do 1. 12. 2016.

Důvodem úpravy termínu plnění je nutná delší doba pro přípravu a úpravy laboratoře kupujícího pro provedení instalace HPLC/ICP/MS systému.

- Ustanovení nedotčená výslovně tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V  Praze dne 29.9.2016						        V Olomouci dne 26. 9. 2016

-----------------------------------------------------------                         -----------------------------------------------------

RNDr. Karel Vranovský, CSc.                                                 doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA

Za prodávajícího                                                                             Za kupujícího

v z. Ing. Naděžda Jeřábková

Obchodní ředitelka