Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:		Statutární město Pardubice

Se sídlem:		Pernštýnské náměstí  1

530 21  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Turkem, vedoucím Kanceláře tajemníka Magistrátu města Pardubic

IČ: 00274046		DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 		326-561/0100

(dále jen „zadavatel“)

a

Zhotovitel:	 VIAVIS a.s.

Se sídlem:           Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních:	 Ing. Vladimír Lazecký, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: 	 Ing. Martin Dušek, ředitel pro strategii a projekty

Tel: 			+420 595 174 250

e-mail:  		obchod @viavis.cz

IČ: 25848402		DIČ: CZ25848402

Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2249

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., pobočka Opava

číslo účtu: 		162011618/0300

(dále jen „zpracovatel“)

Smluvní strany mezi sebou dne 5.10.2017 uzavřely smlouvu o podpoře při implementaci GDPR s termínem plnění do 31.12.2017 (dále jen jako „ SOD“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že v průběhu dalšího období došlo k uzavření smluv/objednávek s dalšími městskými částmi města Pardubic, konkrétní s městskou částí I, II, VI a VII. V průběhu konzultačních činností bylo dále zjištěno, že tyto městské části využívají informační systémy Magistrátu města Pardubice, čímž dochází k vzájemnému prolínání povinností, oprávnění a kompetencí, které bude třeba ve vztahu k GDPR objasnit, a příp. později upravit stávající procesy a vnitřní předpisy. Termíny plnění těchto smluv/objednávek jsou stanoveny do 28.2.2018.

Vzhledem k tomu, že je třeba v rámci všech uvedených zakázek vzájemné součinnost mezi objednateli (prostřednictvím konzultantů zhotovitele) a ujasnění některých záležitostí týkajících se výše uvedených procesů, navrhuje zpracovatel posunutí termínu plnění uvedeného v předmětné SOD, a to do 31.1.2018, aby tak mohlo dojít k naplnění účelu poskytovaných služeb všem zmíněným subjektům.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení DÍLA.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení DÍLA, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1., jež zní:

1.         Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:

·  termín zahájení: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

·  termín dokončení: do 31. 12. 2017

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1.         Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:

·  termín zahájení: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

·  termín dokončení: do 31. 1. 2018

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o podpoře při implementaci GDPR ze dne 5.10.2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení DÍLA zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1:  Žádost o prodloužení termínu zaslaná firmou VIAVIS a.s., Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava

V Pardubicích dne ………………..			   		 V Ostravě dne …………………….

za zadavatele							za zhotovitele

.................................................		                       		.................................................

Mgr. Jiří Turek						        Ing. Vladimír Lazecký                                          vedoucí kanceláře tajemníka		                                               předseda představenstva