# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Vrtaná STUDNA HS-01B (Semechnice)“

- Smluvní strany

# Objednatel:	Město Dobruška

se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

zastoupené Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

bankovní spojení: 1721571/0100, Komerční banka a.s.

a

# Zhotovitel:	VODA CZ SERVICE s.r.o.

se sídlem: Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové - Kukleny

IČ: 27545547

DIČ: 27545547

zastoupený: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, prokuristou

bankovní spojení: 222806851/0300, ČSOB a.s. Náchod

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25281

- Předmět dodatku

  - Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 28.09.2017 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavby „Vrtaná STUDNA HS-01B (Semechnice)“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

  - Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. 3. - 4.

- Změny předmětu plnění

  - Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích:

    - Oprava stávající drenážní trubky vedoucí ze sběrné drenážní šachty do Zlatého potoka

    - Uložení sdělovacího kabelu do chráničky

  - Smluvní strany se dohodly na následující změně:

    - Sdělovací kabel nebude v průřezu 0,6 mm, nýbrž v průřezu 0,8 mm.

- Cena za dílo

  - Celková cena díla, sjednaná v odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané změny zvyšuje o částku 86.178,75 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení  2.340.710,75 Kč bez DPH.

/slovy: dvamilionytřistačtyřicettisícsedmsetdeset korun českých a sedmdesátpět haléřů /

- Závěrečná ujednání

  - Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo souhlasí bez výhrad se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech následujících uzavřených dodatků ke Smlouvě o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

  - Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 24.01.2018.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1	Rozpočet s oceněnými změnami

V Dobrušce dne 24.01.2018				V Hradci Králové dne 25.01.2018

Objednatel:						Zhotovitel:

……………………………					……………………………

Město Dobruška					VODA CZ SERVICE s.r.o.

Ing. Petr Lžíčař						Ing. Zuzana Jungwirthová