XXX


Váš dopis zn.:       


Ze dne:                 
Naše zn:     434/221/17/16-Ja
Vyřizuje:           Martin Janák
Tel.:                 606 724 554
E-mail:           Martin.janak@pod.cz
Datum:
           2016-10-12
Objednávka OVs 2216/0241 – č. st. 3284
Akce: VT Ostravice, k. ú. Hodoňovice ř. km 29,800 – 31,085 LB – údržba břehového porostu
Objednáváme u Vás provedení veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající v provedení údržby (zmlazení) břehového porostu a křovin na VT Ostravici v ř. km 29,800 – 31,085 dle předložené a odsouhlasené cenové nabídky. 

Rozsah prací :  
- prořezávka břehového porostu porostu a křovin v rozsahu 2260 m2


 
- pálení křovin do ø100 mm z plochy 2260 m2
O prováděných pracích bude veden stavební deník, ve kterém bude provedeno předání staveniště dodavateli. Po realizaci prací bude deník ukončen a předán objednateli s fakturou ve výši skutečného rozsahu provedených prací. 

Zástupcem objednatele se pověřuje p. Martin Janák  (tel. 606 724 554)
Termín realizace:

11/2016 – 2/2017
Cena prací:


do XXX Kč bez DPH - dle předložené odsouhlasené nabídky
Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti týkající se bezpečnosti práce a je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto předpisů. Během prováděných prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetí osoby. Případné škody na cizím majetku budou hrazeny dodavatelem.
Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával, a uchovával v písemné listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném   a strojově čitelném formátu.

Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvních stran a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

K fakturaci, která bude provedena na základě provedených prací odsouhlasených v předávacím protokolu, přiložte oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku).

Soupisy provedených prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu budou předány objednateli vždy           do 3-tího dne následujícího měsíce. Potvrzení tohoto protokolu provede zástupce objednatele do 5 dnů po jeho obdržení od zhotovitele.
Placení bude provedeno fakturou po ukončení prací - daňovým dokladem, vystaveným zhotovitelem. 
Datum zdanitelného plnění bude poslední pracovní den v měsíci.
Nedodržení této podmínky opravňuje objednatele fakturu bez provedení úhrady vrátit s tím, že zhotovitel nemůže uplatnit sankce za opožděnou platbu.

Doba splatnosti faktury je 30 dnů. 

Na fakturu v hlavičce uvádějte:  

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26  
Fakturu po kontrole odpovědným pracovníkem zašlete na adresu:

Povodí Odry, státní podnik 

závod 2 Frýdek-Místek

Horymírova 2347 

738 01 Frýdek - Místek

Ing. Dalibor Kratochvíl




Podpis zhotovitele:
ředitel závodu






Datum:
1
2

